昆明市人民政府文件

昆政发〔2011〕39号

昆明市人民政府

关于加快推进保障性安居工程建设的实施意见

各县（市）、区人民政府，市政府有关委办局，各国家级、省级开发（度假）园区，各直属机构：

为贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于加快推进保障性安居工程的决策部署，根据《云南省人民政府关于大力推进保障性安居工程建设的意见》（云政发〔2011〕64号）要求，为进一步完善我市住房保障体系，加快解决城镇中低收入家庭以及新就业人员、进城务工人员等群体的住房困难问题，逐步改善农村困难群众住房条件，实现住有所居目标，结合我市实际，提出以下意见：

一、统一思想，提高认识

大力推进保障性安居工程建设，是改善民生、促进社会和谐的重要举措，是调整住房供应结构，促进房地产市场健康发展的重要途径，是完善城镇功能，推进城镇化建设的客观需要，是加快转变发展方式，扩大内需、推动国民经济持续健康发展的重要途径。各县（市）区、各有关部门要进一步统一思想，提高认识，把推进保障性安居工程建设作为调结构、促发展、惠民生的重要工作，全面落实各项政策措施，多渠道增加保障性住房供应，按照“廉租保底、公租解困、农村改危、抗震安居”的思路，扎实推进以改善民生为重点的廉租住房、公共租赁住房建设，扎实推进各类棚户区、城中村改造，实施农村危房改造和地震安居工程，进一步完善住房保障体系，采取政府统建，在各类棚户区改造和工业园区建设中配建等方式，多渠道增加保障性住房供应，切实解决好城镇中低收入家庭（含新就业人员、进城务工人员）的住房困难问题。

二、细化目标，明确任务

“十二五”期间，计划建设（筹集）保障性住房45万套（户），解决约135万城乡低收入群众的住房困难问题。其中，城镇保障性住房35万套（户），农村保障性安居工程10万户。

2011年,完成保障性住房建设任务124388套。其中：新增租赁住房补贴11500户，实物建房112888套。实物建房任务中，建设廉租住房30000套、公共租赁住房25000套，城市棚户区改造50806套，国有工矿棚户区7082套。5月底前办理完相关建设手续，确保9月30日前开工，年底前完成投资额60%以上，竣工面积35%以上。

2011年,完成省级下达的农村危房改造及地震安居工程拆除重建计划任务；自筹资金完成修缮加固9000户。4月30日前将改造任务及补助资金分解到乡（镇）、村、户，并全部开工；12月底前全部竣工。

三、完善体系，创新模式

（一）实行“两房并轨”。为便于建设和管理，从今年起将廉租住房与公共租赁住房合并建设。各县（市）区可将市下达的“两房”指标及补助资金整合起来，统一规划、统一选址、统一建设保障性租赁住房。按照以人为本、方便使用原则和分散配建与集中建设相结合的要求，加强保障性租赁住房规划设计工作。原则上保障性租赁住房应优先安排在交通便利、基础设施齐全、公用事业完备、就业方便的区域。集中建设的保障性租赁住房项目按总建筑面积15%左右的比例配套建设商业服务设施，建设标准应符合国家和省有关要求，户型结构以小户型为主，平均每套50平方米左右，最大单套建筑面积控制在70平方米以内。市住建局要规范保障性住房设计方案，按照环境优美、质量优良、功能完善、经济适用的目标，尽快研究出台《昆明市保障性住房建设标准》。

（二）多种方式建设。各县（市）区政府在政府主导建设（比例一般应占总量的50%）基础上，可结合实际情况，采取多种方式建设保障性住房。一是按照“政企共建”的方式，由政府给予资金补助和优惠政策，企业出土地配套资金建设。建成的公共租赁房可以优先向本企业符合条件的职工出租，超出部分由政府安排向社会出租。用工集中的开发区、产业园区和住房困难职工较多、有存量土地的企业可按照集约用地原则，利用自有土地投资建设租赁住房，向园区或企业就业人员出租。公共租赁住房建设和用地管理，必须符合城市规划、土地利用总体规划及企业发展需求。二是按照政府主导、多方参与的原则，采取政府补助、企业配套、住户分担部分资金的办法，加快推进国有工矿、林区、垦区以及城市（含危旧房和城中村）棚户区改造，妥善解决各类棚户区居民的住房困难问题。三是可以通过市场购买或长期租赁符合条件的商品住房作为保障性住房房源。四是以农户为实施主体，按照统一规划、分类指导和农户自筹为主、政府补助为辅原则，结合社会主义新农村建设和全域城镇化建设，统筹推进农村保障性安居工程建设。五是研究配套政策，适时推行由政府安排优价土地和优惠政策，选择实力强、信誉好的房地产企业建设和经营公共租赁房，或启动限价商品房建设。

（三）实施分类管理。按照不同建设模式，采取分类管理和分级定租的办法，对保障性租赁性住房分类实施差别化管理，合理确定租金水平。对符合廉租住房供应条件的住户，按廉租住房的租金标准（即：云政发〔2010〕145号文件规定的标准）收取；公共租赁住房租金原则上不得高于同地段同档次住房市场租金的80%。

主城区（五华区、盘龙区、官渡区、西山区、高新区、经开区、度假区和呈贡新区）分级租金标准由市发改委会同市住建、统计、民政等市级相关部门区分不同保障对象研究制定，定期公布、适时调整。对符合廉租住房供应条件的住户，按廉租住房租金标准收取租金，也可采取按公共租赁住房租金标准收取租金，廉租住房和公共租赁住房之间的租金差价由入住对象户籍所在地的县（市）区负责补足。其余县（市）区按此原则，结合当地实际确定分级租金标准并报市发改委、市住建局备案。具体租赁管理办法由市住建局会同发改、财政、民政等相关部门研究拟定。

（四）建立信息管理平台。全力推进价格信息、收入信息、住房信息、个人信息、信用信息“五位一体”的保障性住房信息管理平台建设。根据保障性住房申请、审核、公示、轮候、配租和租后管理制度，对保障对象实行动态化管理。进一步完善和健全住房保障、民政、公安、金融机构和社区协作配合的审核机制，加强运营监管，确保配租过程公开透明，结果公平公正。提高分配效率，保障性住房和配套设施建成完工且具备入住条件的，1个月内必须安排保障对象入住，避免国有资产闲置浪费。

（五）完善退出机制。对保障对象家庭收入和住房条件发生变化、不符合住房保障条件的，可以采取以下方式退出享受的保障性住房。一是研究出台配套政策按“先租后售”的方式购买原租住的公共租赁住房。购买的公共租赁住房原则上不得上市转让交易，但可以由直系亲属继承；确需要转让的，由政府优先回购。二是廉租住房住户的收入水平已超出廉租住房保障范围，但不超出公共租赁住房保障范围的，住房租金改按公共租赁住房标准收取。三是收入水平超过公共租赁住房保障范围的，由住户退还公共租赁住房或按市场标准收取租金。对提供虚假资料骗购、骗租保障性住房的，一经查实，立即责令退出，并取消其在5年内申请购买或租赁保障性住房的资格。

四、制定政策，加大支持

（一）资金支持。在积极争取中央、省补助资金的同时，市级财政对廉租住房按一定标准给予补助（五华、盘龙、官渡、西山、东川区政府及市级统建700元/平方米；其余县区政府统建500元/平方米；政企共建100元/平方米），对公共租赁住房按100元/平方米的标准给予补助。市、县（市）区财政要增加财政预算资金安排，支持保障性安居工程建设，加大项目前期及配套政策研究。住房公积金增值净收益扣除风险准备金和管理费用后的余额，土地出让总收入的5%，房地产开发税收的10%必须全部用于保障性安居工程建设，确保保障性安居工程建设需要。要充分发挥财政资金的引导带动作用，放大财政政策效应，各级财政投入的资金（含中央、省和市级补助资金）可以用于直接投资，也可以作为政府资本金注入或投资补助、贷款贴息。

采取政企共建方式并由市政府安排给予补助资金的保障性租赁住房，由市住建局与企业签订建设管理监管协议，明确租住对象的审核确认工作由市住建局负责，未经审核通过的一律不得分配入住。对企业符合对象分配结束后仍剩余的房源，统一交由市住建局统筹，向社会符合条件人群进行分配，具体监管协议由市住建局会同发改、财政、民政等相关部门研究制定。

（二）土地供应支持。保障性安居工程建设用地计划指标实行单列，并做到优先供应、应保尽保。各级发改、住建部门要提前做好项目储备，国土部门要按照全市目标任务的要求，明确土地供应计划，并办理相应用地手续。保障性安居工程建设用地一般实行划拨供应，享受成本地价，也可以采用协议出让、租赁或作价入股等方式有偿使用。收回使用权的国有土地和政府储备土地优先安排用于保障性安居工程建设。对到期未落实保障性安居工程建设用地的县（市）区，一律停办房地产开发土地供应手续。对用于保障性安居工程的新增建设用地，免征新增建设用地使用费、征地管理费，具备条件的，征收转用、供应一并办理。对企业利用存量土地建设保障性住房的，经规划部门将原用途变更为住宅用地后，无需补缴土地出让金。

（三）税费减免。严格执行现行税收优惠政策，保障性安居工程建设、买卖、经营等环节涉及的土地使用税、土地增值税、契税、印花税、营业税、房产税等，按照国家有关规定予以减免（不含商业设施）。保障性安居工程建设项目免收城市基础设施建设配套费、异地安置人防建设费等行政事业性收费和政府性基金。保障性住房建设用地以有偿方式出让的，不计提土地出让平均纯收益、农业土地开发资金、土地收益基金、廉租住房保障资金、失地农民养老保障风险准备金以及我市规定的在土地出让金中计提的其他各项资金。

五、搭建平台，拓展渠道

（一）搭建平台。成立昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司，作为市级保障性安居工程建设、管理、运营主体，负责昆明主城范围内市政府统建或委托代建的保障性住房建设、管理和运营工作。项目建设可引导社会资金投入，充分发挥市场机制作用，通过信托、债券、基金等方式投入保障性安居工程建设，引进资质高、实力强、信誉好的房地产或建筑企业，以施工总承包或BT等方式参与建设保障性住房，项目竣工移交后进行回购。中央、省和市级补助资金，可作为资本金注入，不足20%的，由市级财政补足，以提高企业资信等级，增强公司融资能力。公租房建设管理公司按照项目投资总额的1.5%提取管理费，用于保障性住房建设中的运营管理。各县（市）区可参照此做法，结合实际，成立各级保障性安居工程运作主体。

（二）拓展房源渠道。在坚持由政府主导保障性住房建设的同时，进一步拓展保障性住房房源筹集渠道，研究出台配套政策，适时在商品房开发项目中，由开发企业按项目总建筑面积的一定比例和公共租赁住房建设的标准建设公共租赁住房，建成后房屋的产权和使用权无偿移交政府。

（三）加大金融信贷支持。鼓励金融机构向符合条件的各类投融资主体发放保障性安居工程建设中长期贷款，逐步探索建立保障性安居工程贷款风险补偿和风险分担机制，引导信贷资金投入。加大与保险资金合作力度，积极引进保险资金支持保障性安居工程建设。

六、落实责任，强化措施

（一）层层落实责任。各县（市）区政府要加强组织领导，按照市级统筹协调、县（区）具体负责抓落实的原则，建立目标责任制。市政府每年与各县（市）区政府签订保障性安居工程建设年度目标责任书，明确各县（市）区政府的建设任务。各县（市）区政府要切实负起责任，细化分解目标任务，建立和完善市、县（市）区、街道办事处（乡镇）、社区（村、居委会）四级住房保障组织管理工作机构。全面推进当地保障性安居工程建设。各级政府要做到规划到位、资金到位、供地到位、政策到位，加快进度，确保按时、按质、按量完成保障性安居工程各项任务。

（二）紧密协调配合。市住建局作为牵头部门，对全市保障性安居工程建设管理负直接责任，充分发挥职能作用，协调推进保障性安居工程建设和管理工作。市发展改革、教育、民族、监察、民政、财政、国土资源管理、农业、林业、审计、国有资产监管、地税、侨务、金融、扶贫、农垦等有关部门要按照职责分工，各司其职，密切合作，全力支持保障性安居工程建设，形成相互联动、分工协作、齐抓共管的良好工作机制。

（三）严格资金管理。市财政局牵头，市发改、住建等部门配合，尽快研究出台《昆明市保障性住房资金使用管理办法》，规范保障性住房建设项目建设资金审批、使用流程，确保实行专款专用，不得截留和挪用。

（四）加强督察考核，严格监督管理。市发展改革、财政、国土资源、住房和城乡建设等部门要建立健全督查督办机制，切实加强对保障性安居工程项目的监管，确保工程进度和质量安全。监察、审计、督查等部门要同步介入，加强全过程监管，确保资金运行安全高效，确保住房管理科学规范，分配公平合理。要严格考核奖惩，建立健全考核体系。对完成和超额完成年度目标任务的县（市）区政府和有关部门，市政府将给予表彰和适当奖励；对工作不落实、措施不力、疏于管理、进度缓慢、资金不落实，未按规定完成目标任务的，由市监察局、市住房城乡建设局和市政府目督办等相关部门约谈有关县（市）区政府负责人，并视情况按照《昆明市领导干部问责办法》实施行政问责；对有违法违规情形的，依法追究有关单位和个人的责任。

二〇一一年五月十三日

主题词：城乡建设  住宅  保障性安居工程△  意见

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

抄送：省政府办公厅，省财政厅，省国土资源厅，省住房和城乡建设厅。

市委办公厅，市人大常委会办公厅，市政协办公厅，

市纪委办公厅。

───────────────────────────────────────────

昆明市人民政府办公厅             2011年5月16日印发

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

校对：胡龙嘉