（A类）

昆明海口工业园区管委会（街道办事处）文件

海工管〔2018〕19号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

昆明海口工业园区管委会（海口街道办事处）

关于对2018年区十六届人大二次会议

第261号建议的答复

李卫代表：

您在西山区十六届人大二次会议上提出的关于《柳树箐搬迁项目》，已交我办研究办理，现回复如下：

一、基本情况

2016年9月14日和2017年4月5日进行了第一、二期共计3635.61亩土地移交工作，剩余20亩未移交主要为6户未签订房屋拆迁协议村民的宅基地，未完成清表工作。

二、意见建议办理情况

海口街道办事处经过多次艰难的谈判,与该6户居民协商完成了房屋拆迁协议的签定工作，并于2018年4月28日完成了第三期土地移交工作。

三、下一步工作方向

我处将尽快协商完成土地上剩余6座坟地的迁移工作。将土地清表后交给企业，由企业进行磷矿石开采。

希望您一如既往地关心、支持我区各项事业的建设和发展。

联系人及电话：王敏  15912133477

昆明海口工业园区管理委员会

西山区海口街道办事处

2018年10月10日

昆明海口工业园区管委会（街道）行政办公室 2018年10月10日印