（A类）

昆明海口工业园区管委会（街道办事处）文件

海工管〔2018〕25号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

昆明海口工业园区管委会（海口街道办事处）

关于对2018年区十六届人大二次会议

第270号建议的答复

杨祖洪代表：

您在2018年区十六届人大二次会议上提出的关于《海丰社区红泥嘴小组安装高清摄像监控设施工程的建议》，已交我办研究办理，现答复如下：

一、基本情况

海丰社区红泥嘴小组及马房三组于2012年修建安晋公路，环湖南路，湿地建设等项目整村搬迁, 2016年由小组统一规划在本小组豹子山建盖了103户，所涉人口300人，现房屋已全部建盖完成，村间道路已完成硬化，由于该地段处于半山坡上，经常出现偷盗行为，村民财产及生命安全得不到保障，为了改善村民的生活环境，经社区小组干部到实地勘察，建议在红泥嘴及马房三组各个路口安装一套高清摄像监控设施，方便村民生活。预计总投资30万元，（叁拾万元），其中村民自筹资金4.5万元，居委会及小组出资5万元，合计9.5万元，资金缺口20.5万元。恳请海口工业园区(街道办)给予红泥嘴及马房三组安装高清摄像监控资金缺口20.5万元的补助。

二、意见建议办理情况

经过与代表和集体协商，根据昆明市西山区人民政府（西政复【2018】126）文件要求达成以下意见：

1、概算总投资30万元，社区、村小组自筹9.5万元，申请区财政补助资金20.5万元（2018拟拨区财政补助70%的资金14.35万元，剩余尾款6.15万元）

2、该工程由小组牵头，请有资质的安装单位进行安装

3、该项工程的建设安装由社区居委会进行监督

4、该工程建设完成后由园区（街道）相关领导进行验收。

目前村小组已找到两家有资质的公司进行了实地勘察并做出预算，现已进入比选阶段，预计在11月份安装完成并投入使用。

三、下一步工作方向

下一步海口街道办事处将积极配合相关部门，早日完成海丰社区红泥嘴小组及马房三组安装高清摄像监控设施工程，给村民建造一个安定，祥和的人居环境。为切实把人大代表议案、建议提案办理工作落到实处，进一步提高建议、提案办理水平，圆满完成各项工作任务。

希望您一如既往地关心、支持我区各项事业的建设和发展。

联系人及电话：李志红   13708491452

昆明海口工业园区管理委员会

西山区海口街道办事处

2018年10月10日

昆明海口工业园区管委会（街道）行政办公室 2018年10月10日印