昆明市西山区人民政府办公室文件

西政办通〔2019〕103号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

昆明市西山区人民政府办公室

关于印发《昆明市西山区打击固体废物环境

违法行为专项行动（2019清废行动）疑似问题

整改工作方案》的通知

各街道办事处，区政府各相关办局：

《昆明市西山区打击固体废物环境违法行为专项行动（2019清废行动）疑似问题整改工作方案》已经区政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

昆明市西山区人民政府办公室

2019年7月5日

昆明市西山区打击固体废物环境违法行为

专项行动（2019清废行动）疑似问题

整改工作方案

为深入贯彻落实习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会上“不搞大开发，不是不要开发，而是不搞破坏性的开发”的重要讲话精神，以及中共中央、国务院《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》中提出的“扎实推进净土保卫战，严厉打击危险废物非法跨界转移、倾倒等违法犯罪活动，深入推进长江经济带固体废物大排查活动”的要求，根据中华人民共和国生态环境部办公厅《关于对2019年打击固体废物环境违法行为专项行动发现疑似问题进行交办的函》（环督函〔2019〕35号）、昆明生态环境局下发的《昆明市生态环境局关于开展打击固体废物环境违法行为专项行动（2019清废行动）疑似问题核查工作的函》（昆生环函〔2019〕21号）文件要求及西山区区委、区政府主要领导的批示精神，为确保全区固体废物环境违法行为疑似问题得到有效的整改落实，在初步调研和经过市级审核的基础上，结合我区实际，特制定本整改方案。

一、工作目标

认真贯彻落实《关于对2019年打击固体废物环境违法行为专项行动发现疑似问题进行交办的函》（环督函〔2019〕35号）文件要求及区委、区政府主要领导的批示精神，全面完成昆明市西山区打击固体废物环境违法行为专项行动（2019清废行动）疑似问题的整改工作。举一反三，强化措施，改善薄弱环节，建立和完善固体废物环境保护长效机制，健全和落实生态环境保护监管责任体系，不断改善生态环境质量。

二、组织领导

成立西山区打击固体废物环境违法行为专项整改工作小组。统筹推进各项工作，协调解决工作中的重大问题。

组  长：田  峰   区政府副区长

副组长：陈  俊   区政府办公室副主任

欧秀川   区生态环境分局局长

组  员：王  艾   区发展革局副局长

张子鉴   区生态环境分局副局长

刘志伟   区环境监察大队大队长

冉  文   区自然资源局副局长

向  勇   区农业农村局副局长

董荣昆   区应急管理局副局长

冯石柱   海口街道办事处副主任

李文江   团结街道办事处副主任

刘天军   区发展投资集团有限公司

工作小组下设办公室在区生态环境分局，负责工作小组日常统筹、协调及相关材料收集上报工作；各成员单位是打击固体废物环境违法行为专项行动责任主体，需结合实际，按照本方案明确工作目标、工作内容和具体措施，层层压实责任，严格按照时间节点和任务要求，完成专项行动各项工作整改任务。若领导小组领导及成员职务变动由相应职务领导接任。

三、主要工作任务

（一）YNKM-0069点位（经度102.488338 ，纬度 25.052989）

1.基本情况

该点位位于团结街道办事处妥吉社区果园村小组，为西山区团结乡第三砂厂的石英砂堆放点，现场堆放物为石英砂，属于矿产品。经核实，该地块为工矿建设用地，非林地。该点位已取得团结街道国土所、林业站、环保办及妥吉社区和团结街道办的联合审查意见。相关小组、社区及土地承租方均已签订场地移交协议，目前正在开展余料清运工作。

2.整改措施

根据市、区党委政府关于滇池流域及重点保护区关停矿山生态修复治理工作相关安排部署，该堆料场已纳入生态修复范围，由团结街道办事处负责督促企业于2019年10月底前完成余料清运工作，待余料清运完毕，由区发展投资集团有限公司统一进行生态修复。

在未清运完成前，由团结街道办事处、区生态环境分局督促企业对堆料点采取覆盖措施，并定时洒水降尘。运输车辆在清运过程中，不得出现泼洒滴漏的情况。

牵头部门及责任人：团结街道办事处  李文江

配合部门：区生态环境分局、区农业农村局、区自然资源局、区发展投资集团有限公司

完成时限：2019年10月30日前

（二）YNKM-0070点位（经度102.545455，纬度24.852182）

1.基本情况

该点位位于西山区海口街道办事处青鱼社区小海口村，为利碑公司加工磁选后产生的钢渣尾渣堆放点。经核实，该点位未占用耕地和林地。

根据云南水泥建材集团有限公司与昆明利碑工贸有限公司2011年签订的《利碑堆存钢渣处理协议》：云南水泥建材集团有限公司堆存在利碑公司场地上的约50万吨钢渣经利碑公司加工磁选后产生的钢渣尾渣交由云水集团处置。根据其2015年12月签订的协议书，由云南昆钢工业废渣利用开发有限公司负责协调处置钢渣尾渣相关事宜。目前，云南水泥建材集团有限公司已于2019年6月起开展钢渣外运工作。

2.整改措施

由云南水泥建材集团有限公司和云南昆钢工业废渣利用开发有限公司作为该点位堆存的钢渣尾渣的责任主体，于2019年10月底前完成该堆放点钢渣尾渣清运工作；海口街道办事处负责督促企业制定钢渣外运计划并尽快完成。

由相关责任部门依据职能职责对该堆放点未经审批的违法行为进行处罚。

在未清运完成前，由海口街道办事处、区生态环境分局督促该企业对堆放点采取一定的洒水降尘措施。运输车辆在清运过程中，不得出现泼洒滴漏的情况。

牵头部门及责任人：海口街道办事处  冯石柱、区生态环境分局  刘志伟

配合部门：区农业农村局、区自然资源局

完成时限：2019年10月30日前

（三）YNKM-0071点位（经度102.545740，纬度24.850551）

1.基本情况

该点位位于西山区海口街道办事处青鱼社区小海口，现场堆放物为钢渣，属于昆明利碑工贸有限公司所有，系该公司生产原料。经核实，该地块为园地，非林地。

昆明利碑工贸有限公司钢渣磁选项目于2009年12月进行建设，2011年12月建成并投入试生产，项目占地面积为13333.3平方米，总投资为3500万元，主要从事磁选尾渣再处理，采用湿式磨矿磁选工艺对低品位钢渣进行磁选。项目取得了西山区发展和改革局投资备案证（西发改企业备案〔2009〕0076号）和海口工业园区复函（海工环函发〔2009〕新2号）。2010年6月委托中晟环保科技开发投资有限公司编制了《建设项目环境影响报告书》。2010年6月17日在西山区环保局办理了环保审批手续（西环管发 〔2010〕96号）。

2.整改措施

由昆明利碑工贸有限公司作为责任主体，按照原料堆场相关规范及要求于2019年10月底前完成整改。海口街道办事处负责督促企业完成该项工作。

由西山区发展和改革局、区生态环境分局、海口工业园区管委会分别对其所取得的审批手续进行复核。

牵头部门及责任人：海口街道办事处  冯石柱、区发展和改革局  王艾、区生态环境分局  张子鉴

配合部门：区农业农村局、区自然资源局

完成时限：2019年10月30日前

（四）YNKM-0072点位（经度102.549431，纬度24.850482）

1.基本情况

该点位位于西山区海口街道办事处青鱼社区小海口，现场堆放物为钢渣，属于昆明利碑工贸有限公司所有，系该公司生产原料。经核实，该地块为旱地和其他草地，非林地，其中约2亩占用了耕地。

昆明利碑工贸有限公司钢渣磁选项目于2009年12月进行建设，2011年12月建成并投入试生产，项目占地面积为13333.3平方米，总投资为3500万元，主要从事磁选尾渣再处理，采用湿式磨矿磁选工艺对低品位钢渣进行磁选。项目取得了西山区发展和改革局投资备案证（西发改企业备案〔2009〕0076号）和海口工业园区复函（海工环函发〔2009〕新2号）。2010年6月委托中晟环保科技开发投资有限公司编制了《建设项目环境影响报告书》。2010年6月17日在西山区环保局办理了环保审批手续（西环管发 〔2010〕96号）。

2.整改措施

由昆明利碑工贸有限公司作为责任主体，按照原料堆场相关规范及要求于2019年10月底前完成整改，海口街道办事处负责督促企业完成该项工作。

由西山区发展和改革局、区生态环境分局、海口工业园区分别对其所取得的审批手续进行复核。

占用耕地（旱地）部分由国土部门责令其限期改正，对拒不改正的，予以立案查处。

牵头部门及责任人：海口街道办事处  冯石柱、区自然资源局  冉文、区发展和改革局  王艾、区生态环境分局  张子鉴

配合部门：区农业农村局

完成时限：2019年10月30日前

（五）YNKM-0073点位（经度102.546529，纬度24.822400）

1.基本情况

该点位位于西山区海口街道办事处云龙社区桃树村小组古楼山，为昆明市海口镇云龙古楼郑红伟石场采集生产石料，现场堆放物为石料、石粉。经国土和林业部门核实，该地块为采矿用地，非林地。

昆明市海口镇云龙古楼郑红伟石场采区面积13600㎡，总投资200万元，主要从事石灰岩开采加工。项目于2009年10月在西山区环保局办理环保审批手续（西环管发〔2009〕228号）；2009年8月5日在西山区水务局办理水保手续（西水复〔2009〕101号），2005年在国土资源局西山分局办理采矿许可证，采矿证于2017年12月5日到期，现已停止开采。根据昆明市西山区人民政府《关于关闭西山海口振兴石料加工厂等15家矿山的通告》文件精神，该石场在关闭范围之内。

2.整改措施

结合国土部门整治矿山工作中的海口片区已关停矿山余料处置工作一并统筹考虑，由海口街道办事处牵头制定方案、依法依规对其进行联审联批，允许该企业尽快清运至合法合规堆放点或售卖完毕。

在未清运完成前，由海口街道办事处、区生态环境分局督促该企业对堆放点采取洒水降尘措施，拆除全部生产设备和生产机械。运输车辆在清运过程中，不得出现泼洒滴漏的情况。

牵头部门及责任人：海口街道办事处  冯石柱、区生态环境分局  刘志伟、区自然资源局  冉文

配合部门：区农业农村局

完成时限：2019年12月31日前

（六）YNKM-0074点位（经度102.482654，纬度24.796488）

1.基本情况

该点位位于昆明市海口林场先生崖，现场堆放物为磷矿开采剥离土石，责任人为傅照云、马金宏、申勇、杜斌、李玉鸿，盘龙区检察院的检察建议书要求5人进行异地植被恢复，经核实，该5人的异地植被恢复已完成。经国土和林业部门核实，该点位未占用耕地和林地。

2.整改措施

由海口街道办事处督促海口林场将该点位列入年度修复计划，并制定植被恢复和生态修复工作方案，对该堆放点进行覆土后再对其开始植被恢复工作。区农业农村局做好指导工作。

牵头部门及责任人：海口街道办事处  冯石柱  区农业农村局  向勇

配合部门：区生态环境分局、区自然资源局

完成时限：2020年12月31日前

（七）YNKM-0107点位（经度102.494722，纬度24.795000）

1.基本情况

该点位为云南磷化集团海口磷业有限公司柳树箐磷石膏尾矿库。经国土和林业部门核实，该地块为磷酸挖潜技改项目建设用地，非林地。

柳树箐磷石膏渣场属于“原云南三环化工有限公司磷酸挖潜技术改造项目”中的配套工程，设计有效库容为5905.2万m³；堆存初始海拔高程为1940m，终止高程为2070m，于2005年开始建设，2006年1月建成投入使用，2010年5月通过环保竣工验收。2006年8月，该公司变更为云南云天化国际化工股份有限公司，原三环化工重新注册新成立三环分公司。2014年10月31日，原分公司名称变更为云南云天化股份有限公司三环分公司。2015年3月，云南云天化股份有限公司三环分公司变更为云南三环化工有限公司，2015年10月12日，在云南省委、省政府的大力支持下，云天化集团有限责任公司与以色列化工集团有限公司合资成立了云南磷化集团海口磷业有限公司。

2.整改措施

一是云南磷化集团海口磷业有限公司作为责任主体，需严格按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求进行污染物控制与监测。

二是云南磷化集团海口磷业有限公司需严格按照其应急预案的相关要求进行管理。提前按计划完善库容扩容设计及扩容相关手续。

三是区生态环境分局、区应急管理局和海口街道办事处对其做好日常巡查和监管工作。

牵头部门及责任人：海口街道办事处  冯石柱、区生态环境分局  刘志伟、区应急管理局  董荣昆

配合部门：区农业农村局、区自然资源局

完成时限：立行立改 长期坚持

（八）根据“清废”APP的填报要求，委托有资质的第三方机构做好7个固废点位堆存物属性、测量和测绘工作；加强与市级部门对接，及时填报“清废”APP。

牵头部门：区生态环境分局  张子鉴

四、相关要求

（一）加强组织领导，健全工作机制

工作小组办公室定期召开会议，每月调度相关部门工作进展。各相关部门要主动作为，各负其责、各司其职、协作配合，共同推进各项工作。进展情况实施月调度制度，各配合单位于每月20日前将打击固体废物环境违法行为专项行动（2019清废行动）疑似问题整改工作进展情况报各牵头单位汇总后报打击固体废物环境违法行为专项整改工作小组办公室（区生态环境分局），由工作小组办公室汇总形成专报于每月25日前报工作小组和区级督办领导，并抄送区委办公室、区政府办公室、区目督办，并且按时在清废APP上填报。

（二）加强宣传教育，营造社会监督氛围

加强固体废物污染防治公众宣传教育，利用多种手段，宣传普及固体废物及堆存场所污染防治有关知识，加强法律法规政策宣传解读，积极营造全民参与治理的良好氛围，提高公众和社会组织参与的积极性，鼓励举报固体废物非法转移、倾倒、处置等行为。

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，区纪委办公室。

昆明市西山区人民政府办公室 2019年7月5 日印发

（三）若生态环境部及省、市相关部门有其他工作要求和安排的，另行通知。