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（二○二〇年一月  日公告）
依据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市西山区审计局组成审计组，于2019年5月20日至7月7日对西山区水务局负责实施的西山区清水河（锦华苑—日新路段）河道综合整治工程（以下简称“该工程”）结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

    一、基本情况

西山区清水河（锦华苑至日新路）段河道综合整治工程, 位于西山区26号片区城中村改造范围内，全长1076.8米，主要内容为河道整治及绿化工程。

该工程根据2012年《西山区清水河（锦华苑至日新路）段河道综合整治工程责任书》，西山区水务局、福海街道办事处作为河道综合整治的责任主体单位，清水河（锦华苑至日新路）段交由云南日报报业集团房地产开发有限公司负责组织实施建设管理工作。经公开招标确定云南恒通建筑有限责任公司及曲靖市麒麟区恒誉园林花木有限公司联合体为施工单位，通过竞争性谈判确定云南大彻建设监理有限公司为监理单位，直接委托云南云审建设工程造价咨询有限公司为工程量清单及拦标价编制、施工阶段全过程控制、工程结算审核单位。
工程于2013年5月8日开工，2014年11月1日完工，2015年12月18日验收通过，质量评定为合格。

工程决算报审1 689.35万元。经审计，实际完成投资1 687.74万元，调整多计工程价款1.60万元。

二、审计发现的主要问题

多计工程价款1.60万元。

三、审计处理情况及建议
针对上述问题，已按照国家法律、法规的规定出具了审计报告。对于多计工程价款的问题，已请建设单位认真核实，按合同和相关法律法规的规定依法据实结算。并建议建设单位：严格对工程资料整理归档，确保项目资料的完整性。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，建设单位认真进行整改。对施工单位多计的工程款予以核减，并严格按审定的工程结算金额支付工程款。对提出的审计建议，建设单位积极采纳。
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