
西山区城中村改造24号片区A4地块初级中学建设项目决算审计结果
2020年第  号

（二○二〇年一月  日公告）
依据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市西山区审计局组成审计组，于2019年10月29日至2019年11月5日对西山区教育体育局负责建设的西山区城中村改造24号片区A4地块初级中学建设项目（以下简称“该项目”）决算进行了审计。现将审计结果公告如下：

    一、基本情况

西山区城中村改造24号片区A4地块中学建设项目位于西山区广福路福海街道办24号片区A4地块（爱琴海购物公园对面），建筑面积9578.35㎡。建设内容主要包含24班教学楼、风雨操场、水泵房、大门值班室及管理室、室外工程、桩基、供电工程，教学楼及风雨操场为型钢结构框架柱、梁，现浇砼板。

本工程于2016年7月1日开工，2017年3月21日竣工，延期80日历天，2017年8月1日验收合格。

决算报审金额4 478.25元，审定金额4 353.22元，审减金额125.03万元，核减率2.79%。

二、审计发现的主要问题

（一）多计工程价款86.35万元。

（二）多计待摊投资38.67万元。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，已按照国家法律、法规的规定出具了审计报告，下达了审计决定书。对于多计工程价款的问题，已请建设单位认真核实，按合同和相关法律法规的规定依法据实结算。并建议建设单位：（一）应督促代建单位及时办理完善并移交固定资产相关权证，规范固定资产管理；（二）加强项目建设管理，严格控制工期，规范竣工决算资料的编制、整理、归档工作。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，建设单位认真进行整改。对施工单位多计的工程款予以核减，并严格按审定的工程结算金额支付工程款。对提出的审计建议，建设单位积极采纳。
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