
西山区“黄氏宅院”修缮及环境整治工程
决算审计结果
2020年第  号

（二○二〇年一月  日公告）
依据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市西山区审计局组成审计组，于2019年5月20日至7月7日对西山区碧鸡街道办事处负责实施的西山区“黄氏宅院”修缮及环境整治工程（以下简称“该工程”）决算进行了审计。现将审计结果公告如下：

    一、基本情况

西山区“黄氏宅院”修缮及环境整治工程是区政府承办的2016年政协委员提案项目，概算359万元，工程修缮及环境整治方案已经西山区文化旅游体育局批准。工程于2017年4月14日开工，2018年1月20日完工，2018年7月19日进行了初步验收。

工程决算报审325.34万元。经审计，实际完成投资316.39万元，调整多计工程价款8.95万元，占报审金额2.75%。

二、审计发现的主要问题

多计工程价款8.95万元。

三、审计处理情况及建议
针对上述问题，已按照国家法律、法规的规定出具了审计报告。对于多计工程价款的问题，已请建设单位认真核实，按合同和相关法律法规的规定依法据实结算。并建议建设单位：应加强对各参建单位的管理。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，建设单位认真进行整改。对施工单位多计的工程款予以核减，并严格按审定的工程结算金额支付工程款。对提出的审计建议，建设单位积极采纳。
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