
2016年西山区城市景观及市容环境整治

工程竣工决算审计结果
2020年第 号
（二○二○年一月  日公告）
依据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市西山区审计服务中心于2019年5月10日至2019年5月27日组成审计组，对昆明市西山区城市管理综合行政执法局（以下简称“区城管局”）负责的西山区2016年城市景观及市容环境综合整治工程进行了竣工决（结）算审计（以下简称“本项目”）。现将审计结果公告如下：
1、 基本情况

区城管局以《关于对西山区2016年城市景观及市容环境综合整治工作给予立项的申请》（西城管综执请〔2016〕12号）对该项目进行立项申请。西山区人民政府《关于西山区2016年城市景观及市容环境整治工作的批复》(西政复〔2016〕84号)，批复同意实施该项目。西山区发展和改革局以《关于西山区2016年城市景观及市容环境综合整治工作的立项批复》（西发改〔2016〕80号），批复同意西山区2016年城市景观及市容环境综合整治工程总投资 4 172.47万元。本项目对西福路、日新路、前兴路、滇池路、二环路等5条重要城市道路市容环境进行综合整治。2016年10月27日，经验收组对各标段项目的工程进行验收，各标段工程竣工验收为合格。项目报审2 992.20万元，实际完成投资2 882.41万元，调整多计金额109.79万元。
二、审计发现的主要问题
由于工程量多计等原因，造成施工单位多计工程价款110.73万元；由于多计监理费、招标控制费等原因，造成多计待摊投资6.62万元。
三、审计处理情况及建议
对于多计工程价款及待摊投资的问题，已请建设单位认真核实，按合同和相关法律法规的规定依法据实结算。并建议重视项目投资控制，在项目实施过程中严格按照批复的项目资金规模及范围组织实施，及时清偿债务，在今后的项目管理过程中不断加强工程项目会计核算及财务管理工作，按规定要求严格控制建设成本的范围、标准和支出。
四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，建设单位认真进行整改。对施工单位多计的工程款问题，建设单位已认真核实，并严格按合同和相关法律法规的规定及本次审定的工程结算金额依法据实结算。对提出的审计建议，建设单位积极采纳。
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