
西山区杨家河前卫西路以西至陆广路河道综合整治工程（KO+842.084—K1+260段）
结算审计结果
2020年第  号
（二○二○年一月  日公告）
依据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市西山区审计服务中心于2019年8月2日至2019年9月17日组成审计组，对昆明市西山区水务局（以下简称“区水务局”）负责实施的西山区杨家河前卫西路以西至陆广路河道综合整治工程（KO+842.084—K1+260段）（以下简称“本项目”）进行了结算审计。现将审计结果公告如下：
1、 基本情况

西山区杨家河前卫西路以西至陆广路段河道综合整治工程，里程K0+842.084—K1+520，河道全长677.916m，位于西山区城中村改造17号片区。由于规划河道（K1+350-K1+450）段占用金牛小区地块，无法进入小区开展工程建设，本段河道暂不计划实施，采用1.5米涵管接入原河道，因此，本次实施了K0+842.084-K1+260段钢筋砼箱涵，长度为417.916米。
本项目由区水务局直接委托云南恒誉房地产开发有限公司为委托代建单位。云南恒誉房地产开发有限公司通过公开招标确定云南金沙江建设工程有限公司为施工单位，直接委托云南盛翔工程建设监理咨询有限公司为监理单位。

本项目于2012年7月1日开工，2013年1月15日竣工，代建单位组织施工、监理、设计等单位对工程进行验收，质量验收合格。

本项目送审结算金额690.21万元，审定结算金额671.72万元，审减金额18.49万元，审减率2.7%。
二、审计发现的主要问题
由于部分签证和变更取费不合理等原因，造成施工单位多计工程价款18.49万元。
三、审计处理情况及建议
对于多计工程价款的问题，已请建设单位认真核实，按合同和相关法律法规的规定依法据实结算。并建议对建设项目所形成的工程资料严格按照国家相关竣工结算资料进行认真归档，防止重要资料的丢失，确保项目资料的完整性。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，建设单位认真进行整改。对施工单位多计的工程款问题，建设单位已认真核实，并严格按合同和相关法律法规的规定及本次审定的工程结算金额依法据实结算。对提出的审计建议，建设单位积极采纳。
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