
西山区房产交易中心搬迁涉及房产档案库设备设施和交易大厅软硬件系统迁移项目
竣工决算审计结果

2020年第  号
（二○二○年一月  日公告）
根据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市西山区审计服务中心于2019年3月20日至2019年7月月11日，对西山区房产交易中心搬迁涉及房产档案库设备设施和交易大厅软硬件系统迁移项目竣工决算进行了审计，并出具了审计报告。现将审计结果公告如下：

1、 基本情况

该项目昆明市西山区房产交易中心关于部分单位搬迁入驻城投商务大厦装修改造项目是为切实解决服务窗口面积狭小、硬件服务功能不健全、服务群众“最后一公里”质量不高的问题，同时统筹兼顾在外租房单位的办公问题，将区交易中心等部门搬迁入城投商务大厦办公，并根据用途需要对房产档案库设备和交易大厅软硬件系统迁移至城投商务大厦。
该项目涉及档案搬迁及软件迁移工程已由西山区人民政府办公室于2014年8月18日以（会议纪要〔十五46号〕）批准建设，并成立领导小组，在领导小组下设办公室在区住建局，承担领导小组的日常工作。
该项目于2015年9月10日开工，2016年12月6日完工。 2017年8月10日该项目进行工程竣工验收。
二、审计发现的主要问题

因工程价款结算中由于报审结算部分定额错套、材料单价偏高等等原因，调整工程价款11.58万元；调整多计待摊投资      0.61万元。

三、审计处理情况及建议
针对上述问题，西山区审计服务中心已按照国家法律、法规的规定出具了审计报告。对于多计工程价款和待摊投资的问题，已请建设单位认真核实，按合同和相关法律法规的规定依法据实结算。提出审计建议：对资金缺口部分，建设单位应向上级相关部门反映，尽快筹集项目所需资金，保证工程款的支付；建设单位应高度重视对各种建设资料的收集、整理，严格按照国家相关竣工决算资料进行认真归档，防止建设项目所涉及的有关批文、设计、招投标文件、合同、监理、施工图纸等重要资料的丢失，做好竣工总验准备工作，最终顺利完成移交。
四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，建设单位认真进行整改。对施工单位多计的工程款和待摊投资问题，建设单位已认真核实，并严格按合同和相关法律法规的规定及本次审定的工程结算金额依法据实结算。对提出的审计建议，西山区住房和城乡建设局已进行采纳。


