
附件4
昆明市公安局西山分局2021年预算重点领域
财政项目

文本公开

1、 项目名称

昆明市西山区公安分局执法办案管理中心建设项目
2、 立项依据

《公安部关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》公法制〔2019〕166号，公安部对执法办案场所建设下发指导意见；提出了各地要全力打造集办案区、案件管理区、合成作战、智能辅助等功能于一体的“一站式”办案场所，强化对办案活动的监督管理和服务保障，提升执法效能。《云南省公安厅关于全面推进执法办案管理中心建设的实施意见》云公法〔2019〕131号，云南省公安厅对执法办案场所指明了具体的建设内容；指出各地公安机关要结合自身实际情况，建成的执法办案场所要实现执法办案、监督管理、服务保障“一体化”运行，打造“规范、高效、安全”的执法办案模式，全面提升全省公安机关执法质量和执法公信力。昆明市公安局关于下发《昆明市公安局智慧办案中心建设标准（试行）》的通知，规范全市公安机关执法办案场所建设的标准。为此，为保证疫情期间对收押对象分区、隔离、安全体检等方面的需求等问题，结合西山区实际，分局拟在西山区看守所内建设西山区公安分局“一站式”执法办案中心。

3、 项目实施单位

云南康源建筑工程有限公司
4、 项目基本概况

项目建设性质：新建

项目建设单位：昆明市西山区公安分局；

项目建设地点：西山区看守所北侧；
项目建设规模：项目建设用地面积4704㎡（约7亩），建筑占地面积1813㎡，总建筑面积为3965㎡。
项目建设内容：拟建一站式执法办案中心用房1栋，3层框架结构；普通装修工程；配套工程、管理系统工程。
项目投资及资金筹措：本项目总投资4336.26万元。申请上级补助与自筹解决。

5、 项目工期：根据项目建设规模，预计工程建设工期为8个月，即从2020年9月1日-2021年4月30日竣工验收使用。
6、 项目实施内容

拟建一站式执法办案中心用房1栋，3层框架结构，项目建设用地面积4704㎡（约7亩），建筑占地面积1813㎡，总建筑面积为3965㎡。
7、 资金安排情况

本项目总投资4336.26万元，其中：直接工程费用3702.93万元，工程建设其他费312.38万元，预备费321.22万元。

按照《关于同意安排西山区公安分局办案中心建设项目资金的批复》（西政复【2020】115号），该项目建设资金由区级财政统筹安排。
8、 项目实施计划

根据项目建设规模，预计工程建设工期为8个月，即从2020年9月1日-2021年4月30日竣工验收使用。
9、 项目实施成效

新建设的执法办案中心，拟在安全执法、高效执法、合成作战、全程留痕、可视化管理等方面加强管控，遵循“四位一体”建设要求，办案中心由执法办案区、指挥研判区、涉案财物暂存区、案卷管理区四部分组成，可实现安全、高效、有序对全区刑事、治安案件的集中办理，推进西山区社会治安综合建设的管理水平。
