昆明市西山区水务局

〔办理类型〕（A）

〔是否公开〕（是）

西水函〔2024〕165号

昆明市西山区水务局

关于西山区第十七届人大第三次会议

第173259号建议答复的函

宋刚代表：

您提出的《关于对新时期提升城市管理水平的相关的建议》建议收悉，现答复如下：

1. 基本情况

您建议：

城市管理是城市发展的重要内容，事关人民群众对美好生活的追求。随着近年来昆明市尤其是西山区大面积城市更新改造的推进、老旧小区改造提升项目实施以及庭院（小区）清污分流项目的建设，城市建设管理中的不足与城市居民需求之间的矛盾也逐步凸显。同时，城市管理水平与能力的高低也直接关系到城市运行效率乃至招商引资和城市经济发展的成效。立足新发展阶段提升城市管理水平对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展都具有十分重要的意义。

“十四五”时期，西山区提出了建设“云南政治中心服务承载区、山水都市品质区、现代服务业活力区”的功能定位，并把推进“城市管理精细化”放到了实施“五化四治三融合”行动的首位；区委十二届第七次全会提出，2024年我区将实施“城乡融合扩能”工程，统筹抓好市容市貌、道路管理、园林绿化等工作，完成272个老旧小区提升改造，让城区更加靓丽、更具品质。但是从目前广大人民群众的反映看，我区城市管理中还存在不少短板，与年度工作预期和“十四五”目标还有较大差距，主要表现：**一是**当前我区老旧小区改造工程与庭院（小区）雨污分流改造提升工程同步实施，施工涉及面广，路面开挖面积大，严重影响了群众出行；**二是**围挡施工周期长、未按承诺工期完工的情况较为普遍，对围挡周边的商铺、企业、学校、医院等带来不便，群众意见大；**三是**城市烟火气与市容市貌不相协调的情况仍然存在，下班放学高峰期部分路段车辆占道沿街叫卖水果、蔬菜的现象较为普遍，既影响了道路交通安全又抹黑了我区的城市形象。这些问题对我区城市的精细化管理和社会治理能力提出了更高要求，建议区政府认真研究，拿出好的对策建议。

1. 意见建议办理情况

#### 经核查，结合实际情况，现将我局相关部分的办理情况说明如下：

接到该交办件后，我局高度重视，立即组织相关工作人员对该交办件进行研究。

**一是**我局负责实施二环内雨污分流改造工程，分为七亩沟片区、乌龙河片区、大观河片区、船房河片区、采莲河片区五个区域，实施范围为7.2平方千米，庭院小区约380个，市政排水管改造涉及34条市政道路，约18.29千米(主干约13.25千米、支次约5.04千米)，错接(混接)点改造828个。二环内雨污分流分昆明市西山区二环内排水系统提升完善项目及西山区兰花沟(书林街段)河道箱涵重构及二环内重要节点污水主千系统完善工程两个项目实施，截至目前，两个项目主体工程均已完成，现正进行查缺补漏及自检自查；**二是**由于雨污分流工作属于昆明市重点工程，在工期紧、任务重的情况下，我区雨污分流只能加大推进力度、众多工作面共同实施。在实施过程中我局一直强调优化施工组织及施工工序、安全文明施工，尽量减少对周围居民的影响，现雨污分流施工已进入尾声，在剩余的施工过程中，我局将督促施工单位严格按照公示工期倒排施工计划、加快施工收尾工作、安全文明施工，将社会影响降到最低限度，争取早日完工，还市民一个环境舒适的生活环境。

三、下一步工作方向

下一步，我局将对工程实施过程中涉及的道路开挖、占道施工等进行精细化管理，从方便群众、文明施工的角度出发，严格施工周期承诺制，在不影响工程实施的情况下尽量压缩占用公共空间的面积，尽量减少施工对市民出行带来的不便。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。

 昆明市西山区水务局

 2024年9月26日

（联系人及电话：马月涛 13700698034）

昆明市西山区水务局办公室 2024年9月26日印发