附件8

2024年西山区政府投资基本建设项目计划

编制报告

按照“优先保在建，适度新开工，量财力而为，不新增债务”的原则，统筹年度投资计划，将全区各职能部门、街道办事处、区属国有企业2024年计划实施项目，多次汇总征求意见，会商研究，形成年度区政府基本建设投资项目计划报告。

一、2024年政府投资基本建设项目计划和储备

汇总近三年来已完成立项、进行项目审查的项目全面梳理分析，并结合“半拉子工程、形象工程、面子工程”专项整治情况以及政府投资项目分类管理的相关规定，初步考虑将已有明确资金保障的29项纳入2024年基本建设计划；将暂无资金保障的109项纳入2024年动态储备，后续视区级财政预算安排情况及争取资金情况推动。

（一）2024年政府投资基本建设项目计划

纳入2024年政府投资基本建设计划的项目共29项（2023年计划内结转12项，动态储备及计划外新增审批17项），计划总投资164.77亿元，2024年计划投资20.67亿元，其中续建19项，新开工10项。年度投资计划较2023年完成投资38.09亿元下降17.42亿元；与2020—2022年相比呈急剧下降趋势（2020—2022年分别完成36.77亿元、37.7亿元、102.12亿元）。

| 项目类别 | 项目数（个） | 计划总投资（亿元） | 2024年计划投资（亿元） | 续建 | 新开工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目数（个） | 计划总投资（亿元） | 2024年计划投资（亿元） | 项目数（个） | 计划总投资（亿元） | 2024年计划投资（亿元） |
| 总计 | **29** | **164.77** | **20.67** | **19** | **111.3** | **14.62** | **10** | **53.47** | **6.05** |
| 一、乡村振兴建设项目 | 2 | 0.24 | 0.05 | 1 | 0.07 | 0.02 | 1 | 0.17 | 0.03 |
| 二、水利基础设施建设项目 | 1 | 3.72 | 1.6 | 1 | 3.72 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| 三、城建领域建设项目 | 15 | 134.39 | 15.98 | 7 | 81.16 | 10.03 | 8 | 53.23 | 5.95 |
| 四、社会民生建设项目 | 9 | 24.15 | 1.96 | 8 | 24.08 | 1.89 | 1 | 0.07 | 0.07 |
| 五、市政基础设施建设项目 | 2 | 2.27 | 1.08 | 2 | 2.27 | 1.08 | 0 | 0 | 0 |

（二）2024年政府投资基本建设项目动态储备

将暂无资金保障的109项纳入2024年政府投资基本建设项目动态储备（2023年计划内结转21项、动态储备72项、计划外新增审批12项、动态调整增补4项），计划总投资452.88亿元，后续视资金保障情况和前期工作推进情况调整增补纳入年度计划。

| 项目类别 | 项目数（个） | 总投资（亿元） |
| --- | --- | --- |
| 总计 | **109** | **452.88** |
| 一、乡村振兴建设项目 | 6 | 15.47 |
| 二、水利基础设施建设项目 | 11 | 27.25 |
| 三、生态环保建设项目 | 7 | 126.33 |
| 四、城建领域建设项目 | 8 | 22.14 |
| 五、社会民生建设项目 | 24 | 154.31 |
| 六、文化旅游建设项目 | 8 | 24.81 |
| 七、产业园区基础设施建设项目 | 4 | 9.48 |
| 八、市政基础设施建设项目 | 41 | 73.09 |

二、多措并举推动项目建设

（一）提高项目谋划规划水平，高质量做好项目建设工作。加强项目谋划工作的专题培训，严格落实《云南省人民政府关于高质量做好项目工作的指导意见》（云政发〔2023〕16号），指导各行业主管部门、项目责任单位全面提高项目谋划储备工作水平，高质量做好项目工作。

（二）积极向上争取资金，抢抓机遇争取国家省政策支持。**一是**及时研究政策和资金投向，制定项目争取资金的政策指南，提出扩大有效投资的意见建议；**二是**做好中央和省预算内投资、国债和专项借款的申报工作。抢抓国债、专债、中央和省预算内资金、专项贷款等政策窗口，高质量做好项目的谋划包装，积极多渠道争取资金支持。

（三）搭建银企合作桥梁，积极推动向社会资本推介工作。邀请专业的投融资机构指导研究提出项目投融资包装意见，制定政府投资项目融资推荐册，向驻区金融机构、500强企业推介，加大对投资项目融资支持力度。

三、建立投资计划动态报告制度

年度政府基本建设项目投资计划实行动态管理，年内将根据国家、省、市和西山区产业招引、经济社会发展需要以及新的重要工作、重大项目、重点计划和投资变化方向进行及时调整增补和季度通报，向区人大常委会报告。

附表：1.昆明市西山区2024年政府投资基本建设项目计划表

2.昆明市西山区2024年政府投资基本建设项目动态储

备表

附表1

昆明市西山区2024年政府投资基本建设项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质（前期、续建、新开工） | 建设内容及规模 | 建设地点 | 总投资（万元） | 开工以来截至2023年12月累计完成投资（万元） | 2024年计划投资（万元） | 建设资金来源 | 计划开工时间 | 竣工时间 | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| **共29项（续建19项，新开工10项）** |  | **1647762** | **576676** | **206662** |  |  |  |  |
| **（一）乡村振兴建设项目（共2项）** |  | **2394** | **322** | **513** |  |  |  |  |
| 1 | 西山区2023年乡村振兴村内道路硬化工程建设项目 | 续建 | 全面开展打通村间道路硬化“最后一公里”行动，全面完成西山区辖区内223个自然村还未硬化的村内道路建设，计划实施村间道路硬化383420平方米，同时完善配套排水沟。 | 昆明市西山区海口、团结街道 | 651 | 322 | 213 | 区级预算资金 | 2023.9 | 2024.4 | 昆明市西山区农业农村局 |
| 2 | 西山区乡村振兴示范村建设项目 | 新开工 | 在西山区海口街道办事处双哨社区上哨村、团结街道办事处龙潭社区乐居村、雨花社区大墨雨村、白眉社区妥睦居民村、朵亩社区小乐亩小村实施村间道路提升改造及硬化16930平方米、村庄亮化安装太阳能路灯350盏、村庄绿化7800平方米、村庄风貌改造及政治7500平方米、村庄消防设施提升改造40套、排水设施建设800米、综合停车场建设800平方米、综合文化活动中心改造400平方米、村庄饮用水取水点提升改造等建设项目。 | 昆明市西山区海口街道、团结街道 | 1743 | 0 | 300 | 区级预算资金 | 2024.4 | 2025.12 | 昆明市西山区农业农村局 |
| **（二）水利基础设施项目（共1项）** |  | **37210** | **17006** | **15994** |  |  |  |  |
| 3 | 西山区海口街道工农用水水质净化厂及资源化高效利用工程 | 续建 | （1）取水工程：工艺设备及相应电气、自控设备安装。土建部分包括打捞平台2座。（2）藻水处理站工程：工艺设备及相应电气、自控设备安装。土建部分包括藻渣池2座，单座体积约438.75立方米；藻泥池2座，单座体积约101.25立方米；尾水池2座，单座体积约67.5立方米；设备部分包括藻水分离设备6套，单套处理规模为富藻水2.5万立方米/d；加压设备；加药装置；脱水设备；尾水处理设备；附属构筑物。（3）输水工程：10000立方米钢筋混凝土高位水池1座；DN600输水管道约8400米，DN700输水管道约450米。 | 昆明市西山区海口街道 | 37210 | 17006 | 15994 | 银行融资 | 2023.4 | 2024.12 | 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 |
| **（三）城建领域建设项目（共15项）** |  | **1343894** | **393818** | **159824** |  |  |  |  |
| 4 | 昆明市西山区二环内排水系统提升完善项目 | 续建 | 管网工程：新建排水管网14822米，管径范围为d400～4×1.8米。节点改造工程：接口改造764个；泵站工程；新建采莲河污水泵站，1.23万立方米/d。庭院改造工程：小区庭院改造面积5.66平方千米；管道清淤，市政道路及庭院小区排水管清掏75770立方米。 | 昆明市西山区金碧、永昌、棕树营、西苑街道 | 67608 | 57711 | 9897 | 地方政府专项债券资金、国债、中央预算内资金、省预算内资金 | 2022.3 | 2024.5 | 昆明市西山区水务局 |
| 5 | 西山区主城区城市排水管网排查、雨污分流、化粪池清理整治暨溢流物防控项目 | 续建 | 项目主要涉及西山区二环外清水河、采莲河、船房河、西坝河、老运粮河等11条河道流域范围的排水管网及雨污分流改造，工程建设内容涉及市政道路雨污分流改造、错接乱接整治、管网缺陷整治、初期雨水控制、居住小区单位改造、化粪池、隔油池改造等内容。市政道路雨污分流改造共计新建d500-d800污水管约16195米，d300-d1500雨水管约16346米，市政道路排水管道错、乱接整治约26232米；修复d500-d1500市政排水管道约 9139米，管道清淤83248立方米；新建智能检查井80 座；改造化粪池220座，改造隔油池794 座；庭院小区雨污分流改造4.69平方千米。 | 昆明市西山区 | 45552 | 40342 | 5210 | 地方政府专项债券资金、中央预算内资金、省预算内资金 | 2022.11 | 2023.12 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 6 | 永昌街道2022年度第二批次74个老旧居民小区提升改造工程 | 续建 | 改造小区建成年代为80-90年代，占地面积320119.1平方米，建筑总面积约485304平方米。共有247栋、617单元、8499户。雨污分流及化粪池提升改造以及道路（修补罩面50706平方米、重铺地砖10265平方米）、绿化（绿植梳理13245.3平方米）绿地增补16123.67平方米、架空线路整理14860米、室外照明灯具925套、环卫设施休整106个及新增312个、新增座椅396套配套设施等基础设施保障和提升。 | 昆明市西山区永昌街道 | 16563 | 15392 | 1171 | 地方政府专项债券资金、中央预算内资金、区级预算资金 | 2023.6 | 2024.3 | 昆明市西山区永昌街道办事处 |
| 7 | 西山区金碧街道2023年第一批次老旧小区改造项目 | 续建 | 共改造老旧小区65个，290栋建筑，751个单元，共计9464户，建筑总面积约817362平方米。主要进行给排水工程改造，水、电、气一户一表改造，电气工程改造，道路恢复工程、照明工程、消防设施改造，室外景观绿化及部分公共设施改造。 | 昆明市西山区金碧街道 | 12516 | 3465 | 9051 | 地方政府专项债券资金、中央预算内资金、区级预算资金 | 2024.1 | 2024.5 | 昆明市西山区金碧街道办事处 |
| 8 | 西苑街道2023年二环路外18个老旧小区改造项目 | 续建 | 该项目涉及凯苑社区、秋苑社区、秀苑社区和丽苑社区范围内的共18个老旧居民小区，计划改造总建筑面积约114.42万平方米，涉及约14948户。主要进行雨污分流改造、屋面防水补漏、给水一户一表改造、供电一户一表改造、天然气置换改造等。 | 昆明市西山区西苑街道 | 16632 | 4617 | 12015 | 地方政府专项债券资金、中央预算内资金、区级预算资金 | 2023.1 | 2024.12 | 昆明市西山区西苑街道办事处 |
| 9 | 西山区29号片区棚户区改造安置地块建设项目 | 续建 | 本地块主要建设安置住宅、停车位、商业及办公管理用房，配建一所15班制幼儿园及各类公共配套用房。净用地面积79465.17平方米（约119.20亩）。规划总建筑面积约为620850.84平方米，其中地上建筑面积约441369.99平方米，地下建筑面积约179480.85平方米。 | 昆明市西山区福海街道 | 540128 | 251391 | 50000 | 地方政府专项债券资金、银行融资 | 2023.4 | 2026.4 | 昆明市西山区城改置地发展有限公司 |
| 10 | 昆明市西山区福海小村（37号片区）城中村改造项目 | 续建 | 项目包括土地征收、安置房、配套基础设施及公共服务设施建设。其中，土地征收：涉及改造规模767.00亩，涉及改造居民522户（1540人），改造房屋面积324836.30平方米。安置房建设：安置房用地规模85.39亩，总建筑面积191774.75平方米，其中地上面积142312.75平方米，地下49462.00平方米。配套基础设施及公共服务设施建设：室外绿化、给排水工程、垃圾收储设施等工程。 | 昆明市西山区福海街道 | 112574 | 20900 | 13000 | 专项借款 | 2020.4 | 2025.12 | 昆明地铁城市开发有限公司 |
| 11 | 西山区团结集镇污水处理站应急项目 | 新开工 | 新建调蓄池1座，有效容积3000立方米；新建应急管理房1座；既有粗格栅—提升泵房改造1座；新建工艺、给水及排泥等综合管线。工程分二期实施。 | 昆明市西山区团结街道 | 739 | 0 | 739 | 区级预算资金 | 2024.3 | 2024.6 | 昆明市西山区水务局 |
| 12 | 昆明市西山区2022年城市燃气管道老化更新改造项目 | 新开工 | 项目共计对居民庭院燃气管道隐患改造16.26千米，公共立管改造266.84千米，居民用户加装安全装置及胶管更换304575户，居民用户老旧表具更换189260户，管道液化气小区更新改造6787户。主要建设内容包括：1.居民庭院燃气管道隐患改造：改造小区299个、隐患6372项，折算隐患管道长度16.41千米，改造长度约97.40千米。2.公共立管改造：更换镀锌立管为无缝钢管，共计88947户、13647根（其中室外立管835根，室内立管12812根），折算管道长度266.84千米。3.居民用户加装安全装置及胶管更换：共672个小区、304575户。改造内容：每户增设燃气泄漏报警切断装置1套、不锈钢波纹软管2米。4.居民用户老旧表具更换：共计189260户。改造内容：超期表具更换为G2.5物联网膜式燃气表。5.管道液化气小区更新改造：共计19个小区、6787户。改造内容：居民庭院燃气管道、公共立管（含引入管、水平干管）、户内管道全面安装更新，并安装燃气泄漏报警切断装置1套、不锈钢波纹软管2米。 | 昆明市西山区马街、金碧、永昌、前卫、福海、棕树营、西苑、碧鸡街道 | 35325 | 0 | 10200 | 中央预算内资金 | 2024.4 | 2025.12 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 13 | 西山区金碧街道2023年安康路151号老旧小区改造项目 | 新开工 | 本次共改造共改造老旧小区1个，楼栋数14栋，户数144户，建筑面积11500平方米。主要建设内容包括：建筑工程，照明工程，室外景观绿化工程，安防工程，综合管线工程，水、电一户一表改造及部分公共设施改造。 | 昆明市西山区金碧街道 | 632 | 0 | 632 | 地方政府专项债券资金、中央预算内资金、区级预算资金 | 2024.4 | 2024.12 | 昆明市西山区金碧街道办事处 |
| 14 | 西山区金碧街道2023年第二批老旧小区改造项目 | 新开工 | 共改造老旧小区4个，楼栋数13栋，29个单元，户数475户，占地面积17188.46平方米，建筑面积37595.36平方米。主要建设内容包括：建筑工程、照明工程、室外景观绿化工程、安防工程、综合管线工程，水、电一户一表改造及部分公共设施改造。 | 昆明市西山区金碧街道 | 836 | 0 | 836 | 地方政府专项债券资金、中央预算内资金、区级预算资金 | 2024.4 | 2024.12 | 昆明市西山区金碧街道办事处 |
| 15 | 2023年军休老旧小区改造项目 | 新开工 | 该项目涉及4个军休老旧小区，计划改造总建筑面积5.74万平方米，涉及15栋房屋510户。主要改造内容包括：供水、供电、燃气一户一表改造，屋面防水、雨污分流改造和小区道路恢复改造等。 | 昆明市西山区金碧街道、棕树营街道 | 1073 | 0 | 1073 | 地方政府专项债券资金、中央预算内资金、区级预算资金 | 2024.3 | 2024.12 | 昆明市西山区退役军人事务局 |
| 16 | 昆明市西山区西坝新村（7号片区）城中村改造项目 | 新开工 | 项目包括土地征收、安置房、配套基础设施及公共服务设施建设。其中，土地征收：涉及改造规模232.60亩，涉及改造1005户，改造房屋面积261618.94平方米。安置房建设：用地规模59.92亩，总建筑面积235481.02平方米，其中安置房工程地上建筑169739.21平方米（含1232套安置房住宅）、地下建筑65741.81平方米。配套基础设施：新建供气管道10.98公里，排水管道8.79公里，供水管道8.79公里，供电线路14.13公里，道路15783.90平方米，绿化38826.45平方米，照明设施176个，围墙1384.83米，垃圾收储设施2套。公共服务设施：新建社区公共服务设施、养老托育设施、室外公共服务设施等共计5482.73平方米，充电桩254个。 | 昆明市西山区金碧街道 | 196194 | 0 | 20000 | 专项借款 | 2024.9 | 2025.12 | 昆明市西山区城市建设投资开发有限责任公司 |
| 17 | 昆明市西山区土堆村（4号片区三期）城中村改造项目 | 新开工 | 项目包括土地征收、安置房、配套基础设施及公共服务设施建设。其中，土地征收：涉及改造规模143.14亩，涉及改造485户，改造房屋建筑面积111051.69平方米。安置房建设：用地规模82.72亩，总建筑面积138171.40平方米，其中地上91884.26平方米（含708套安置房住宅），地下46287.14平方米。配套基础设施：新建供气管道7.76公里，排水管道6.22公里，供水管道6.22公里，供电线路9.99公里，道路14314.22平方米，绿化26785.99平方米，照明设施125个，围墙1238.26米，垃圾收储设施1套。公共服务设施：新建社区公共服务设施、养老托育设施等共计2696.49平方米，充电桩75个。 | 昆明市西山区棕树营街道 | 100837 | 0 | 20000 | 专项借款 | 2024.9 | 2025.12 | 昆明市西山区城改置地发展有限公司 |
| 18 | 昆明市西山区沙地村（50号片区）城中村改造项目 | 新开工 | 项目包括土地征收、安置房、配套基础设施及公共服务设施建设。其中，土地征收：涉及改造规模226.74亩，涉及改造761户，改造房屋面积211279.02平方米。安置房建设：用地规模51.51亩，总建筑面积247215.60平方米，其中地上180472.80平方米（含1040套安置房住宅），地下66742.80平方米。配套基础设施：新建供气管道12.76公里，排水管道10.22公里，供水管道10.22公里，供电线路16.43公里，道路20832.55平方米，绿化47225.43平方米，照明设施204个，围墙1000米，垃圾收储设施1套。公共服务设施：新建社区公共服务设施、养老托育设施等共计2339.51平方米，充电桩257个。 | 昆明市西山区马街街道 | 196686 | 0 | 6000 | 专项借款 | 2024.12 | 2025.12 | 昆明市西山区城改置地发展有限公司 |
| **（四）社会民生建设项目（共9项）** |  | **241537** | **153489** | **19554** |  |  |  |  |
| 19 | 昆明市第十八幼儿园排危重建装配式建筑建设项目 | 续建 | 办园规模为6班，共1栋建筑单体，总建筑面积3353.44平方米，综合楼2908.64平方米，地下设备用房444.80平方米，建筑层数为三层，每层层高4.2米，建筑总高度为17.9米，建筑基底面积为850.16平方米，绿地率为19.54%，容积率0.96，建筑密度28.12%。 | 昆明市西山区永昌街道 | 3097 | 2812 | 285 | 区级预算资金 | 2022.12 | 2024.3 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 20 | 西山区城中村改造3号片区配套36班初级中学建设项目 | 续建 | 新建办学规模为36班的初级中学一所。项目总用地面积28804.13平方米，计划总建筑面积19397.18 平方米，其中：地上建筑面积15000.18平方米，地下建筑面积4307平方米。主要建设内容包括教学楼、综合楼、地下室及室内外给排水、电力电气、消防、人防、篮球场、足球场、跑道、海绵城市等附属配套设施。 | 昆明市西山区棕树营街道 | 13723 | 11925 | 1798 | 纳入片区开发成本 | 2022.11 | 2024.3 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 21 | 昆明市西山区团结谷律中心学校律则分校排危新建项目 | 续建 | 1.拆除工程：拟拆除教师宿舍楼、教学楼、学校自建公共卫生间、保安室及临时搭建厨房，拆除建筑总占地面积为478.41平方米，拆除总建筑面积为962.55平方米。2.新建工程：根据学校现有用地情况，重新规划校园布局，拟新建教师宿舍楼（包含食堂及配套消防设施备用房）、教学楼、传达值宿室。拟新建建筑占地面积651.88平方米，建筑面积3741.81平方米，办学规模6班。 | 昆明市西山区团结街道 | 2776 | 1563 | 1213 | 中央专项资金、省级专项资金、区级预算资金 | 2022.11 | 2024.2 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 22 | 西山区螺蛳湾片区A2-6A地块配建15班幼儿园建设项目 | 续建 | 本项目总用地面积为5850.05平方米，总建筑面积为5122.54平方米。建筑密度为28%，容积率0.85，绿地率33%，绿地面积1930.52平方米，道路及广场面积2281.52平方米。 | 昆明市西山区永昌街道 | 3383 | 2500 | 1183 | 纳入片区开发成本 | 2022.12 | 2024.3 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 23 | 昆明市西山区书林第一小学双塔校区建设项目 | 续建 | 项目内配建26小学一所，项目规划总用地面积约为24005.99平方米，总建筑面积约为27467.5平方米（其中：地上建筑面积约为20379.92平方米，地下建筑面积约为7087.58平方米）。同步完善室外围墙、大门、运动场、室外绿化及景观、电气、给排水等室外附属配套设施。 | 昆明市西山区前卫街道 | 38800 | 30809 | 2685 | 中央专项资金、省级专项资金、区级预算资金 | 2023.4 | 2024.7 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 24 | 西山区海口街道办事处新建6班幼儿园新建项目 | 续建 | 西山区海口街道办事处新建6班幼儿园项目总用地面积2441.79平方米，计划总建筑面积2527.39平方米。主要建设内容包括教学楼1栋（层数三层）及景观绿化、室外电力、给排水工程等相关配套设施。 | 昆明市西山区海口街道 | 1543 | 623 | 920 | 区级预算资金 | 2022.12 | 2024.3 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 25 | 昆明西山区人民医院三级综合医院迁建项目 | 续建 | 总规划建设净用地面积40208.67平方米（约60.31亩）。总建筑面积125949.07平方米，其中地上建筑面积73163.08平方米，地下建筑面积52785.99平方米。容积率1.70，绿地率26%，建筑密度35%，总床位数为600床，机动车停车位745个，非机动车位1055个。本项目有地下室三层、局部两层；门诊医技楼地上4层，建筑高度为20.40米；1号住院楼地上14层，建筑高度为63.60米；2号住院楼地上9层，建筑高度为40.20米；综合楼地上5层，建筑高度为22.50米；报告厅地上2层，建筑高度为10.50米；感染楼地上3层，建筑高度为15.60米；共设置床位数600床。 | 昆明市西山区马街街道 | 176730 | 103243 | 10000 | 地方政府专项债券资金 | 2022.3 | 2025.12 | 昆明市西山区卫生健康局 |
| 26 | 昆明市西山区人民政府团结街道办事处社区服务用房拆除新建项目 | 续建 | 4个社区服务用房新建规模计划如下：1.谷律社区主要建筑内容为一栋3层居委会服务用房，一层建筑面积176.30平方米，二层建筑面积197.38平方米，三层建筑面积197.38平方米，总建筑面积571.06平方米；2.律则社区主要建筑内容为一栋3层居委会服务用房及附属配套设施（围墙、绿化、车位、道路等），一层建筑面积175.70平方米，二层建筑面积195.78平方米，三层建筑面积195.78平方米，总建筑面积567.26平方米；3.妥排社区主要建筑内容为一栋3层居委会服务用房，一层建筑面积198.39平方米，二层建筑面积198.39平方米，三层建筑面积198.39平方米，总建筑面积595.16平方米；4.雨花社区主要建筑内容为一栋3层居委会服务用房，一层建筑面积176.78平方米，二层建筑面积196.84平方米，三层建筑面积196.84平方米，总建筑面积570.46平方米。 | 昆明市西山区团结街道 | 764 | 14 | 750 | 区级预算资金 | 2023.12 | 2024.6 | 昆明市西山区团结街道办事处 |
| 27 | 西山区街道综合养老服务中心建设项目（前卫街道、棕树营街道、永昌街道） | 新开工 | 项目涉及3个街道综合养老服务中心建设，其中前卫街道综合养老服务中心提升改造面积1994.85平方米；棕树营街道综合养老服务中心提升改造面积1159.54平方米；永昌街道综合养老服务中心提升改造面积806.43平方米。主要建设内容包括：墙面、地面、屋面提升改造工程、电梯加装及消防改造工程等。 | 西山区前卫街道、棕树营街道、永昌街道 | 720 | 0 | 720 | 省级专项资金 | 2024.5 | 2024.12 | 昆明市西山区民政局 |
| **（五）市政基础设施建设项目（共2项）** |  | **22727** | **12041** | **10777** |  |  |  |  |
| 28 | 西山区双塔片区（城中村改造16号片区暨海埂路片区综合整治项目）KCXS2019-16号地块公园绿地建设项目 | 续建 | 项目规划总用地面积16598平方米，其中绿化面积11128平方米,园路及铺装场地面积5470平方米，绿地率67.04%。主要建设内容包括：竖向设计、健康景区营造、土方工程、给排气及电气工程、景观照明、标志系统、环卫设施、休憩服务设施、广场及园路铺装、景观构筑物、主题雕塑小品和种植绿化等。 | 昆明市西山区前卫街道 | 13964 | 11951 | 2013 | 开发商代建 | 2023.6 | 2025.1 | 昆明市西山区城市管理局 |
| 29 | 西山区城市更新改造52号片区D地块公园绿地建设项目 | 续建 | 项目主要建设城市公园绿地，配套设置休息区（地面硬化）及相关设施，主要包括：绿化工程、园路及铺装、建设公园附属设施等。项目规划总用地面积10406.5平方米，其中绿化面积7902.9平方米，园路及铺装场地面积2503.6平方米，绿地率75.94%。 | 昆明市西山区西苑街道 | 8764 | 90 | 8764 | 开发商代建 | 2023.12 | 2024.12 | 昆明市西山区城市管理局 |

附表2

昆明市西山区2024年政府投资基本建设项目动态储备表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质（前期、续建、新开工） | 建设内容及规模 | 建设地点 | 总投资（万元） | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| **共109项（续建53项，前期56项）** |  | **4528866** |  |
| **（一）乡村振兴建设项目（共6项）** |  | **154737** |  |
| 1 | 昆明市西山区2022—2023年农村供水保障工程 | 续建 | 新建小型净水站，安装智能数字水表及收费云平台，新建蓄水池、泵站，新建或更换输水管及配水管等设施。 | 昆明市西山区海口、碧鸡、团结街道 | 7000 | 昆明市西山区水务局 |
| 2 | 西山区滇池沿岸乡村振兴现代农业示范园 | 前期 | 对滇池沿岸碧鸡街道办事处观音山社区现有的蔬菜、花卉大棚进行提升改造，建设高标准、数字化、智能化设施农业约700亩；对百草村、观音山居民小组村内人居环境进行提升改造。 | 昆明市西山区碧鸡街道 | 26028 | 昆明市西山区农业农村局 |
| 3 | 昆明市西山区兴边富民民族团结城镇配套基础设施建设项目 | 前期 | 一期范围为龙潭社区、和平社区、雨花社区，共计72.53平方公里。主要建设内容包括：1.美丽乡村人居环境提升；2.一级交通枢纽工程，占地80亩,建设规模5.1万平方米；3.团结现代农业产业示范园，占地140亩，建设规模5万平方米；4.多肉种植产业园，占地1400亩，建设规模1.5万平方米；5.食品药品加工区，占地100亩，建设规模6.7万平方米；6.龙潭休闲观光游乐中心，占地1.2万亩，建设规模2000平方米；7.乐居古村保护与开发，占地325亩，建设规模2000平方米；8.大墨雨古村保护与开发，占地385亩，建设规模2000平方米。 | 昆明市西山区团结街道 | 73089 | 昆明市西山区农业农村局 |
| 4 | 昆明市西山区团结交通枢纽系统工程（1+4+N交通枢纽工程） | 前期 | 计划建设内容为一级枢纽中心1个、二级枢纽站4个、三级枢纽点30个、路侧公交站50个。 | 昆明市西山区团结街道 | 22335 | 昆明市西山区交通运输局 |
| 5 | 西山区“十四五”乡村振兴农村公路提升改造工程 | 前期 | 西山区昆富公路、乐律公路、团乐公路、宝花公路、车明公路、杨盛公路、高海辅道、西册公路等骨干农村公路进行修复提升改造、增设错车带及村内道路衔接硬化。 | 昆明市西山区团结、碧鸡、海口街道 | 25000 | 昆明市西山区交通运输局 |
| 6 | 西山区龙门片区乡村道路提升改造工程 | 前期 | 建设内容主要包括对西山区碧鸡街道办事处龙门片区范围内的高海辅道、高蒋段、湖滨路及部分村道进行路面修复，路面提升改造，完善交通标志、标线、护栏等交通安全设施以及周边道路景观绿化提升。 | 昆明市西山区碧鸡街道 | 1285 | 昆明市西山区交通运输局 |
| **（二）水利基础建设项目（共11项）** |  | **272539** |  |
| 7 | 昆明市西山区滇池西岸生态清洁小流域综合治理工程项目 | 续建 | 本项目主要通过对滇池西岸17条沟渠汇水区域及村庄的梳理，从“消除污染源、梳理水资源”两个方面入手，将村庄污水处理、自然生态修复相结合，系统考虑对富善大闸水库排洪沟、古莲新村沟、观音山龙潭水大沟等17条沟渠开展综合治理，一是补齐小流域范围内污水管网收集短板，对沿线村庄进行截污，新建截污管网d200-d400，长度约28.68千米。二是对现状沟渠进行生态化改造、处理，修复沟渠1.78千米，绿化修复约3.37万平方米，清淤约7487.46立方米。三是在黑荞母村新建Q=70立方米/天污水处理站一座，处理村庄污水；同步建设景观湿地一座，面积约1400平方米，对尾水进行进一步净化。四是对各片区内沟渠进行水质、水量监测，共布设水质或水量监测设施19座、雨量计3座。 | 昆明市西山区碧鸡、海口街道 | 9918 | 昆明市西山区水务局 |
| 8 | 昆明市西山区滇池西岸城镇污水综合治理及配套设施建设工程项目 | 续建 | 新建DN110U-PVC入户管41.376公里；新建DN160U-PVC入户管34.48公里；新建DN300HDPE钢带缠绕管126.103公里；新建φ1000钢筋混凝土检查井4203个；新建氧化塘30座；一体化设备18座；弄灌蓄水池40座；新建西山区老沙河-牛鼻村断面水质提升处理站1500立方米/天及配套设施一座；共计处理污水规模3225立方米/天，在19座污水处理站设置一广告位，投放广告，在19座污水处理站和30个氧化塘，养殖蓝藻、水生植物、养殖小龙虾等发展观光农业；污水处理站处理后的中水可以农灌回用和洗车。 | 昆明市西山区碧鸡、海口、团结街道 | 16219 | 昆明市西山区水务局 |
| 9 | 西山区农村污水收集处理系统完善项目（螳螂川沿线片区） | 续建 | 建设截污管网系统DN300HDPE钢带缠绕管11255.83米，DN400HDPE钢带缠绕管2245.63米；建设雨水管网系统DN300HDPE钢带缠绕管6192.33米，DN400HDPE钢带缠绕管48.86米；建设清水通道DN600HDPE钢带缠绕管324.12米，B×H＝1.0×0.7混凝土沟渠976米；工程日处理污水量720立方米/d，清水资源日补水量9792立方米/d。 | 昆明市西山区海口街道 | 7153 | 昆明市西山区水务局 |
| 10 | 昆明市西山区5座水库除险加固工程 | 续建 | 1.整平坝顶，增设防浪墙，上、下游坝坡找平并进行护坡处理，坝脚新建排水体。2.增设大坝安全观测设施。3.改造输水低涵进口，涵洞内衬钢管加固，更换闸阀，重建出口闸阀室。4.封堵输水中涵。5.原址重建输水高涵。6.原址重建溢洪道。7.新建水库管理房。 | 昆明市西山区 | 1369 | 昆明市西山区水务局 |
| 11 | 昆明市西山区团结集镇取水工程 | 续建 | 工程主要建设内容包括取水管网工程、水源区环境整治工程、附属工程。 | 昆明市西山区团结街道 | 569 | 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 |
| 12 | 西山区草海片区水环境综合治理项目 | 前期 | 本项目对西山区草海片区污水处理、雨水收集、中水供应及片区配套建设收集处理管网，并对缓冲区域开展系统生态修复，对区域范围内的支流沟渠开展综合治理，配套建设信息化管理系统。一是新建20万立方米/d污水处理厂1座，占地约170亩；新建DN1600～500配套污水管网20千米；新建5万立方米调蓄池1座，占地约30亩；新建6万立方米/d再生水厂1座，配套DN800～300球墨铸铁管输配水管网30千米，占地约10亩。二是本工程位于滇池草海片区，含郑河路沟、马街沙沟、卖菜沟、渔村沟、普坪村支沟、大箐沟、干尾沟、王家堆沟、车家壁岔沟、水龙沟和植物厂支沟。工程包括：面山生态修复工程、支沟生态化改造工程、库塘生态化及雨水蓄滞工程、支沟上游生活污染治理工程。 | 昆明市西山区马街街道 | 195578 | 昆明市西山区水务局 |
| 13 | 昆明市西山区滇池草海生态清洁小流域综合治理工程项目 | 前期 | 对本工程位于滇池草海片区，含郑河路沟、马街沙沟、卖菜沟、渔村沟、普坪村支沟、大箐沟、干尾沟、王家堆沟、车家壁岔沟、水龙沟和植物厂支沟。工程包括：面山生态修复工程、支沟生态化改造工程、库塘生态化及雨水蓄滞工程、支沟上游生活污染治理工程。 | 昆明市西山区海口、团结街道 | 15824 | 昆明市西山区水务局 |
| 14 | 西山区螳螂川石龙坝至马料河汇口段河道治理工程 | 前期 | 西山区螳螂川石龙坝至马料河汇口段治理工程起点为滚龙坝下游约370米处，终点为石龙坝电站上游约500米处，治理河道长度约1.03公里，右岸治理堤防长度约1.03公里。通过修建护岸、堤防工程，提高河道的过流能力和抗冲刷能力，使治理段左、右岸均达到10年一遇防洪标准，保护河道沿岸免受洪水灾害。 | 昆明市西山区海口街道 | 1241 | 昆明市西山区水务局 |
| 15 | 西山区永胜河水环境治理工程 | 前期 | 主要包括河道补水工程、河道清淤除障工程两部分。其中：河道补水工程包含一体化补水泵站（4800立方米/d）1座，补水管道建设DN100-DN500管道6724米，及其他相关附属设施；河道清淤除障工程主要包含河道清淤9861.8立方米，拟采用人工清淤，河道地被植物清除6911.6平方米，及河道冲洗等。 | 昆明市西山区团结街道 | 2460 | 昆明市西山区水务局 |
| 16 | 西山区山洪沟防洪治理项目 | 前期 | 昆明市西山区山洪沟防洪治理项目共计治理长度63.68千米，其中马街街道办事处治理排洪沟总长度为3千米，碧鸡街道办事处治理排洪沟总长度为3.01千米，海口街道办事处治理排洪沟总长度为8.67千米，团结街道办事处治理排洪沟总长度为49千米。 | 昆明市西山区马街、碧鸡、海口、团结街道 | 8009 | 昆明市西山区水务局 |
| 17 | 团结街道应急能力提升及防洪工程项目 | 前期 | 对团结应急队驻扎营房、训练基地以及有关设施设备配备进行改造提升，涉及面积5643.59平方米；对各社区损毁防洪沟进行新建或者修复，其中新建修复长度约30千米，部分区域修建挡土墙，修复长度19千米；对中心片区改造供水支次管网约30千米，安装智能水表10000个，服务人口约2万人；完善集镇污水收集处理系统，安装集镇片区污水管网20公里，提升改造污水处理站二期占地约6000平方米；对浑团路马鞍山加油站、雨花社区高架桥、团结收费站下口三角地带、和平社区公厕三角地带、浑团公路纪念碑三角地带2.5千米范围内的重要节点以及沿线两边的环境进行提升改造；再对横穿集镇中心的和下路和平社区公厕－科技园段2.4千米、乐律路－乐居民族文化园段3.8千米沿线环境进行整治提升；再对和平、龙潭、雨花集镇中心3个社区环境进行整体提升整治，开展绿化美化、规范门店招牌。 | 昆明市西山区团结街道 | 14200 | 昆明市西山区团结街道办事处 |
| **（三）生态环保建设项目（共7项）** |  | **1263251** |  |
| 18 | 昆明市西山区滇池草海缓冲区生态修复项目 | 前期 | 昆明市西山区草海明波立交、高峣立交、碧鸡路、滇池一级保护区红线所围合成的区域内，现状已收储地块。红线范围内需进行生态化建设，范围总面积为973228.2平方米（1457.17亩）。本项目主要工程量为：蓄滞净化区122821.32平方米，野趣植被恢复区91133.24平方米，生境探索区53588.8平方米，鸟类观赏区60606.45平方米。 | 昆明市西山区碧鸡街道 | 38617 | 昆明市西山区水务局 |
| 19 | 西山区滇池西岸富善段湖滨缓冲带生态环境保护修复工程 | 前期 | 项目建设内容包括：海绵工程、生物多样性提升工程、植物配置工程、生态驳岸改造工程、景观营造工程、生态修复工程及配套辅助设施如休憩设施、科普展示等，项目占地 1138218.49平方米，约1707.33亩。 | 昆明市西山区碧鸡街道 | 34780 | 昆明市西山区水务局 |
| 20 | 昆明市西山区滇池外海西岸（白鱼口片区）湖滨生态修复项目 | 前期 | 本项目工程主要建设内容包含：土方工程、绿化工程、海绵工程、生物多样性提升工程、其他附属配套工程等。 | 昆明市西山区海口街道 | 37329 | 昆明市西山区水务局 |
| 21 | 螳螂川（海口段）生态廊道建设 | 前期 | 总长16.7千米，包含河道及两岸50米管理范围线内区域。 | 昆明市西山区海口街道 | 81881 | 昆明市西山区水务局 |
| 22 | 西山区碧鸡街道办事处山邑村片区生态修复工程 | 前期 | 西山区滇池二级保护区碧鸡街道山邑村片区生态修复工程。 | 昆明市西山区碧鸡街道 | 17003 | 昆明市西山区碧鸡街道办事处 |
| 23 | 昆明市西山区滇池流域生态治理+产城融合发展一期项目 | 前期 | 昆明市西山区滇池流域生态治理+产城融合发展一期项目建设内容主要包括9个生态环境治理项目及五块产业规划，项目投资估算为1018377万元，其中环境治理项目投资291457万元，产业项目投资726920万元。 | 昆明市西山区 | 1018377 | 昆明市西山区城市建设投资开发有限责任公司 |
| 24 | 昆明市西山区涉农区域自然灾害（公路）综合防治建设工程项目 | 前期 | 项目位于西山区涉农街道办事处，主要对辖区存在崩塌、滑坡、泥石流、沉陷与塌陷、公路水毁等自然灾害点位进行综合防治，并对辖区内排水系统进行升级改造。 | 昆明市西山区涉农街道 | 35264 | 昆明市西山区交通运输局 |
| **（四）城建领域建设项目（共8项）** |  | **221406** |  |
| 25 | 西山区兰花沟（书林街段）河道箱涵重构及二环内重要节点污水主干系统完善工程 | 续建 | 一是西园北路污水主干完善：新建西园北路d1500污水管288米。二是书林街-高地巷-土桥路雨污水主干完善：新建书林街-高地巷-土桥路3米×2.5米雨水箱涵，长度1247米，d1000污水管1230米；新建书林街（金碧路-高地巷段）d600污水管752米；新建土桥路d500污水管277米。 | 昆明市西山区二环内书林街、西园北路 | 13567 | 昆明市西山区水务局 |
| 29 | 昆明市西山区48号片区棚户区改造项目(山水锦园A2-3地块烂尾楼收尾工程） | 续建 | 西山区48号片区棚户区改造项目总用地约为474.78亩，规划建筑面积约为1042380.14平方米，其中地上建筑面积782121.14平方米，地下建筑面积260259平方米；其中安置用房建筑面积303928.68平方米，其他进行房地产开发建设，同时进行商业、商务办公开发及相关公共配套设施建设。其中项目涉及回迁房488套39785.17平方米。 | 昆明市西山区马街街道 | 147512 | 昆明市西山区城市建设投资开发有限责任公司 |
| 26 | 昆明市西山区2024年（金碧、西苑片区）小区排水防涝能力提升项目 | 前期 | 对西山区金碧、西苑片区63个小区排水防涝能力进行提升。主要建设内容包括：1.进行雨、污分流改造；2.对雨污水系统进行清掏，管道、检查井、井盖、盖板、雨水箅子等进行维修和更换；3.对小区淹积水点改造；4.对错接排污管道接入污水系统等。 | 昆明市西山区金碧街道、西苑街道 | 6264 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 27 | 草海2号片区14条规划路城市防涝排水工程项目 | 前期 | 该项目共涉及草海2号片区14条规划路的雨水管总长约15777米，污水管总长约12373米，主要建设内容包括：建设排水工程涉及DN300-800波纹管、砼管及配套支管，检查井和窨井盖等设施。 | 昆明市西山区马街街道 | 6427 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 28 | 西山区绿荫大道城市排水防涝工程建设项目 | 前期 | 西山区绿荫大道城市排水防涝工程建设项目，主管敷设长度2.72千米。主要建设内容包括：新建雨污水管道共计11.96千米，污水管径DN500，雨水管径DN600～DN1000；新建过水泄洪箱涵2座、桥梁1座；新建透水人行道共计26326.2平方米；新建防洪通道2.72千米。 | 昆明市西山区福海、前卫街道 | 13919 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 30 | 西山区马街片区46号城中村排水防涝提升改造工程 | 前期 | 西山区马街片区46号城中村排水防涝提升改造工程，起于昆安路下层，止于翠苑路，主要建设内容包括：新建道路双侧雨污水管道，污水管径DN500，雨水管DN600～DN1000，新建雨污水管道共计7.3千米；新建过水泄洪箱涵1座；新建防洪通道1.45千米，砼管及配套支管，检查井和窨井盖等。 | 昆明市西山区马街街道 | 10115 | 昆明市西山区城市建设投资开发有限责任公司 |
| 31 | 海口街道海磷片区城市排水防涝能力提升工程项目 | 前期 | 项目起点位于云南磷化集团海口磷业分公司，途经云磷小区、海口建磷中心学校、西山区第三人民医院、香柏树幼儿园、海口保障性租赁住房，止于螳螂川，沿途有一条城市公交线路。项目全长4.3公里，建设内容包括：排水管道、排涝泵站、调蓄设施、排涝通道、重要点位防护设施等。 | 昆明市西山区海口街道 | 15219 | 昆明市西山区海口街道办事处 |
| 32 | 西山区棕树营街道办事处2024-2025年老旧小区改造工程 | 前期 | 本次共改造老旧小区49个，593栋建筑，1453个单元 ，共计21247户，建筑总面积1472425平方米。主要建设内容包括：道路路面改造、建筑立面掉砖改造、单元楼道粉刷、水电气一户一表改造、部分建筑雨落管更换、部分单元门更新、单车棚改造、围墙美化、局部绿化环境提升、休息设施完善等。 | 昆明市西山区棕树营街道 | 8383 | 昆明市西山区棕树营街道办事处 |
| **（五）社会民生建设项目（共24项）** |  | **1543149** |  |
| 33 | 西山区城中村改造21号片区A1-5地块配套42班小学建设项目 | 续建 | 项目规划总净用地面积为23352.42平方米，总建筑面积19059.08平方米。其中，地上建筑面积12707.08平方米，地下建筑面积6352平方米。包括建设校舍用房、办公用房、生活服务用房、机动车停车库、非机动车停车库等。 | 昆明市西山区前卫街道 | 41367 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 34 | 昆明市西山区春苑小学（西校区）提升改造项目 | 续建 | 本项目总用地面积为7097.7平方米，建设规模12班，新建建筑面积6820.38平方米，其中：地上建筑面积5749.53平方米，地下建筑面积1070.85平方米。主要建设内容包括：新建教学综合楼1幢，配套150米跑道、篮球场、机动车停车库及消防水泵房等设备用房。 | 昆明市西山区西苑街道 | 590 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 35 | 西山区建磷中心学校化建分校教师周转宿舍建设项目 | 续建 | 项目总用地面积1290.34平方米，计划总建筑面积2652.94平方米。主要建设内容包括教师周转宿舍1栋（层数六层）及景观绿化、室外电力、给排水工程等相关配套设施。 | 昆明市西山区海口街道 | 1450 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 36 | 西山区全民健身中心和地下智慧停车场项目 | 续建 | 项目总用地面积25567.56平方米，建筑占地面积3741.22平方米，总建筑面积27256.86平方米。地上建筑面积11061.48平方米，主要建设内容包括：1.新建一栋地上三层全民健身综合训练场馆（主要包括儿童活动室、体能训练室、游泳训练馆、羽毛球训练馆、乒乓球训练馆、篮球训练馆综合场馆以及配套管理用房；2.对原体育场馆室外部分进行改造，拆除原有游泳馆、室外球场、体育场看台及看台下建筑、厕所。按丙级体育场标准，配置标准六道400米环形跑道和八道400米西直道跑道的足球径赛场；3.新建室外100平方米雨水收集池。地下智慧停车场建筑面积16095.38平方米，主要建设内容包括：新建地下一层配置378个机动车停车位的智慧地下停车场及设备用房。项目整体同步完善室外照明、灯光、综合管网、配电室、水泵房设备、中水处理站、室外地面绿化及屋顶绿化、透水沥青路面等附属配套设施。 | 昆明市西山区马街街道 | 24659 | 昆明市西山区教育投资有限公司 |
| 37 | 华东师范大学昆明实验学校小学部建设项目 | 前期 | 新建42班小学1所，项目总用地面积24270平方米，总建筑面积25103.24平方米，其中：地上建筑面积21553.24平方米，地下建筑面积3550平方米。主要建设内容包括：教学综合楼、报告厅、风雨操场、机动车库、设备用房等。 | 昆明市西山区马街街道 | 38767 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 38 | 西山区华昌小学排危新建项目 | 前期 | 建设规模为10班小学，本项目总用地面积为5831.00平方米，总建筑面积6387.83平方米，其中综合教学楼4539.40平方米，地下车库1848.43平方米，建筑密度为14.06%，容积率0.78，绿地率30.01%。 | 昆明市西山区永昌街道 | 3702 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 39 | 草海五号片区A10地块21班初中建设项目 | 前期 | 根据西山区教育资源布局布点规划，项目内配建21班初级中学一所，项目规划净用地面积为26509.95平方米，总建筑面积为15763.19平方米，其中：地上建筑面积14930.23平方平方米，地下建筑面积832.96平方米。同步完善室外围墙、大门、运动场、室外绿化及景观、电气、给排水等室外附属配套设施。 | 昆明市西山区福海街道 | 14778 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 40 | 西山区城中村改造29号片区A-09地块福海中学改扩建项目 | 前期 | 总用地面积24193.29平方米，建筑面积23444.72平方米，建设规模为30班中学，同步完善地下室、非人防停车位及运动场、绿化、大门、围墙等室外附属设施。 | 昆明市西山区福海街道 | 19644 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 41 | 中共昆明市委机关幼儿园排危新建建设项目 | 前期 | 项目建设规模为10个班，总用地面积4139.91平方米，总建筑面积3529.95平方米。 | 昆明市西山区金碧街道 | 2605 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 42 | 草海五号片区配套高级中学建设项目 | 前期 | 项目位于草海五号片区A2地块用地为20700平方米，建设规模为21班，学校总建筑面积约23000平方米，拟新建教学实验综合楼、学生宿舍、食堂、风雨操场，同步配套室外附属设施。 | 昆明市西山区福海街道 | 9201 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 43 | 西山区城中村改造21号片区A1-4地块配套51班中学 | 前期 | 项目总用地面积43945平方米，总建筑面积52160.15平方米（其中：地上计容面积25091平方米，地下面积27069.15平方米）。计划新建综合教学楼、实验楼、公寓后勤楼、餐厅、文体综合楼及室外附属配套设施。项目拟建规模为51班中学1座，其中：初中27班，高中24班。 | 昆明市西山区前卫街道 | 64857 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 44 | 西山区职业高级中学选址新建项目 | 前期 | 项目占地面积144800.72平方米，办学规模为5000人，总建筑面积115751.40 平方米，建筑密度20.4%，绿地率35%，绿地面积50680.25 平方米。项目分为一、二期工程。主要建设内容具体如下：一期工程占地面积93282.05 平方米，建筑面积75326.40 平方米，其中：地上建筑面积74000.00 平方米，地下建筑面积1326.40 平方米。主要建设综合楼、餐厅、学生宿舍、教师宿舍、专业实训楼及室外运动场地、景观绿化、室外电力、给排水工程等相关配套设施。二期工程占地面积51518.67平方米，建筑面积40425.00 平方米，其中：地上建筑面积37197.00 平方米，地下建筑面积3228.00 平方米。主要建设学前教育实训基地、实训酒店、大演播厅、风雨操场、学生宿舍。 | 昆明市西山区海口街道 | 104281 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 45 | 西山区书林第一小学春雨路校区建设项目 | 前期 | 项目总用地面积39896平方米，总建筑面积42677.63平方米，地上建筑30734.63平方米、地下室11943.00平方米，办学规模为48班小学。主要建设内容包括：新建教学楼、综合实验楼、风雨操场、报告厅、室外运动场以及校园道路硬化、供水、供电、绿化工程及相关配套工程等。 | 昆明市西山区马街街道 | 74731 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 46 | 西山区永昌小学排危新建项目 | 前期 | 项目用地7866平方米，计划总建筑面积约8120平方米（其中涉及地下人防面积约1300平方米）。 | 昆明市西山区永昌街道 | 5626 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 47 | 昆明市西山区特殊教育学校新建项目 | 前期 | 本项目总用地面积3765.19平方米，总建筑面积5479.58平方米，其中：地上建筑面积3962.30平方米，地下建筑面积1517.28平方米。主要建设内容为：拆除求实小学、原昆明市第九幼儿园合计约3500.02平方米，整合两校用地面积按《特殊教育学校建设标准》新建1座西山区特殊教育学校，建设规模9班，同步完善人防地下室、地下停车场、配电室、消防、强弱电及室外运动场、大门、围墙、绿化等附属设施。 | 昆明市西山区永昌街道 | 4274 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 48 | 西山区草海五号片区A10地块配套小学建设项目 | 前期 | 新建24班小学1所，项目总用地面积为31656.83平方米，总建筑面积14904.31平方米，其中：地上建筑面积14104.31平方米，地下建筑面积800.00平方米，主要建设内容包括：教学楼主楼、风雨操场、图书室及舞蹈教室、设备用房、人防地下室等。 | 昆明市西山区福海街道 | 14840 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 49 | 昆明市西山区草海北片区45号片区A2-5-1地块9班幼儿园建设项目 | 前期 | 项目规划总用地面积约3594.68平方米，总建筑面积约为2955.43平方米（其中：地上建筑面积约为2573.73平方米，地下建筑面积约为381.7平方米），主要建设内容包括：幼儿园生活用房，设备用房等。建筑层数为地上3层，地下局部1层，建筑高度11.7米。建筑基地面积为1008.91平方米，绿地率为35.08%，容积率为0.7，建筑密度为28.06%。办学规模为9班幼儿园1所，学位270个。 | 昆明市西山区马街街道 | 5612 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 50 | 昆明市西山区2023年公办学校提升改造项目 | 前期 | 本项目建设内容是对春苑幼儿园、育红小学和昆明市第九幼儿园校舍进行提升改造，增加抗震及消防设施，其中：育红小学综合楼提升改造1639.02平方米，春苑幼儿园提升改造1665.77平方米，昆明市第九幼儿园提升改造2207.88平方米。 | 昆明市西山区西苑、永昌、金碧街道 | 1451 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 51 | 云南大学附属中学西山学校小学部建设项目 | 前期 | 新建60班小学1所，项目总用地面积34429.34平方米，拆除原有大渔中心学校大渔分校建筑面积共计约5400平方米，项目新建总建筑面积33746.24平方米，其中：地上建筑面积24104.46平方米，地下建筑面积9641.78平方米。主要建设内容包括：同步完善室外围墙、大门、运动场、室外绿化及景观、电气、给排水等室外附属配套设施。 | 昆明市西山区马街街道 | 35557 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 52 | 西山区团结片区义务教育薄弱环节能力提升改造项目 | 前期 | 项目由三个不同校区的单项工程组成，各工程建设内容及规模情况为：1.团结龙潭中心学校食堂扩建工程学校现有食堂130平方米，计划在现有食堂外侧实施扩建，结合用地条件，拟扩建二层餐厅，扩建面积约406.00平方米。2.团结和平中心学校雨花分校宿舍扩建工程项目计划在校园内扩建1栋三层（架空一层）学生宿舍楼，建筑面积约778.53平方米。3.团结和平中心学校花红园分校食堂扩建工程学校现状食堂约50平方米，计划在现有食堂侧面扩建餐厅，结合用地条件，扩建面积约110平方米。 | 昆明市西山区团结街道 | 521 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 53 | 西山区城中村改造29号片区A-01地块配套42班小学建设项目 | 前期 | 办学规模为10班幼儿园，每班学生30人，共设学位300个。项目总用地面积4139.91平方米（约6.21亩），总建筑面积3529.95平方米，建筑密度27.84%，容积率为0.85，绿地率为30.61%。主要建设内容包括：拆除原有校舍，按照标准化新建教学综合楼1幢以及室外活动场地、道路广场硬化、供水、供电、绿化工程等室外配套工程。 | 昆明市西山区福海街道 | 47014 | 昆明市西山区教育体育局 |
| 54 | 白沙地片区配套社区医院建设项目 | 前期 | 用地面积约11亩，建筑面积约7826平方米，共设置约80张床位。 | 昆明市西山区马街街道 | 8000 | 昆明市西山区卫生健康局 |
| 55 | 团结街道办事处妥吉社区锁奔多应急抢险排危项目 | 前期 | 1.土地占用补偿及房屋建设。锁奔多村应急抢险排危项目共需土地77.4亩（安置点建设用地15.4亩，62位村民人均耕地1亩）；新建房屋14栋，修缮1栋；建设化粪池14座。2.配套设施建设。新建公共活动场地1304平方米；村内道路硬化628.55米；配套铺设供水管网、饮水管网、蓄水池、雨污水管线，生态净化池雨水收集池各一座；架设电力线路、变压器等供电设施。 | 昆明市西山区团结街道 | 1243 | 昆明市西山区团结街道办事处 |
| 56 | 昆明市西山区滇池流域+产城融合发展一期项目 | 前期 | 昆明市西山区滇池流域+产城融合发展一期项目主要包括11个生态环境治理项目及四块产业规划项目。项目投资估算为1018377万元，其中环境治理项目投资291457万元，产业项目投资726920万元。 | 昆明市西山区 | 1018377 | 昆明市西山区城市建设投资开发有限责任公司 |
| **（六）文化旅游建设项目（共8项）** |  | **248145** |  |
| 57 | 西山区国家综合档案馆数字档案馆建设项目（一期） | 前期 | 创建符合国家示范类的数字档案馆，实现资源数字化，管理现代化，利用网络化。 | 昆明市西山区马街街道 | 296 | 昆明市西山区国家综合档案馆 |
| 58 | 昆明市西山区文化旅游产业园区配套基础设施建设项目 | 前期 | 昆明市西山区文化旅游产业园区配套基础设施建设项目共建设11.38千米配套基础设施。 | 昆明市西山区马街街道 | 14159 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 59 | 昆明滇池国家级风景名胜区西山景区（4A级）景前区提升改造工程（一期） | 前期 | 本项目拟对昆明市西山景前区进行提升改造，起于碧鸡路，由东至西，止于茶马花街商业街前端，总长约2.14千米，本次为中期实施工程，涉及范围为车家壁村农田西部成昆铁路、石安公路及地铁三号线之间区域。建设内容包括5个方面：1.立体停车场1个，含抗滑桩、立体景观绿化、户内广告位、停车位及充电停车位；2.游客中心1个，含游客集散广场（可停放客车，小车）、民族风情展示街；3.弱电迁改，含开挖并铺设线缆管道，铺设弱电线缆；4.周边配套整治提升，含智慧灯杆、新增移动摊位、周边配套整治提升、房车营地、户外大型广告牌；5.室外快充充电桩。 | 昆明市西山区碧鸡街道 | 39091 | 昆明市西山旅游投资开发有限责任公司 |
| 60 | 昆明滇池国家级风景名胜区西山景区（4A级）景前区提升改造工程（二期） | 前期 | 本项目拟对昆明市西山景前区提升改造，起于碧鸡路，由东至西，止于茶马花街商业街前端，总长约2.14千米，本次为远期实施工程，涉及范围为车家壁村农田西部成昆铁路、石安公路及地铁三号线之间区域。建设内容包括10个方面：1.农田科普体验区，含农耕体验产地、硬质、车位、儿童乐园场地、网红直播场地、共享单车场地；2.综合服务区，含绿地、硬质22539.75平方米、车位、停车场入口门头、道路、游客中心旁景区山门；3.民族特色风貌提升区，含建筑风貌提升改造、绿地提升改造、道路、硬质、车位、景观构筑物；4.碧鸡秋色风貌提升改造区，含建筑风貌提升改造、绿地提升改造、道路、硬质、车位、景观构筑物；5.碧鸡文化体验区，含绿地提升改造、道路、硬质、车位、景观构筑物、服务用房；6.专项部分，含标识标牌、电气工程、垃圾桶；7.其他附属设施增加及提升，含慧灯杆、新增移动摊位、购置成品、房车营地、户外大型广告牌、室外快充充电桩；8.强电迁改；9.地铁等特殊地段工程处理；10.综合管网改造。 | 昆明市西山区碧鸡街道 | 86099 | 昆明市西山旅游投资开发有限责任公司 |
| 61 | 昆明市西山国家级风景名胜区创5A级景区配套设施建设项目 | 前期 | 用地70亩，建筑面积1.1万平方米。 | 昆明市西山区碧鸡街道 | 50000 | 昆明市西山旅游投资开发有限责任公司 |
| 62 | 西山国家级风景名胜区景前区基础设施建设项目 | 前期 | 项目用地300亩，包括景区规划区域内的配套自来水管网。 | 昆明市西山区碧鸡街道 | 42000 | 昆明市西山旅游投资开发有限责任公司 |
| 63 | 西山景区龙门索道提升改造项目 | 前期 | 太华山庄（聂耳墓）一龙门后门索道，按总规、详规规定，原址提升改造，完成后有利于形成龙门核心区域游览线路环线，大幅提高运载能力、安全系数和游客体验度。通过安全技术升级成封闭运载器的脱挂式吊箱高空客运索道，原址对西山景区龙门索道进行安全技术升级，改造索道线路长1100米，10个塔基，2座站房，采用单线循环脱挂抱索器八人吊箱，单向运力1800人/小时。 | 昆明市西山风景区 | 13500 | 昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局 |
| 64 | 西山景区南门及小石林片区基础设施提升项目 | 前期 | 1.森林防火通道2800米提升改造，配置防护栏，设置森林消防、应急系统；2.依托现有人行步道提升改造1500米，强化小石林片区的安全配套基础设施；3.以植被恢复为主旨，以不破坏原生态为原则，种植银杏、黄连木、樱花、云南杜鹃等，打造400亩云顶花海，给石漠化区域带去生气，实现人与自然和谐共处的景象；4.片区消防水源、应急管道和绿化灌溉系统建设；5.南门小石林片区电力系统（含弱电系统）,包括但不限于应急照明、消防、道路交通指示、绿化灌溉用电等；6.新建门字型玻璃平台750平方米，建设天际线观景平台，位于石林天际之巅，可270度视角看滇池、城市及西山；设计繁体“門”字式玻璃平台，承载龙门文化，附加空中秋千、天空之境等游赏活动。 | 昆明市西山风景区 | 3000 | 昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局 |
| **（七）产业园区基础设施建设项目（共4项）** |  | **94752** |  |
| 65 | 西山海口化工园区整治提升达标建设项目 | 前期 | 项目主要建设内容包括：1.消防应急事故废水收集池；2.百年一遇防洪池；3.公共管廊；4.数字化平台（含门禁、应急信息系统、环境在线监测）；5.安全距离内的居民点搬迁；6.危险化学品专用车道。 | 昆明市西山区海口街道 | 25240 | 云南海口产业园区管理委员会 |
| 66 | 昆明海口工业园区保障性租赁住房提升改造建设项目 | 前期 | 为达到保障性租赁住房须具备的“拎包入住”的条件，项目将进行室内公共部分的提升改造及设施设备配套完善工程，户内提升改造及设施设备配套完善工程，配套家具电器等采购工程。同时，对项目一期的500米入口土路、1797米围墙及2处小区大门进行提升改造，安装小区智能监控系统，对小区室外排水管网和中水进行处理，完善室外环卫设施，规范公共广告文化宣传设施，新增室外公共洗手台、快递柜、楼栋和楼层标识牌、楼宇可视对讲系统，完善预留的小区内地下停车位的74个充电桩的相关配置。 | 昆明市西山区海口街道 | 13038 | 昆明海口工业园区投资有限公司 |
| 67 | 云南海口产业园区标准厂房及配套基础设施建设项目（一期） | 前期 | 项目建设内容主要包括新能源产业发展园区、新材料产业发展园区两个部分，共计4个地块，其中：新能源产业发展园区包含1#地块和2#地块；新材料产业发展园区包含3#地块、4#地块。项目合计占地规模约为309.292亩，总建筑面积为108982.8平方米。其中，新能源产业发展园区建设标准厂房建筑面积为45208.76平方米，配套附属设施用房面积为3090.52平方米；新材料产业发展园区标准厂房建筑面积为53735.52平方米，配套设施用房6948平方米。配套建设园区内部停车位401个（包含大型停车位66个），充电桩66个，其他配套设施总面积为13680平方米。 | 昆明市西山区海口街道 | 56274 | 云南海口产业园区管理委员会 |
| 68 | 大掺量磷石膏土木工程新材料与新型路面结构示范工程建设项目 | 前期 | 采用大掺量磷石膏新材料和新型路面结构对园区市政道路的翻修改造，道路长度约400米、平均宽度为6.5米。 | 昆明市西山区海口街道 | 200 | 云南海口产业园区管理委员会 |
| **（八）市政道路基础设施建设项目（共41项）** |  | **730887** |  |
| 69 | 西山区绿荫大道新建工程 | 续建 | 建设规模：西山区绿荫大道新建工程，起于采莲河，止于前兴路，道路全长2.722千米，规划红线宽40米，规划道路等级为城市主干道。建设内容：道路工程、排水工程、交通工程、桥涵工程、照明工程、绿化工程及综合管廊工程。 | 昆明市西山区 | 93048 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 70 | 陆广路（金广路-日新路）改扩建工程 | 续建 | 陆广路（金广路—日新路）改扩建工程，起于现状金广路，止于现状日新路，道路长1041.115米，红线宽25米，规划道路等级为城市支路。主要建设内容包括：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信、给水等综合管网附属设施工程。 | 昆明市西山区福海街道 | 14512 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 71 | 西山235号规划路新建工程 | 续建 | 进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。 | 昆明市西山区马街街道 | 10440 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 72 | 西山区国安巷改扩建工程 | 续建 | 起于近华浦路，止于西园路，长450米。主要建设内容包括进行道路、排水、箱涵、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设电力、燃气、给水等配套综合管网。 | 昆明市西山区棕树营街道 | 3856 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 73 | 西山236号规划路新建工程 | 续建 | 进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。 | 昆明市西山区马街街道 | 8275 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 74 | 西山1号规划路新建工程 | 续建 | 进行市政道路及配套的综合管线、照明、交通和绿化工程建设。 | 昆明市西山区马街街道 | 8353 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 75 | 西山212号规划路新建工程 | 续建 | 进行市政道路及配套的综合管线、照明、交通和绿化工程建设。 | 昆明市西山区马街街道 | 10766 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 76 | 西山217号规划路新建工程 | 续建 | 进行市政道路及配套的综合管线、照明、交通和绿化工程建设。 | 昆明市西山区马街街道 | 2316 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 77 | 西山213号规划路新建工程 | 续建 | 进行市政道路及配套的综合管线、照明、交通和绿化工程建设。 | 昆明市西山区马街街道 | 28459 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 78 | 西山237号规划路新建工程 | 续建 | 进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。 | 昆明市西山区马街街道 | 12336 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 79 | 西山375号规划路新建工程 | 续建 | 进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。 | 昆明市西山区马街街道 | 5488 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 80 | 西山377号规划路新建工程 | 续建 | 进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。 | 昆明市西山区马街街道 | 8466 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 81 | 昆明市西山区草海北片区45号片区西山270号规划路新建工程 | 续建 | 西山270号规划路新建工程，起于现状197号路，与规划272号路T型交叉，与规划242号路西段十字交叉，最后止于碧鸡路辅道，道路长353.297米，红线宽20米，为城市支路。主要建设内容包括：道路、海绵城市、排水、交通、绿化、照明等工程，并配套燃气、电力、电信、中水等综合管网附属设施工程。 | 昆明市西山区马街街道 | 7218 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 82 | 西山290号规划路新建工程 | 续建 | 道路全长381.137米，规划道路等级为7~12米城市道路。主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信等综合管网附属设施工程等。 | 昆明市西山区福海街道 | 1345 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 83 | 昆明市西山区草海北片区45号片区西山242号路西段规划路新建工程 | 续建 | 西山242号路西段规划路新建工程，起于现状西山1号路，与规划西山270号路十字交叉，最后止于规划西山243号路。道路长571.665米，红线宽15米，为城市支路。主要建设内容包括：道路、海绵城市、排水、交通、绿化、照明工程建设，并配套燃气、电力、电信、中水等综合管网附属设施工程。 | 昆明市西山区马街街道 | 10403 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 84 | 西山1号规划路下穿成昆铁路北段建设工程（春雨路至成昆铁路段） | 续建 | 西山区1号规划路下穿成昆铁路北段建设工程（春雨路至成昆铁路段）起于春雨路止于成昆铁路北侧，长177.27米，规划红线宽30米，为城市次干道。主要建设内容：进行道路、桥涵、排水、铁路平交口、绿化、交通设施及照明工程的建设，并配套建设强电、弱电、燃气、给水等配套综合管网。 | 昆明市西山区马街街道 | 17136 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 85 | 西山50号规划路东段 | 续建 | 西山50号路东段新建工程起于近华浦路，止于西园路，道路长457.418米，红线宽15米，为城市支路，主要建设内容：进行道路、排水、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设电力、燃气、给水等配套综合管网。 | 昆明市西山区棕树营街道 | 3468 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 86 | 西山249号规划路 | 续建 | 西山249号规划路新建工程起于国安巷，止于丹霞路，道路长750.016米，红线宽15米，为城市支路，主要建设内容：进行道路、排水、箱涵、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设电力、燃气、给水等配套综合管网。 | 昆明市西山区棕树营街道 | 6107 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 87 | 西山232号规划路新建工程 | 续建 | 进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。 | 昆明市西山区马街街道 | 3022 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 88 | 西山233号规划路新建工程 | 续建 | 进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。 | 昆明市西山区马街街道 | 4443 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 89 | 西山239号规划路新建工程 | 续建 | 进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。 | 昆明市西山区马街街道 | 5037 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 90 | 大渔路南 | 续建 | 进行市政道路及配套综合管线、照明、交通和绿化工程建设。 | 昆明市西山区马街街道 | 7769 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 91 | 西山289号规划路中段新建工程 | 续建 | 西山289号规划路中段新建工程，起于372号路，止于288号规划路。道路长293.042米，红线宽15米，为城市支路。主要建设内容包括：道路、海绵城市、排水、交通、绿化、照明工程建设，并配套燃气、电力、电信、中水等综合管网附属设施工程。 | 昆明市西山区福海街道 | 1137 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 92 | 西山372号规划路新建工程 | 续建 | 西山288号规划路新建工程，起于372号路，止于288号规划路。道路长293.042米，红线宽16米，为城市支路。主要建设内容包括：道路、海绵城市、排水、交通、绿化、照明工程建设，并配套燃气、电力、电信、中水等综合管网附属设施工程。 | 昆明市西山区福海街道 | 843 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 93 | 西山288号规划路新建工程 | 续建 | 西山288号规划路新建工程，起于环湖路，止于西坝河。道路长351.224米，红线宽15米，为城市支路。主要建设内容包括：道路、海绵城市、排水、交通、绿化、照明工程建设，并配套燃气、电力、电信、中水等综合管网附属设施工程。 | 昆明市西山区福海街道 | 1304 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 94 | 西山134号规划路新建工程 | 续建 | 西山134号规划路新建工程，起于环湖路，止于西坝河。道路长529.676米，红线宽15米，为城市支路。主要建设内容包括：道路、海绵城市、排水、交通、绿化、照明工程建设，并配套燃气、电力、电信、中水等综合管网附属设施工程。 | 昆明市西山区福海街道 | 1974 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 95 | 西山289号规划路东段新建工程 | 续建 | 西山289号规划路东段新建工程，起于134号路，止于西山288号规划路。道路长303.9米，红线宽16米，为城市支路。主要建设内容包括：道路、海绵城市、排水、交通、绿化、照明工程建设，并配套燃气、电力、电信、中水等综合管网附属设施工程。 | 昆明市西山区福海街道 | 1235 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 96 | 西山299号规划路新建工程 | 续建 | 西山299号规划路新建工程，起于规划环湖路交叉口，止于现状西福路新增交叉口。道路长513.521米，红线宽20米，为城市支路。主要建设内容包括道路（无桥涵工程）、海绵城市、排水、交通、绿化、照明工程建设，并配套燃气、电力、电信、中水等综合管网附属设施工程。 | 昆明市西山区福海街道 | 2031 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 97 | 西山408号规划路新建工程 | 续建 | 西山408号规划路新建工程，起于西山299号规划道路交叉口，止于西山408号规划道路交叉口。道路长200.010米，红线宽15米，为城市支路。主要建设内容包括道路（无桥涵工程）、海绵城市、排水、交通、绿化、照明工程建设，并配套燃气、电力、电信、中水等综合管网附属设施工程。 | 昆明市西山区福海街道 | 2048 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 98 | 西山409号规划路新建工程 | 续建 | 西山409号规划路新建工程，起于规划环湖路交叉口，止于现状西福路新增交叉口。道路长478.415米，红线宽15米，为城市支路。主要建设内容包括道路（无桥涵工程）、海绵城市、排水、交通、绿化、照明工程建设，并配套燃气、电力、电信、中水等综合管网附属设施工程。 | 昆明市西山区福海街道 | 594 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 99 | 西山430号规划路新建工程 | 续建 | 西山430号规划路新建工程，起于规划环湖路交叉口，止于规划环湖路、阳光北路交叉口。道路长920.691米，红线宽25米，为城市次干路。主要建设内容包括道路（无桥涵工程）、海绵城市、排水、交通、绿化、照明工程建设，并配套燃气、电力、电信、中水等综合管网附属设施工程。 | 昆明市西山区福海街道 | 5800 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 100 | 阳光北路段新建工程 | 续建 | 阳光北路规划路新建工程，起于规划环湖路、西山430号规划路交叉口，止于现状西福路预留交叉口。道路长187.545米，红线宽20米，为城市次干路。主要建设内容包括道路（无桥涵工程）、海绵城市、排水、交通、绿化、照明工程建设，并配套燃气、电力、电信、中水等综合管网附属设施工程。 | 昆明市西山区福海街道 | 755 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 101 | 西山384号路建设工程 | 续建 | 西山384号规划路，起于华苑路，止于上锦路，道路全长327.649米，规划红线宽15米。主要建设内容包括道路工程，排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信等综合管网附属设施工程。 | 昆明市西山区马街街道 | 1542 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 102 | 西山319号路建设工程 | 续建 | 西山319号路起于金广路，止于西山355号路，道路长约842米，其中：金广路至陆广路段，长约413米，红线宽15米；陆广路至西山355号路段，长约429米，红线宽25米。主要建设内容包括道路工程，排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信等综合管网附属设施工程。 | 昆明市西山区福海街道 | 47525 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 103 | 西山318号路建设工程 | 续建 | 西山318号路起于前兴路，止于南博路，道路长约585.9米，红线宽25米。主要建设内容包括道路工程，排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信等综合管网附属设施工程。 | 昆明市西山区前卫街道 | 20515 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 104 | 西山286号路建设工程 | 续建 | 西山286号路起于183号路，止于西福路，道路长约205.474米，红线宽15米。主要建设内容包括道路工程，排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信等综合管网附属设施工程。 | 昆明市西山区福海街道 | 1258 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 |
| 105 | 西山区2024年浑团公路安全生命防护工程及农村人居环境整治提升项目 | 续建 | 建设内容主要包括：1.浑团公路10.171公里交通安全设施、景观绿化整治提升以及对存在安全隐患的部分路面下沉、网裂、坑塘进行治理； 2.长坡村约13000平方米损坏路面修复，同步完善交通标线、标志等安全设施；3.大墨雨村15324平方米损坏路面修复，同步完善排水系统、交通标线、标志、护栏等交通安全设施，并对沿线进行绿化美化； 4.百草村约10000平方米损坏路面修复，60米长村内道路路基塌陷整治； 5.龙潭村约3000平方米路面硬化，同时完善排水系统、交通标志、标线、护栏等交通安全设施。 | 昆明市西山区海口街道 | 600 | 昆明市西山区交通运输局 |
| 106 | 西山区草海文化旅游项目市政及公共配套基础设施（绿地建设工程） | 续建 | 工程总用地面积约为576.75亩（按照草海文化旅游项目市政配套基础设施工作推进会会议纪要第21期明确，其中B16、B25、B26、B21、B37共5个地块约103.36亩由昆明融创投资有限公司出资并组织实施），用于建设防护绿地、游园、区域性综合公园绿地等。主要建设内容包括：绿地（绿化）工程、园路铺装、景观照明系统、给排水管网系统、管理用房、海绵城市设施及相关附属配套工程。 | 昆明市西山区马街街道 | 12999 | 昆明市西山区城市管理局 |
| 107 | 西山区白沙地片区翠峰公园建设项目 | 续建 | 项目总面积约1088696.909平方米。主要建设内容包括绿化建设、休憩设施、步道建设等。 | 昆明市西山区马街街道 | 246192 | 昆明市西山区城市管理局 |
| 108 | 昆明市西山区生物多样性大会园区配套基础设施建设项目—昆安高速下层（A段）改扩建工程 | 续建 | 昆安高速下层（A段）改扩建工程，起于明波立交，止于昆明西管理处，道路长约5900米，规划红线宽50米。项目主要建设内容包括：道路、桥涵、排水、雨水沉淀塘、浇灌、降尘、综合管线、交通、绿化、照明等工程。 | 昆明市西山区马街、碧鸡街道 | 78769 | 昆明市西山区发展投资集团有限公司 |
| 109 | 昆明市西山区生物多样性大会园区配套基础设施建设项目—昆安高速下层（A段）道路基础设施配套项目建设工程 | 续建 | 本项目内容包括昆安高速下层（A段）给水、电力、通信迁建扩容工程和百集龙路、苏南路、大渔路提升整治工程。1.给水工程：工程范围内给水管按照现状管径进行同管径迁改新建，同时完善道路消防给水系统，设计起点为明波立交，止点为昆明西管理处。2.电力工程：电力工程设计起点为明波立交，止点为昆明西管理处，对道路范围内电缆通道归并后敷设于北侧人行道下敷设，局部路段双侧敷设。3.通信工程：通信工程设计起点为明波立交，止点为昆明西管理处。4.百集龙路、苏南路、大渔路提升整治工程。百集龙道路西起于益宁路，东止于华苑路，提升整治道路全长约490米。 | 昆明市西山区马街街道 | 31503 | 昆明市西山区发展投资集团有限公司 |