昆明市西山区2025年度

地质灾害防治方案

昆明市西山区自然资源局

二〇二五年四月

昆明市西山区2025年度

地质灾害防治方案

总   经  理：彭必建

总 工 程 师：金林峰

审       定：胡  永

审       核：汤正雄

项 目 负 责：文  涛

编 写 人 员：文  涛

野 外 调 查：文  涛  胡   进  孙福伟

核 校 定 稿：昆明市西山区自然资源局

编制单位：云南地质工程勘察设计研究院有限公司

上报单位：昆明市西山区自然资源局

上报时间：二〇二五年七月

目  录

一、前言	1

二、西山区2025年地质灾害现状及分布情况	1

三、2024年西山区地质灾害防治工作	4

（一）西山区地质灾害风险形势	4

（二）西山区地质灾害隐患点基本情况	5

（三）2024年西山区地质灾害防治工作	5

四、2025年地质灾害趋势预测	10

（一）预测依据	10

（二）预测结果	12

五、地质灾害重点防范区和重要灾害隐患点	13

（一）重点防范区	13

（二）重要地质灾害隐患点	14

（三）2025年度地质灾害治理工程	17

（四）地质灾害风险分级管控	18

六、地质灾害重点防范期	19

七、地质灾害防治措施	19

（一）加强地质灾害防治与管理	19

（二）继续开展因灾搬迁避让工作	20

（三）地质灾害工程治理	21

（四）完善监测预警	22

（五）严格落实值班值守	23

（六）继续加强地质灾害应急演练和宣传教育培训	24

（七）做好突发地质灾害应急处置	24

- 一、前言

为切实做好全区2025年度地质灾害防治工作，最大限度减少地质灾害造成的损失，全力保障人民群众生命财产安全，根据国务院《地质灾害防治条例》、《2024年全国地质灾害防治工作要点》（自然资发〔2024〕66号）、《云南省2024年度地质灾害防治方案》（云自然资〔2024〕50号）、《昆明市 2024 年度地质灾害防治方案》及《昆明市西山区地质灾害防治“十四五”规划（2021——2025年）》等规定和要求，结合我区实际，制定《昆明市西山区2025年度地质灾害防治方案》。

- 二、西山区2025年地质灾害现状及分布情况

根据2025年3月的核查排查及西山区自然资源局现有地质灾害台帐，西山区地质灾害类型有滑坡、崩塌、泥石流三种类型，共有各类地质灾害（隐患）点79个，与《2024年度昆明市西山区地质灾害防治方案》中的85个地质灾害隐患点比较，本次防治方案中，地质灾害（隐患）点无新增；核销6处，为碧鸡街道办车家壁居民小组（知哩箐）、碧鸡街道办化底力小组滑坡、碧鸡街道办晖湾居民小组（小倒山）崩塌、海口街道办白塔村滑坡、海口街道办桃树磷矿排土场滑坡、团结街道办棋台小村滑坡。

从地质灾害发育类型来看，西山区地质灾害类型以滑坡为主，共有滑坡60处，占地质灾害（隐患）点总数的75.95%，其次为崩塌，共有崩塌11处，占地质灾害（隐患）点总数的13.92%；再次为泥石流，共有泥石流沟8条，占地质灾害（隐患）点总数的10.13%，见图1。

图1  西山区地质灾害（隐患）点发育类型图

从地质灾害空间分布特征来看，西山区地质灾害分布具有分布范围广、时空分布不均匀的特点。分布于团结、海口、碧鸡、马街4个街道办事处的山区、半山区及山前斜坡与盆地的接触地带，其中，团结街道办事处分布的地质灾害（隐患）点最多，共有39处，占地质灾害（隐患）点总数的49.37%；马街街道办事处分布有20处，占地质灾害（隐患）点总数的25.32%；碧鸡街道办事处分布有12处，占地质灾害（隐患）点总数的15.19%；海口街道办事处分布有8处，占地质灾害（隐患）点总数的10.12%；西苑街道办事处、棕树营街道办事处、前卫街道办事处、永昌街道办事处、金碧街道办事处、西山风景区地质灾害不发育，见表1及图2。

图2  各街道办地质灾害（隐患）点分布图

从地质灾害规模来看，西山区地质灾害规模以小型为主，79个地质灾害（隐患）点中，规模为小型的有64处，占地质灾害（隐患）点总数的81.01%，中型的有15处，占地质灾害（隐患）点总数的18.99%，见表1。

表1  西山区地质灾害（隐患）点险情等级一览表

| 类型 街道办 | 滑坡 |  |  | 崩塌 |  |  | 泥石流 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |  |
| 团结 |  | 4 | 31 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 39 |
| 马街 |  |  | 9 |  | 1 | 6 |  | 2 | 2 | 20 |
| 碧鸡 |  | 4 | 7 |  | 1 |  |  |  |  | 12 |
| 海口 |  | 2 | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | 8 |
| 合计 |  | 10 | 50 |  | 2 | 9 |  | 3 | 5 | 79 |

从地质灾害危害来看，79个地质灾害（隐患）点中，险情等级以小型为主，有64处，中型的有15处。据调查统计，1990～2024年间，西山区因地质灾害死亡39人，毁损房777间，毁田153亩，毁坏或堵塞道路320m，毁坏水渠340m，218户农户及厂房搬迁避让，直接经济损失1612万元。10个街道办事处中有37个居民小组不同程度遭受地质灾害的危害或威胁。其中，尤以团结街道办事处受灾最为严重，其次为马街街道办事处、海口街道办事处以及碧鸡街道办事处。地质灾害危害对象主要为集镇、学校、企业、民房、农田、公路设施等，全区受地质灾害隐患威胁人数516户2532人，受威胁资产21294万元。

从地质灾害发生时间看，地质灾害大多发生于雨季（6～9月），一些规模较大的灾害或突发性灾害往往发生在暴雨之后，如2017年7月20日—7月23日连续降雨引发的团结街道办事处蔡家社区中坝泥石流、下冲社区老昆富公路滑坡、乐亩社区下村滑坡、椿箐滑坡、妥排社区洋子埂滑坡，马街街道办事处普坪社区昆明水泥厂南谷滑坡；2018年1月30日强降雨引发的海口街道办事处尖山磷矿石马哨排土场特大型滑坡；2019年9月9日—10日连续降雨引发的团结街道办事处律则社区王猫箐泥石流、谷律社区永靖中心学校谷律滑坡；2020年1月3日—5日连续降雨引发的碧鸡街道办事处滇池西山断崖沿线（山邑村—高海高速晖湾收费站）崩塌、马街街道办事处普坪社区上普坪小组昆明鹏福木材崩塌及9月多次强降雨引发的马街-碧鸡街道办事处车和线沿线滑坡；2022年9月受持续降雨影响引发的碧鸡街道办事处滇池西（高海高速公路k6+380处）崩塌等。从近几年西山区新增灾点的情况来看，地质灾害呈现出群发性、密集性和成灾时效短的特点。

- 三、2024年西山区地质灾害防治工作

- （一）西山区地质灾害风险形势

整个西山区地质灾害风险性等级分别为高、中、低三个等级，又据不同的空间位置划分为不同的亚区，具体分区结果如下：

地质灾害高风险区：高风险区面积为54.11Km2，占全区面积比6.74%。该区域共2个亚区，分别为：北部团结永靖社区杨柳河-白泥山高风险区，面积约19.68Km2；中部碧鸡龙门-长坡-白沙地高风险区，面积约34.43Km2。

地质灾害中风险区：中等风险区域总面积为340.56Km2，占全区面积比42.4%。该区共3个亚区，分别为：北部团结大乐亩-妥排-妥吉-白眉中风险区，面积约193.39Km2；南东部碧鸡观音山-古莲社区部分区域中风险区，面积约56.01Km2；南部部分区域中风险区，面积约91.15Km2。

地质灾害低风险区：低风险区域面积为408.54Km2，占全区面积比50.86%。该区域共有个5个亚区，分别为：北部团结桃树箐-龙潭村-大河村-花红园区域低风险区，面积约77.83Km2；团结大谷律-大河村-花红园低风险区，面积约138.47Km2；东部前卫-福海部分区域低风险区，面积约68.54Km2；东南部白渔口-西合园部分区域低风险区，面积约90.08Km2；南部柳树箐-老高山-红呢咀低风险区，面积约33.62Km2。

- （二）西山区地质灾害隐患点基本情况

截止2024年年底，2024年西山区共有地质灾害隐患点85个，其中：其中滑坡65个，占灾害总数的76.47%；崩塌12个，占灾害总数的14.12%；泥石流8处，占灾害总数的9.41%。

分布于团结、海口、碧鸡、马街4个街道办事处的山区、半山区及山前斜坡与盆地的接触地带，其中，团结街道办事处分布的地质灾害隐患点最多，共有40处，占地质灾害隐患点总数的49.37%；马街街道办事处分布有20处，占地质灾害隐患点总数的25.32%；碧鸡街道办事处分布有15处，占地质灾害隐患点总数的15.19%；海口街道办事处分布有10处，占地质灾害隐患点总数的10.13%。全区受地质灾害隐患威胁人数644户2967人，受威胁资产25399万元。

- （三）2024年西山区地质灾害防治工作

1.高度重视，成立机构，加强组织领导

（1）加强组织领导。西山区人民政府成立地质灾害抢险救灾指挥部，统一指挥和组织地质灾害应急和抢险救灾工作。指挥部下设办公室，负责日常事物工作。指挥部办公室设在区自然资源局，办公室主任由区自然资源局分管领导担任。指挥部各成员单位设1名联络员，参加办公室工作。

为进一步加强2024年地质灾害防治工作，有效防治地质灾害及应对突发事件，我局成立了2024年地质灾害防治工作领导小组，局长担任组长，四位副局担任副组长，成员为局科室负责人及各自然资源所所长（负责人），下设办公室在地矿与环境科，工作人员主要为地矿环境科、办公室及各自然资源所工作人员，确保地质灾害防治工作人员到位、资金、装备物质得到有效保障。

（2）认真开展地质灾害汛前排查及年度地质灾害防治方案、应急预案工作编制。2024年1月底我局组织技术单位在全区开展了地质灾害隐患点排查工作，对西山区4个街道办事处的地质灾害隐患进行了认真、全面的排查，共排查出85个地灾隐患点。编制了《2024年度昆明市西山区地质灾害防治方案》和《昆明市西山区突发性地质灾害应急预案》，并报区政府批准发布实施。

（3）发布实施《昆明市西山区地质灾害防治“十四五”规划（2021—2025年）》。《昆明市西山区地质灾害防治“十四五”规划（2021—2025年）》通过市区两级专家评审后，至2024年已实施地质灾害治理工程4个，到位资金1377.299425万元，执行资金1377.299425万元。

（4）召开2024年西山区地质灾害防治工作会。2024年5月21日召开了西山区2024年地质灾害防治工作会，会议对2024年地质灾害防治工作进行了安排部署，明确各部门职责及责任，确保责任层层落实。

2.调查评价

（1）开展重点薄弱区域地质灾害排查工作。组织驻区联乡（技术支撑）单位对西山区线性工程（高速公路滇中引水)、排土场（渣土场）、在建矿山、尾矿库、人员密集区、学校、医院、高陡边坡、人为切坡建房、泥石流堆积面和沟口的村庄、交通干线等地质灾害安全风险隐患排查工作。

（2）严格落实责任单位防治主体责任。在巡排查工作中，发现在建矿山、尾矿库、渣（排）土场堆放点边坡和建筑工棚、高陡边坡、集中生产区域等，因人为工程建设活动引发的地质灾害隐患，按照“谁建设、谁治理、谁受益、谁治理”的原则，认定责任主体，及时向责任主体下发限期治理地灾隐患通知书及避险明白卡和隐患通知书。我局对7家责任主体单位下发了隐患治理整改通知书，督促责任主体设立专业监测人员，定期监测巡查，限期治理，消除隐患。

（3）开展工程领域地质灾害隐患排查工作。为深入贯彻习近平总书记等中央领导对地质灾害防御和防汛救灾工作重要指示批示精神，深刻汲取昭通市镇雄县塘房镇凉水村“1·22”滑坡的经验教训，迅速落实《云南省地质灾害应急指挥部关于开展地质灾害隐患排查和全面加强2024年度地质灾害防范应对工作的紧急通知》（云地灾指〔2024〕1号）、《昆明市地质灾害应急指挥部关于开展地质灾害隐患排查和全面加强 2024 年度地质灾害防范应对工作的紧急通知》（昆地灾指〔2024〕1号）及《昆明市自然资源和规划局关于做好今冬明春全市地质灾害隐患排查及整改的通知》（2024年1月22日）安排部署，我局组织对西山区地灾隐患点治理项目进行了全面排查。

（4）隐患点的定期巡查。组织对地质灾害隐患点开展日常巡查，并要求4个存在地质灾害隐患点的自然资源所每周及雨前、雨中、雨后对辖区内隐患点开展巡查、检查，做好巡查记录，对在巡查中发现的新问题进行及时处置上报。截止2024年12月，共开展巡查255点次。

（5）开展汛后核查。为认真贯彻落实地质灾害防治工作“三查制度”，全面掌握地质灾害隐患点的分布及动态变化情况，进一步完善地质灾害隐患点信息资源库，同时，按照《昆明市自然资源和规划局关于做好2024年地质灾害隐患汛后核查有关工作的通知》的安排部署，严格执行省、市、区地质灾害应急指挥部工作规则，要按照“横向到边、纵向到底、辐射到点、全面覆盖＂ 的原则，对隐患点和重点区域开展”逐点式” 核查，要 “沟到头、坡到顶＂ ，逐山逐沟、逐家逐户对人员密集区，以及学校、医院、重大工程建设区、重点交通要道、重要设施周边地区、主要景区景点、农民切坡建房、地质灾害重大隐患区等重点区域要组织进行动态巡查，做到不留盲区、不留死角，确保对发现的隐患点（区）全部纳入群测群防工作体系。全面提升基层地质灾害防御能力，联合各街道办事处、监测人员对全区所有地灾隐患点开展全面巡查，2024年10月至12月组织驻区联乡（技术支撑）单位对全区地质灾害易发区、人员密集区等重点地区和2024年在册85个隐患点开展全面的排查和清理，拟核销地灾隐患点6个，无新增隐患点及其他隐患。出具了《昆明市西山区2024年汛后地质灾害核查报告》，指导开展防治工作。

3.监测预警

（1）完善群防群测。2024年填发地质灾害防治“两卡一书”（工作明白卡、隐患通知书、避险明白卡）共计877份（其中“工作明白卡”135份、“隐患通知书”140份、“避险明白卡”602份），落实每个地质灾害隐患点监测人员及街道、区防灾责任人，全区登记在册的地灾隐患点做到一点一预案。

（2）气象信息预警体系建设。建立了西山区自然资源局、气象部门联合的监测预警信息共享平台，强降雨前，气象局和自然资源局会联合发布气象信息，告知各街道办事处、自然资源部门、居委会责任领导及各隐患点监测人员关注气象变化及降雨情况，做好监测预警预报工作。

（3）值班制度。进入雨季后，我局认真落实汛期领导带班值班制度，制发《昆明市西山区自然资源局关于开展2024年汛期地质灾害防治值班的通知》，实行汛期（5月1日-10月31日）领导带班的24小时值班制度。

（4）及时发放群测群防经费。为有效开展地质灾害防治工作，最大限度的降低地质灾害对人类社会的危害，我区巩固和完善了群测群防制度，建立了全区地质灾害群测群防网络，为全区地质灾害防治工作提供了重要保障。根据云南省地质灾害群测群防工作要求，我区2024年共有地质灾害监测员125人，共兑付监测员经费25万元。

4.积极推进西山区重要地灾隐患点治理工作

根据先急后缓、因地制宜的原则，于2022年年底组织开展碧鸡街道办事处碧映寺滑坡、团结街道办事处永靖中心学校谷律分校滑坡、海口街道办事处碧峰寺崩塌3个隐患点治理工作。目前，项目已完工，并通过初步验收。

5.应急技术支撑能力建设

（1）宣传培训。为全面提升基层地质灾害防治能力，进一步加强群测群防体系建设工作，举办年度地质灾害群测群防培训会2次、180人次，宣传活动3次、150人次。

（2）应急演练。根据省、市、区关于做好汛期地质灾害防治和应急管理的一系列工作部署，为进一步提高区、街道办事处两级和有关部门应对突发地质灾害的应急反应能力，提高广大群众的防灾避灾意识，最大限度地避免人员伤亡，尽可能减轻地质灾害造成的财产损失，积极组织街道、社区、小组开展地质灾害应急演练，全区共开展应急演练2次、105人次。

- 四、2025年地质灾害趋势预测

- （一）预测依据

1.降雨趋势预测

根据昆明市西山区气象台提供的2025年度短期气候预测，预计西山区2025年平均降雨量为850～900毫米之间，较常年同期属正常；年平均气温在16.0～16.5℃之间，较常年同期属偏高。雨季开始前降水较常年同期正常至偏少，雨季于5月中旬至下旬开始，于10月中旬前后结束，均接近常年；主汛期（6～8月）降水量较常年同期正常，后汛期（9～11月）降水量较常年同期正常至偏多。需关注春季和初夏干旱对春耕春播的影响，主汛期暴雨洪涝和山洪地质灾害问题。

预计西山区2025年年平均气温在16.0～16.5℃之间，较常年同期属偏高。春季和初夏降水较常年偏少，干旱发生概率较高；春季易出现大风冰雹天气和高森林气象火险等级，2月下旬至4月上旬出现倒春寒天气的概率较常年偏低。主汛期期间气温正常至偏高，无大范围抽扬期低温冷害出现。

根据以上预测结果，2025年我区年降水总量较常年正常，气温正常至偏高；雨季开始期接近常年；主汛期降水较常年正常，气温正常至偏高，秋季降水正常至偏多。2025年属于温度条件较好、降水正常的一般气候年景。

2.工程活动预测

西山区经济快速发展，城镇建设、基础设施建设持续推进，但随着2022年昆楚高速复线建设完工，昆楚高速复线建设引发的滑坡、泥石流等灾害频数相对2024年有所减少，成灾程度有所减轻。结合西山区全域的工程活动进行分析，工程活动引发的地质灾害将趋于平缓。

2025年西山区工程活动重点区域主要为：马街街道办事处白沙地—昆明水泥厂南谷一带：该段与昆明主城区接壤，为市区工程建设主要原材料供应地，采石场、采砂场分布较多，引发的地质灾害类型主要为采石场边坡滚石、崩塌；碧鸡街道办事处长坡社区下华哨—后甸一带：该区是主要的低丘缓坡开发区，亦是昆明市城市建设主要的弃土堆放区，区内主要分布有采石场、堆土场，引发的地质灾害类型主要为弃土、弃渣场滑坡；海口街道办事处尖山-桃树箐-柳树箐-双哨一带：该区为磷矿开采区，工程活动强烈，地质环境脆弱，引发的地质灾害类型主要为弃土、尾矿库、弃渣场滑坡及泥石流；昆楚高速复线（马街—团结沿线）：昆楚高速复线起自马街街道办事处西三环快速通道，经团结街道办事处花红园、谷律进入楚雄州禄丰市，随着昆楚高速路复线的建设完成，昆楚高速路建设引起的挖填方边坡得到有效支护，引发的地质灾害明显减少，但高速沿线弃土弃渣沿斜坡、箐沟堆放，在强降雨及极端天气下可能引发地质灾害危害，该活动造成的灾害类型为滑坡及泥石流。

- （二）预测结果

1.2025年地质灾害活动水平

根据西山区地质环境背景特征、地质灾害时空分布、发育等特征，结合西山区2025年短期气象预测、2024年工程建设活动和地质灾害治理现状及活动性的综合分析，预计全区滑坡、泥石流灾害频度将与常年水平相当。随着地质灾害隐患点防治措施的落实和实施、村庄搬迁的推进，地质灾害防治责任意识和监管力度的提高，在不发生较大地震的情况下，预测地质灾害危害程度与2024年相当。

2.2025年地质灾害高发时段

地质灾害主要发生时间为主汛期及偏后时段内，预计全区地质灾害高发时段为7月中旬～9月上旬。

3.2025年地质灾害高发地域

预测2025年灾害高发区主要为白沙地—长坡—晖湾片区；团结街道办事处中坝—洋子梗片区；昆楚高速马街—团结沿线。

- 五、地质灾害重点防范区和重要灾害隐患点

- （一）重点防范区

1.街道办和居民小组

全区80%以上的灾害点分布在山区农村，团结街道办事处棋台、妥吉、永靖、下冲、乐亩、谷律、妥排、律则、蔡家、龙潭等社区；马街街道办事处普坪社区、马街社区；碧鸡街道办事处碧鸡、长坡社区；海口街道办事处桃树、中宝、双哨、青鱼、云龙、海门等社区等，地质环境条件复杂、岩土体结构松散、破碎，人类工程活动强烈，地质灾害危害对象为企业、村镇，是地质灾害的重点防范区。

2.交通干线

公路沿线发生的崩塌、滑坡灾害，常掩埋、冲毁桥涵、隧洞、路基、路面，致使交通中断。高海公路山邑村—晖湾段、昆楚高速马街—团结沿线、西华街—安宁册哦公路西山区段、和平村—下律则公路、车和线马街—碧鸡沿线段是地质灾害的重点防范区。

3.矿山、排土场及尾矿库

团结街道办事处大河砂场，马街办事处普坪大箐沟、碧鸡办事处碧鸡丫口、后甸、龙潭沟、老青山等排土场，海口街道办云龙、中宝、双哨等矿区，海口街道办云龙、小海口、石马哨村等尾矿库及昆楚高速沿线弃土场，由于矿山开采边坡、尾矿库和排土场边坡规模大、大多既高又陡、在防护工程不足的情况下稳定性较差，诱发滑坡、崩塌及泥石流地质灾害的可能性较大，它不仅给企业本身带来严重危害，并会对附近集镇、村庄和基础设施造成威胁与危害，是地质灾害的重点防范区。

4.重点防范区需加强的工作

区内应加快地质灾害工程治理项目组织实施，对区内地质灾害隐患较大、环境地质问题突出的建设项目，各相关部门应检查建设项目地质灾害防治措施及环境保护方案落实情况。群测群防，加强预警信息发布手段建设，及时发布地质灾害预警信息；继续加强地质灾害应急演练和宣传教育培训，进一步建立健全地质灾害应急响应与应急处置制度，完善分工协作和快速反应机制，切实提高地质灾害应急能力。

- （二）重要地质灾害隐患点

1.重要地质灾害隐患点确定原则

(1)对集镇街道办、村庄、学校、工矿等居民点构成威胁的地质灾害隐患点；

(2)威胁交通干线和重要基础设施的地质灾害隐患点；

(3)曾经造成过经济损失、仍可能复活并造成严重危害的灾害点。

2.重要地质灾害隐患点防治方案

按照上述原则确定的2025年重要地质灾害隐患点有30个，其中滑坡20个、崩塌6个、泥石流4个。隐患点险情等级中型的4个、小型的28个，各隐患点的基本情况、防治措施见表2。

所列出的30个重要地质灾害隐患点是针对地质灾害发育现状而确定，为本年度内应重点防范的地质灾害隐患点。由于地质条件处于不断变化中，除上述点外，其余已查明的地质灾害隐患点仍应纳入地质灾害群策群防网络体系，根据其动态变化，在工作中调整相应的防治级别和措施。

表2  西山区重要地质灾害点防治方案一览表

| 编号 | 灾点名称 | 街道办 | 险情等级 | 防治措施 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海口街道办事处海门社区蒋凹村滑坡 | 海口 | 小型 | 工程治理或搬迁避让 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 2 | 车家壁小组车和路粪箕弯线沿线 滑坡 | 碧鸡 | 小型 | 工程治理 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 3 | 化底力小组居民小组（水天缘农家乐旁）滑坡 | 碧鸡 | 小型 | 工程治理 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 4 | 中滩村崩塌 | 海口 | 小型 | 工程治理或 搬迁避让 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 5 | 碧峰寺崩塌 | 海口 | 小型 | 工程治理或 搬迁避让 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 6 | 马街街道办普坪社区普坪社区车和线下方（8.19事故）滑坡 | 马街 | 小型 | 工程治理或 搬迁避让 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 7 | 三山箐组滑坡 | 海口 | 中型 | 工程治理 | 普适性监测 |
| 8 | 昆明发电厂车和线下方滑坡 | 马街 | 小型 | 搬迁避让 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 9 | 上普坪第二居民小组（虎都山）云南翔鹏建筑工程有限公司昆明分公司后侧崩塌 | 马街 | 小型 | 工程治理或 搬迁避让 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 10 | 大箐内云安公司仓库崩塌 | 马街 | 中型 | 搬迁避让 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 11 | 上普坪第一居民小组（昆明全友工贸有限公司）崩塌 | 马街 | 小型 | 工程治理或 搬迁避让 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 12 | 普坪村大箐路昆明明跃吉玻璃厂后山崩塌 | 马街 | 小型 | 工程治理或 搬迁避让 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 13 | 上村小组（宝珠山庄）泥石流 | 马街 | 中型 | 监测预警、 工程治理 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 14 | 白沙地（（碧鸡关天然气末站））泥石流 | 马街 | 小型 | 监测预警、 工程治理 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 15 | 马街下村小组（土场边）（李玉春屋后）滑坡 | 马街 | 小型 | 工程治理 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 16 | 马街下村小组（土场上方电单车棚）滑坡 | 马街 | 小型 | 工程治理 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 17 | 马街下村土场滑坡 | 马街 | 小型 | 工程治理 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 18 | 鸽子冲滑坡 | 马街 | 小型 | 工程治理 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 19 | 上庄房滑坡 | 团结 | 小型 | 搬迁避让 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 20 | 大河村滑坡 | 团结 | 小型 | 工程治理 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 21 | 盛家塘滑坡 | 团结 | 小型 | 工程治理 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 22 | 锅盖山泥石流 | 团结 | 中型 | 监测预警、 工程治理 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 23 | 王猫箐泥石流 | 团结 | 小型 | 工程治理 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 24 | 小乐亩下村滑坡 | 团结 | 小型 | 工程治理 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 25 | 椿箐滑坡 | 团结 | 小型 | 工程治理 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 26 | 利者滑坡 | 团结 | 小型 | 搬迁避让 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 27 | 孟家湾滑坡 | 团结 | 小型 | 监测预警 | 简易观测、 定期目视检查 |
| 28 | 老慢田滑坡 | 团结 | 小型 | 监测预警 | 普适型监测 |
| 29 | 陡咀滑坡 | 团结 | 小型 | 监测预警 | 普适型监测 |
| 30 | 岔河1滑坡 | 团结 | 小型 | 监测预警 | 普适型监测 |

- （三）2025年度地质灾害治理工程

根据2025年度重要地质灾害隐患点，结合社会效益、经济效益综合分析，计划将大平坦村滑坡等5个中型地质灾害隐患点纳入2025年省级治理工程申报计划，将半天臼等10个小型点纳入2025年度省级排危除险申报计划，见表3、表4。

表3  2025年计划申报省级工程治理的地质灾害点一览表

| 序号 | 街道办 | 隐患点名称 | 威胁人口（人） | 威胁财产（万元） | 险情等级 | 主要治理措施 | 投资匡算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团结 | 大平坦村滑坡 | 206 | 1500 | 中型 | 支挡工程（2×2.5抗滑桩11棵、1.5×2.0抗滑桩10棵、抗滑挡墙71m+拦挡工程（拦挡坝2座、谷坊坝2座）+截排水工程 | 663.138 |
| 2 | 团结 | 锅盖山泥石流 | 215 | 800 | 中型 | 8m高拦挡坝1座、固床坝6座，谷坊坝1座，排洪沟2条 | 367.38 |
| 3 | 团结 | 椿箐村滑坡 | 22 | 150 | 小型 | 布置1.5m×2.0m抗滑桩8棵，桩长12m左右，排水沟100m | 116.13 |
| 4 | 碧鸡 | 古莲小组滑坡 | 45 | 200 | 小型 | 布置1.5m×2.0m抗滑桩8棵，桩长13m左右，排水沟130m | 124.38 |
| 5 | 碧鸡 | 西化小组后山滑坡 | 78 | 800 | 小型 | 布置1.5m×2.0m抗滑桩14棵，桩长15m左右，框格梁164m，8m锚杆25根，排水沟100m | 279.15 |

表4 2025年计划申报省级排危除险的地质灾害点一览表

| 序号 | 街道办 | 隐患点名称 | 威胁人口（人） | 威胁财产（万元） | 险情等级 | 主要治理措施 | 投资匡算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团结 | 半天臼 | 5 | 50 | 小型 | 上部锚杆框格梁护坡，下部压脚挡墙支挡 | 42 |
| 2 | 团结 | 大河村 | 68 | 200 | 小型 | 修复坡体上部原有截水沟（200m），下部局部修建压脚挡墙30m | 47 |
| 3 | 团结 | 小乐亩小村 | 5 | 50 | 小型 | 坡脚修建40米抗滑挡墙，修建拍水沟100m | 47 |
| 4 | 马街 | 马街下村小组（土场边）（李玉春屋后） | 30 | 450 | 小型 | 上部分台削坡减载，下部抗滑挡墙支挡 | 40 |
| 5 | 马街 | 马街下村小组马街下村土场 | 5 | 100 | 小型 | 上部分台削坡减载，中部锚杆框格梁护坡，下部压脚挡墙支挡 | 50 |
| 6 | 马街 | 马街下村小组（土场上方电单车棚） | 10 | 200 | 小型 | 分台整坡，上部锚杆框格梁护坡，下部抗滑挡墙支挡 | 40 |
| 7 | 马街 | 鸽子冲 | 22 | 150 | 小型 | 修建排水沟，下部抗滑挡墙支挡 | 35 |
| 8 | 团结 | 支里山小组东100m | 4 | 60 | 小型 | 拆除围墙后，坡脚抗滑挡墙支挡，坡体上部及侧缘修建排水沟 | 45 |
| 9 | 海口 | 中滩村 | 10 | 100 | 小型 | 被动防护网300m | 50 |
| 10 | 团结 | 洋子埂2号边坡 | 4 | 20 | 小型 | 退台削坡，前缘抗滑挡墙支挡 | 35 |

- （四）地质灾害风险分级管控

根据《西山区安全生产委员会办公室关于建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（西安委办【2021】12号），对西山区79个地质灾害（隐患）点进行分级管控，安全风险等级从高到低依次分为重大风险（Ⅰ级）、较大风险（Ⅱ级）、一般风险（Ⅲ级）和低风险（Ⅳ级）四个等级。风险点有下列情形之一的，应当确定为重大风险：发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者3次以上轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的；风险点有下列情形之一的，应当确定为较大风险：发生过1次以上不足3次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的；风险点发生生产安全事故的可能性与严重性较低，风险在受控范围内，不构成重大风险和较大风险的，应当确定为一般风险或者低风险。根据上述原则，见附件1。

综上：在2025年西山区79个地质灾害（隐患）点中，风险等级为Ⅰ级的有17个，风险等级为Ⅱ级的有25个；风险等级为Ⅲ级的有32个；风险等级为Ⅳ级的有5个。

- 六、地质灾害重点防范期

依据西山区地质灾害高发时段，确定地质灾害重点防范期为7月中旬～9月上旬。除此之外，凡连续5日合计降雨量超过150mm、日降雨量大于50mm或连续干旱后突降暴雨的时段，也应按照地质灾害重点防范期对待。

- 七、地质灾害防治措施

- （一）加强地质灾害防治与管理

1.完善机构，细化责任，提前部署

区政府要迅速成立地质灾害防治工作领导小组，由主要领导任组长，各相关部门领导为成员。领导小组要在汛期前拟定年度地质灾害防治方案，查明主要灾害点的分布、威胁对象、范围，明确重点防范区、主要措施，严格实行“四包三落实”即区领导包乡、乡干部包村、村干部包组、党员包群众和落实转移路线地点、落实报警人员及信号、落实避险场地、完善防灾预案；核查中如果发现新的隐患点，应将之及时纳入监测预警对象。自然因素引发的地质灾害由属地政府负责，人为活动引发的地质灾害要按照“谁造成、谁治理，谁负责、谁兜底”的原则严格落实责任单位防灾主体责任。

2.加强建设项目工程、矿山、尾矿库及排土场地质灾害监管

对地质灾害隐患较大、环境地质问题突出的建设项目和矿山，各相关部门应检查建设项目地质灾害防治措施及矿山地质环境保护方案落实情况，对落实不力的建设项目工程、矿山、尾矿库及排土场要限期整改；对无《建设项目地质灾害危险性评估》、《矿山地质环境保护与土地复垦力案》的建设工程和矿山应限期补编，并监督其建设工程和矿山地质灾害防治措施的落实。

3.严格执行地灾危险性评估制度

重大工程建设的相关主管部门和责任单位应做好地质灾害专项调查和风险评价，各类建设项目的工程建设单位必须严格落实地质灾害危险性评估制度。区自然资源局对辖区内建设项目地质灾害防治工作要进行监管，检查项目实施过程中地质灾害防治措施的落实情况，对防治措施落实不力的要责令建设单位整改。

4.加大对破坏地质环境、诱发地质灾害责任人的惩处力度

按照“谁造成、谁治理，谁负责、谁兜底”的原则严格落实责任单位防灾主体责任，追究诱发地质灾害的责任单位或责任人，限期消除地质灾害隐患，补偿地质灾害给他人造成的损失。

5.进一步抓好汛期危险点、隐患点的巡查、排查

一是坚持汛前排查、汛中巡查、汛后复查，动态监控地质灾害隐患点的变化情况；二是做好值班和信息报送，严格实行汛期24小时值班制度，发现险情按照有关规定报送地质灾害灾情、险情；三是加强汛前应急演练，通过演练明确受威胁群众撤离的信号、路线、应急避灾场所等；四是做好应急处置，遇有灾情、险情要及时启动应急响应，组织有关人员赶赴现场协助地方政府开展抢险救灾，重点要做好受威胁人员转移和二次灾害的防范。

- （二）继续开展因灾搬迁避让工作

对于有搬迁选址条件，防灾效果搬迁优于治理效果及投入远小于工程治理的受灾群众实施搬迁、部分搬迁或在汛期（遇暴雨天气）及其它原因导致险情出现时采取临时搬迁避让的措施，避让和减轻地质灾害的危害。地质灾害的搬迁要结合生态功能区人口转移、工程建设和乡村振兴等政策，开展避险搬迁，建立多元化、多渠道的资金投入机制，尊重群众意愿，按照“搬得出、稳得住、能致富”的要求，实行统一规划，统一设计，统筹安排，及时化解地质灾害风险。根据地质灾害隐患的紧迫性，轻重缓急，有计划的分期、分批实施。搬迁新址在每年实施过程中经过专业的调查队伍现场查勘论证确定，确保新址不受地质灾害威胁。

- （三）地质灾害工程治理

1.稳步推进分级分类工程治理

根据险情紧急程度，稳定性较差、风险等级高，威胁村庄、学校、居民点且难以实施避险搬迁的地质灾害隐患点，分级分类实施工程治理。根据因地制宜、轻重缓急原则开展工程治理，科学设计防范措施，适当提高重点地区和重点部位防御工程标准。针对险情紧迫、治理措施相对简单的地质灾害隐患点，及时采取排危除险措施，消除隐患威胁，最大限度保障人民群众生命和财产安全。

2.重点区域探索地质环境综合整治

对受地质灾害严重威胁的村庄，或灾害集中连片发育的典型区域，按照统筹规划、突出重点多措并举、保护生态的原则，结合国士空间规划、生态保护修复、乡村振兴、重大工程建设等工作，探索实施地质环境综合整治工作，提升防灾减灾综合效益。

3.治理工程管理与维护

加强对已完成治理工程的运行情况复查复核，对受损或防治能力降低的地质灾害治理工程，及时采取清淤、加固、维修、修缮等措施进行维护，确保治理工程的长期安全运行，对已损毁的治理工程及时修复，有效恢复或提升原有治理工程的防灾功能。

- （四）完善监测预警

1.群测群防

认真贯彻落实云南省《关于进一步加强地质灾害群测群防工作的通知（云政发［2013］20号》、《云南省地质灾害防治“十四五”规划（2021—2025年）》等文件、规划精神，加强和完善地质灾害群测群防网络建设，落实监测和防治工作责任制，对监测责任人和监测人员已经发生变化的要及时调整。新发现的隐患点要及时纳入群测群防网络，明确责任主体，划定地质灾害危险区，设立警示牌，加强监测预警。组织相关部门和专业技术人员加强对群测群防员等的防灾知识技能培训，增强其识灾报灾、监测预警和临灾避险应急能力。

根据群测群防点分级管理要求，分清各级网络的职责是保证各级群测群防网络协同工作的基础和前提，区、街道办事处、居委会三级群测群防网络应按《云南省地质灾害处置规定》要求，逐级落实汛期值班制度。切实落实地质灾害群测群防“四项制度”、“三条措施”，加大监测频率，对重大隐患点实行24小时监测，一旦发生险情及时预警预报，发现临灾征兆时，各级政府要及时组织群众有序、安全撤离到安全场所。

2.“两卡”发放

继续做好对每个地质灾害隐患点填发地质灾害防治“工作明白卡”和“避险明白卡”，让居民全面掌握居住区内的地质灾害隐患点，掌握紧急避险知识。

3.地质灾害预警预报

按照“群专结合、专群并重”的要求，通过安装普适型监测预警设备和加强专业技术人员指导等举措，继续推进新型高效的“人防+技防”地质灾害监测预警效率，构建“政府部门主导、技术单位支撑、总承建单位维护、防灾主体使用”的综合监测预警体系。

继续构建完善自然资源、气象、水利等部门联合的监测预警信息共享平台，继续完善普适型监测点的建设和日常运维，提高预警预报的及时性、准确性和覆盖范围。一是对城街道办、乡村、学校、医院及其他企事业单位等人口密集区上游易发生滑坡、山洪、泥石流的高山峡谷地带，要加密部署气象、水文、地质灾害等专业监测设备，加强监测预报，确保及时发现险情、及时发出预警。二是加强预警信息发布手段建设。充分利用广播、电视、互联网、手机短信、电话、宣传车和电子显示屏等各种媒体和手段，及时发布地质灾害预警信息。重点加强农村山区等偏远地区紧急预警信息发布手段建设，并因地制宜地利用有线广播、高音喇叭、鸣锣吹哨、逐户通知等方式，将灾害预警信息及时传递给受威胁群众。

- （五）严格落实值班值守

各单位（部门）应严格执行汛期 24 小时值班值守制度，实行领导带班和专人值班，带班领导和值班人员必须保持 24 小时通讯畅通。在地质灾害气象风险预警期间，各相关部门防灾责任人必须在岗在位，提前安排好应急处置工作，确保足够的应急力量，及时应对突发事件。要严格执行灾（险）情报告制度，规范地质灾害灾情险情信息和避让转移信息等的收集、统计及上报工作，确保信息报送及时、客观、准确、全面，确保处置应对高效。一旦发生地质灾害，事发地要第一时间启动预案，迅速组织开展抢险救灾，最大限度减少灾害损失，坚决避免二次人员伤亡。

- （六）继续加强地质灾害应急演练和宣传教育培训

汛前各有关单位要采取举办培训班或在灾点现场以老带新等方式，对地质灾害群测群防人员和管理干部开展一至二次的地质灾害防治系统化培训，同时对工程、矿山活动剧烈的企业负责人开展矿山地质灾害防灾减灾知识培训，在地质灾害重点发育区的社区发放地质灾害宣传手册、科普图书及科普视频，宣传识灾，报灾、避灾等防灾知识，提高群众地质灾害避灾防灾意识和能力。所有群测群防工作人员必须经过培训方能履行职责。四个涉灾街道办事处要选择矿山、尾矿库、弃土场或重要地质灾害隐患点，适时开展一次地质灾害临灾应急演练，广泛宣传地质灾害防灾、避灾知识，提高受威胁群众的防灾意识和临灾条件下自救互救能力，提高基层干部地质灾害防治管理水平。

- （七）做好突发地质灾害应急处置

健全应急工作机制，统筹协调好各系统行政和技术力量，形成防灾减灾救灾工作合力。汛前修订完成每个隐患点的临灾避险预案，明确避险撤离组织责任人、启动撤离情形标准、临灾避险预警信号、群众撤离路线和安置场所，完善“喊醒”“叫应”机制，完善老弱群体避险转移帮扶措施。要坚持“人民至上、生命至上”，当发生地质灾害或出现地质灾害险情时，把“三个紧急撤离”作为刚性措施，及时转移地质灾害危险区人员、及时报送信息。对群众已经撤离的危险区域，要配置足够管控力量，警戒撤离区域主要通道路口，设置禁止进入警戒线和指示标识，做好撤离群众政策宣传并妥善安排生产生活，坚决防止撤离群众擅自返回撤离区域的情况。避免因防范工作不到位发生群死群伤事件。

附件1  西山区地质灾害（隐患）点风险管控一览表

| 编号 | 街道办 | 隐患点名称 | 威胁人口 | 资产 | 险情等级 | 风险等级 | 管控措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碧鸡 | 下华哨居民小组（石安公路旁碧鸡关丫口弃土场）滑坡 | 0 | 500 | 中 | Ⅲ | 工程治理、搬迁 | 已搬迁 |
| 2 | 碧鸡 | 后甸弃土场滑坡 | 101 | 400 | 中 | Ⅱ | 工程治理 |  |
| 3 | 碧鸡 | 红映居民小组老青山弃土场滑坡 | 8 | 500 | 中 | Ⅲ | 工程治理 |  |
| 4 | 碧鸡 | 碧鸡关居民小组（石泥箐龙潭沟） | 60 | 110 | 小 | Ⅲ | 工程治理 |  |
| 5 | 碧鸡 | 古莲居民小组铺痴山滑坡 | 45 | 200 | 小 | Ⅱ | 监测 |  |
| 6 | 碧鸡 | 山邑居民小组崩塌 | 0 | 1000 | 中 | Ⅲ | 搬迁、监测 | 已搬迁 |
| 7 | 碧鸡 | 西化居民小组后山滑坡 | 78 | 800 | 中 | Ⅰ | 工程治理 |  |
| 8 | 海口 | 中滩村崩塌 | 10 | 100 | 小 | Ⅱ | 工程治理、搬迁 |  |
| 9 | 海口 | 小麦地滑坡 | 0 | 300 | 中 | Ⅳ | 搬迁 | 已搬迁 |
| 10 | 海口 | 安家屋基滑坡 | 0 | 75 | 小 | Ⅳ | 搬迁 | 已搬迁 |
| 11 | 海口 | 甸基村滑坡 | 15 | 30 | 小 | Ⅲ | 工程治理 |  |
| 12 | 海口 | 上平碧峰寺崩塌 | 0 | 30 | 小 | Ⅰ | 工程治理、搬迁 | 已进行工程治理 |
| 13 | 海口 | 小场村泥石流 | 18 | 360 | 小 | Ⅰ | 工程治理 |  |
| 14 | 海口 | 三山箐滑坡 | 70 | 500 | 中 | Ⅱ | 工程治理 |  |
| 15 | 海口 | 蒋凹村滑坡 | 4 | 120 | 小 | Ⅰ | 搬迁避让 |  |
| 16 | 马街 | 大箐内大箐沟2号崩塌（云安） | 6 | 500 | 中 | Ⅳ | 搬迁 | 已搬迁 |
| 17 | 马街 | 隆丰家具厂滑坡 | 5 | 300 | 小 | Ⅳ | 搬迁 |  |
| 18 | 马街 | 上村炫腾运动休闲山庄滑坡 | 10 | 450 | 小 | Ⅱ | 工程治理 |  |
| 19 | 团结 | 白泥山滑坡 | 31 | 450 | 小 | Ⅰ | 监测、工程治理 |  |
| 20 | 团结 | 大平坦小组滑坡 | 206 | 1500 | 中 | Ⅱ | 监测 |  |
| 21 | 团结 | 孟家湾滑坡 | 20 | 120 | 小 | Ⅰ | 工程治理 |  |
| 22 | 团结 | 外甲滑坡 | 28 | 300 | 小 | Ⅱ | 监测、搬迁 | 已搬迁10户 |
| 23 | 团结 | 双山丫口滑坡 | 12 | 480 | 小 | Ⅱ | 工程治理 |  |
| 24 | 团结 | 永靖后山滑坡 | 4 | 30 | 小 | Ⅱ | 工程治理 |  |
| 25 | 团结 | 利者滑坡 | 48 | 200 | 小 | Ⅲ | 搬迁 | 已进行工程治理 |
| 26 | 团结 | 中坝滑坡 | 20 | 100 | 小 | Ⅱ | 工程治理、监测 |  |
| 27 | 团结 | 新民下村滑坡 | 48 | 200 | 小 | Ⅱ | 监测、搬迁避让 |  |
| 28 | 团结 | 岔河1滑坡 | 144 | 144 | 小 | Ⅲ | 工程治理 |  |
| 29 | 团结 | 岔河2滑坡 | 48 | 50 | 小 | Ⅱ | 监测、工程治理 |  |
| 30 | 团结 | 陡咀滑坡 | 40 | 250 | 小 | Ⅲ | 搬迁 |  |
| 31 | 团结 | 里多亩滑坡 | 40 | 200 | 小 | Ⅱ | 监测 |  |
| 32 | 团结 | 老慢田滑坡 | 16 | 50 | 小 | Ⅱ | 工程治理 |  |
| 33 | 团结 | 大河村滑坡 | 68 | 200 | 小 | Ⅱ | 工程治理 |  |
| 34 | 团结 | 下律则滑坡 | 92 | 70 | 小 | Ⅲ | 工程治理 |  |
| 35 | 团结 | 盛家塘滑坡 | 5 | 200 | 小 | Ⅰ | 工程治理 |  |
| 36 | 团结 | 半天臼滑坡 | 5 | 50 | 小 | Ⅲ | 工程治理 |  |
| 37 | 团结 | 杨柳河居民点崩塌 | 98 | 460 | 小 | Ⅲ | 监测 |  |
| 38 | 团结 | 锅盖山泥石流 | 215 | 800 | 中 | Ⅰ | 工程治理、监测 |  |
| 39 | 团结 | 鲁佰苴上村滑坡 | 108 | 540 | 中 | Ⅲ | 监测 |  |
| 40 | 团结 | 各乐多滑坡 | 92 | 300 | 小 | Ⅱ | 工程治理、监测 |  |
| 41 | 团结 | 小乐亩小村滑坡 | 5 | 50 | 小 | Ⅱ | 工程治理 | 村民自建挡墙 |
| 42 | 团结 | 中坝泥石流 | 24 | 450 | 小 | Ⅳ | 工程治理 | 水务部门已进行工程治理 |
| 43 | 团结 | 小乐亩下村滑坡 | 3 | 50 | 小 | Ⅱ | 工程治理 |  |
| 44 | 团结 | 椿箐滑坡 | 22 | 150 | 小 | Ⅲ | 工程治理 |  |
| 45 | 团结 | 洋子埂滑坡 | 14 | 100 | 小 | Ⅲ | 工程治理、监测 |  |
| 46 | 团结 | 永靖中心学校谷律分校滑坡 | 145 | 500 | 中 | Ⅲ | 工程治理 | 已进行工程治理 |
| 47 | 团结 | 王猫箐泥石流 | 9 | 50 | 小 | Ⅰ | 工程治理 |  |
| 48 | 团结 | 三节桥小组内滑坡 | 4 | 600 | 中 | Ⅲ | 工程治理 |  |
| 49 | 团结 | 支里山小组东100m滑坡 | 4 | 60 | 小 | Ⅲ | 工程治理 |  |
| 50 | 团结 | 白汉场小组滑坡 | 5 | 40 | 小 | Ⅲ | 工程治理 |  |
| 51 | 团结 | 白汉场小组下白汉场滑坡 | 4 | 40 | 小 | Ⅲ | 工程治理 |  |
| 52 | 团结 | 白汉场小组中白汉场滑坡 | 6 | 50 | 小 | Ⅲ | 工程治理 |  |
| 53 | 团结 | 六岔路溪畔农家乐滑坡 | 4 | 100 | 小 | Ⅲ | 工程治理 |  |
| 54 | 团结 | 洋子埂2号滑坡 | 4 | 20 | 小 | Ⅱ | 工程治理 |  |
| 55 | 团结 | 小乐居2号后缘滑坡 | 4 | 150 | 小 | Ⅲ | 工程治理 |  |
| 56 | 团结 | 章白村南侧滑坡 | 4 | 100 | 小 | Ⅲ | 工程治理 |  |
| 57 | 碧鸡 | 车家壁小组车和路粪箕弯线沿线滑坡-碧映寺滑坡 | 2 | 5 | 小 | Ⅰ | 工程治理 |  |
| 58 | 碧鸡 | 车家壁小组（硅酸盐厂）滑坡 | 1 | 10 | 小 | Ⅰ | 工程治理 |  |
| 59 | 碧鸡 | 车家壁小组（昆聚源）滑坡 | 6 | 50 | 小 | Ⅰ | 工程治理 |  |
| 60 | 碧鸡 | 车和线原大队石灰窑宿舍滑坡 | 3 | 10 | 小 | Ⅱ | 工程治理 |  |
| 61 | 碧鸡 | 水天园农家乐旁滑坡 | 4 | 20 | 中 | Ⅰ | 工程治理 |  |
| 62 | 马街 | 普坪社区龙船甸小组滑坡滑坡 | 3 | 50 | 小 | Ⅱ | 搬迁 |  |
| 63 | 马街 | 大箐沟防空洞崩塌 | 20 | 200 | 小 | Ⅱ | 工程治理 |  |
| 64 | 马街 | 普坪社区上普坪第二居民小组（虎都山）崩塌（祥鹏） | 30 | 300 | 小 | Ⅲ | 搬迁 |  |
| 65 | 马街 | 普坪社区上普坪第一居民小组崩塌（全友） | 14 | 120 | 小 | Ⅲ | 搬迁 |  |
| 66 | 马街 | 普坪社区上普坪第二居民小组猴山崩塌（新宇新） | 20 | 300 | 小 | Ⅲ | 搬迁 |  |
| 67 | 马街 | 普坪社区大箐路滑坡（明跃吉） | 70 | 300 | 小 | Ⅲ | 搬迁 |  |
| 68 | 马街 | 马街下村小组（土场边）（李玉春屋后）滑坡 | 30 | 450 | 小 | Ⅲ | 搬迁 |  |
| 69 | 马街 | 马街下村小组马街下村土场滑坡 | 5 | 100 | 小 | Ⅰ | 搬迁 |  |
| 70 | 马街 | 马街下村小组（土场上方电单车棚）滑坡 | 10 | 200 | 小 | Ⅰ | 搬迁 |  |
| 71 | 马街 | 普坪社区大箐沟1号崩塌（顾华） | 0 | 50 | 小 | Ⅲ | 搬迁 |  |
| 72 | 马街 | 昆明水泥厂（北控停车场）滑坡 | 11 | 30 | 小 | Ⅲ | 搬迁 |  |
| 73 | 马街 | 马街上村小组（宝珠山庄）泥石流 | 30 | 800 | 中 | Ⅱ | 工程治理 |  |
| 74 | 马街 | 鸽子冲泥石流（昆楚线路段） | 20 | 100 | 小 | Ⅲ | 工程治理 |  |
| 75 | 马街 | 大箐沟泥石流（昆楚线路段） | 61 | 1500 | 中 | Ⅱ | 监测 |  |
| 76 | 马街 | 白沙地（碧鸡关天然气末站）泥石流 | 15 | 450 | 小 | Ⅰ | 工程治理 |  |
| 77 | 团结 | 上庄房滑坡 | 42 | 450 | 小 | Ⅲ | 工程治理、监测 |  |
| 78 | 马街 | 鸽子冲滑坡 | 22 | 150 | 小 | Ⅱ | 工程治理 |  |
| 79 | 马街 | 昆明发电厂车和线下方滑坡 | 38 | 200 | 小 | Ⅰ | 搬迁避让 |  |