西山区“十五五”生态环境保护规划

（征求意见稿）

昆明市生态环境局西山分局

2026年4月

目 录

前 言	1

第一章 生态环境保护回顾与形势研判	2

1.1 “十四五”生态环境保护成效	2

1.2 “十四五”规划指标及重点项目完成情况	8

1.3 生态环境质量现状及变化趋势	11

1.4 污染物排放情况	13

1.5 生态环境主要问题识别	15

1.6 “十五五”面临的形势与挑战	17

第二章 指导思想及规划原则	20

2.1 指导思想	20

2.2 基本原则	20

2.3 规划范围及期限	21

第三章 规划目标与指标体系	21

3.1 战略定位	21

3.2 规划目标	22

3.3 指标体系	25

第四章 规划重点任务	28

4.1 加快绿色低碳转型，培育高质量发展新动能	28

4.2 筑牢生态安全屏障，提升生态系统稳定性与持续性	31

4.3 系统提升环境质量，深入打好污染防治攻坚战	33

4.4 严守环境安全底线，有效防范化解生态环境风险	43

4.5 健全生态治理体系制度，持续提升环境治理效能	46

4.6 推动生态文化建设，打造美丽西山新样板	50

第五章 规划重点项目	53

第六章 规划效益分析	54

6.1 经济效益	54

6.2 社会效益	54

6.3 环境效益	54

6.4 生态效益	55

第七章 规划实施保障	56

7.1 强化组织领导，压实主体责任	56

7.2 拓宽资金渠道，保障项目实施	56

7.3 完善协调机制，增强制度合力	56

7.4 引导社会参与，强化共建共享	56

附表1	57

西山区“十五五”生态环境规划重点项目表	57

- 前 言

“十五五”时期，是我国全面推进美丽中国建设、实现经济社会发展全面绿色转型的关键五年，也是云南省持续筑牢国家西南生态安全屏障、昆明市建设区域性国际中心城市的重要阶段。在此宏大背景下，西山区作为昆明主城核心区域，地处城镇发展格局“一核”，坐拥 “半城山水”生态禀赋，肩负展示春城形象、守护滇池流域生态安全、探索城区绿色低碳发展路径的时代使命，是落实国家和省市战略、实现生态效益与经济社会效益协同提升的重要实践区和展示窗口。

当前，西山区正处于城市功能提升、发展动能转换、生态治理深化的关键期，生态环境保护工作机遇与挑战并存。西山区将以习近平生态文明思想为根本遵循，践行“绿水青山就是金山银山”理念，统筹区域发展、产业升级、污染治理与生态修复，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，增强人民群众的生态获得感、幸福感、安全感。

本规划立足西山区“山水相依、城景交融”的生态本底与发展阶段性特征，紧密衔接上级战略部署，总结“十四五”生态环境保护工作成效与实践经验，科学研判新形势、新要求，系统谋划“十五五”时期西山区生态环境保护规划目标方向与重点举措，通过系统推进滇池流域治理、重点行业绿色升级、生态系统功能巩固等举措，推动实现空气常新、青山常在、绿水长流的美丽西山愿景，为打造更具生态魅力、发展活力与环境韧性的现代化宜居宜业宜游城区，夯实生态安全屏障与绿色发展根基。

- 指导思想及规划原则

  - 指导思想

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，特别是对滇池保护治理的重要指示批示精神。立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、市委“六个春城”建设任务及西山区“1446”发展战略、立足“山水都市品质区”的发展定位，坚持以人民为中心的发展思想，以推动高质量发展为主题，以减污降碳协同增效为总抓手，以维护生态安全为底线，以改善生态环境质量为核心，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，奋力谱写人与自然和谐共生的美丽西山新篇章。

  - 基本原则

坚持党的领导、统筹协调：坚决落实“党政同责、一岗双责”，将党的领导贯穿于规划实施全过程，构建党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系。

坚持生态优先、绿色发展：牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，以“保护优先、绿色发展”为准则，依托西山自然资源禀赋，强化滇池等生态空间保护，推动经济社会全面绿色转型，凸显全面绿色发展内涵价值。

坚持以人民为中心、共建共享：聚焦群众关切的环境问题，提升生态产品供给质量，倡导绿色生活消费，激发全民参与热情，在公园城市建设、人居环境改善中，增强群众生态获得感、幸福感。

坚持系统治理、精准施策：遵循生态系统规律，统筹山水林田湖草沙一体化保护，精准推进滇池流域治理、历史遗留生态修复及“蓝天、碧水、净土”保卫战，同时强化自然与历史文化保护、城市风貌管控，构建全域特色魅力空间。

坚持改革创新、示范引领：深化生态文明体制改革，创新生态运营模式、引导生态消费，探索“零碳园区”“无废城市”试点，打造公园城市建设示范区，以试点成效带动全域生态环境保护水平提升。

- 规划目标与指标体系

  - 战略定位

秉承“半城山水”的生态本底，以更高标准守护好高原明珠滇池，将西山区建设成为展示昆明“绿美春城”形象、体现人与自然和谐共生现代化成果的先行区和集中展示窗口。

流域生态保护治理典范区。以滇池水质根本性改善与生态功能全面提升为核心目标，严守湖滨生态红线，深化“山水林田湖草沙”一体化保护修复。强化滇池面山生态屏障建设与入湖河道综合治理，构建“一湖一屏一带”生态安全格局。完善流域精细化管控机制，严控污染排放与开发强度，打造高原湖泊保护治理的“西山范例”，为流域生态安全筑牢根基。

绿色低碳转型示范区。坚定走生态优先、绿色发展之路，设定并严守资源环境底线。以经济社会发展全面绿色转型为引领，深度调整产业结构，推动生态工业、生态旅游、生态农业融合发展，壮大循环经济规模。加快构建清洁低碳能源体系和绿色交通体系，积极探索生态运营与生态消费新模式，共建绿色低碳发展区，实现经济发展与生态建设协同共进，打造中心城区绿色低碳转型的西山路。

山水人文融合宜居地。巩固提升生态文明区创建成果，以公园城市建设为依托，优化蓝绿交织的生态网络与城乡空间布局，提升人居环境品质。深度融合湖光山色与云南民俗风情，优化产城人文布局，打造“水清岸绿、景美人和”的现代化高品质宜居典范城区。

  - 规划目标

二〇三五年远景目标。展望2035年，流域生态治理实现质的提升，水质持续改善并达到优良，生态系统健康韧性显著增强。全域环境品质迈入更高水平，“蓝天常驻、碧水长流、净土常在”成为生活常态。以生态工业、生态旅游、生态农业为核心的绿色低碳经济体系全面成型，碳排放实现达峰并稳中有降，高质量发展与高水平保护实现深度协同。形成多元共治环保新格局，现代化治理能力达到新水平，成为生态文明建设排头兵示范区，为昆明建设美丽中国典范城市提供支撑。

“十五五”规划总体目标。在推动经济高质量绿色发展的同时，以生态环境质量的根本性改善和生态环境治理能力的现代化为核心目标，确保与全省、全市同步实现碳达峰，积极推动美丽河湖、美丽乡村、美丽细胞建设，构建山水相依、城景一体的公园城市体系，大力发展公园经济，积极打造美丽中国“西山样板”。

绿色低碳转型加快推进：加快推进全区绿色低碳转型，推进海口工业园区重点行业企业碳达峰，实施绿色节能改造，探索“零碳园区”试点效果突出。推进新增绿色建筑占比达100%，非化石能源占比提升，营造绿色、低碳、简约、适度的生产、生活方式。推动工业、能源、农业、交通运输等重点领域绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳产业规模不断扩大。持续推进海绵城市建设，加快再生水循环利用设施建设，推行垃圾分类，扩大“无废细胞”覆盖面，加快“无废城市”建设步伐。

环境质量巩固提升：持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，主要污染物排放总量持续削减。到2030年细颗粒物平均浓度逐步下降到20微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比率保持在98%以上。地表水环境质量实现稳定达标向持续向好的根本性转变，有效解决汛期水质波动问题，滇池及主要出入湖河道水生态系统功能稳步恢复，达到或好于Ⅲ类水质比例持续提升，优良水体断面水质考核达标率持续保持100%，饮用水安全保障率100%。受污染耕地和建点建设用地安全利用持续巩固，土壤环境风险全面管控，地下水环境质量保持稳定。磷石膏综合利用率持续提升，建立覆盖源头、过程、末端的全链条无害化固体废物长效治理体系。加快推动主城区噪声、油烟专项治理，“宁静”环境质量持续提升。

生态系统功能持续稳固：完成历史遗留矿山生态修复。森林、湿地等生态系统稳定性和服务功能显著增强，生物多样性得到切实保护。强化自然保护地建设，着力加强滇池湖滨带，西山风景名胜区、团结街道生态环境保护与生物多样性建设。城市生物多样性保护水平提升，生态廊道连通性和完整性增强，公园城市建设取得显著成效，城景融合、蓝绿交织的生态空间格局基本形成。​​生态为民落地见效：聚焦中央及省级生态环境保护督察反馈问题，全面、彻底整改到位，并形成长效防治机制。环境健康与生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境品质实现跨越式提升，亲水空间和生态休闲空间更具品质，公园服务功能不断完善，市民生态福利持续增加。噪声、油烟、恶臭等问题得到有效解决，人民群众生态环境获得感、满意度不断增强。​​

环境治理体系持续完善：党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系基本建成并高效运行。环境信息公开透明，公众参与渠道畅通高效，绿色发展成为社会普遍共识和自觉行动。公园城市理念和生态文化深入人心，多元共治的生态环境治理格局更加巩固。​

- 规划重点任务

  - 加快绿色低碳转型，培育高质量发展新动能

    - 锚定碳达峰时序，推动重点领域绿色转型

充分发挥生态环境保护的引导、优化和倒逼作用，创新绿色发展机制，以“减污降碳协同增效”为总抓手，以布局优化、结构调整和效率提升为核心，深入推进供给侧结构性改革，推动工业、能源、农业、交通运输等重点领域全面绿色转型，加快建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，力争到2030年，绿色低碳技术取得关键突破，与全市同步实现碳达峰。

深入推进楼宇经济高质量发展，深化存量土地盘活焕新与产业园用地提质增效，引导绿色集约、高端商业和生产性服务业“进园上楼”。推动现有及新建商务楼宇实施节能改造与智能化管理，打造一批低碳、近零碳示范智能楼宇；依托东骏药业、中国科学院昆明动物研究所等龙头企业与科研平台，壮大生物医药等知识密集型、低能耗排放的绿色产业集群。规划建设以咖啡精深加工、生物医药研发制造等为代表的新兴低碳产业园，为产业升级注入绿色新动能。加快探索“工业上楼”与新型产业空间模式，在中心城区布局研发、中试、轻型制造等环境友好型新型楼宇工业，严格准入标准，促进土地集约节约利用与产业价值链提升，同时加速现代服务业绿色化、高端化发展。

    - 推动产业园区循环改造与绿色升级

深入推进传统行业改造升级。以海口工业园区为重点，持续培育国家级和省级“绿色工厂”“无废工厂”，以标杆引领带动产业布局优化与绿色升级。严格执行产业政策，严控“两高一低”项目盲目发展，加强规划和产业政策约束，科学评估拟建项目，积极推动能耗“双控”向碳排放“双控”转变。聚焦有色金属、建材、开采、农副食品加工等重点行业，实施全流程清洁化、循环化、低碳化改造，推动工业重点领域对照能效标杆水平和基准水平实施节能降碳改造升级，限期分批实施改造和淘汰，提升产业基础绿色化水平。

扎实推进西山区“一园两片”工业园区规划建设，完善基础设施配套，全面提升园区综合承载能力。海口产业园区结合化工园区整治提升与历史遗留问题化解，集约高效利用发展空间，引导企业应用新技术、新工艺、新材料，提升产品附加值，推动磷化工、装备制造等传统产业迈向中高端。支持云天化等龙头企业延伸产业链，构建完整循环产业链。积极运用数字和绿色技术，全面提升磷石膏等废弃物资源化利用水平，加快“无废城市”建设。探索园区间共建循环产业链网，推进能源梯级利用、基础设施共建共享。长坡片区围绕绿色食品产业实施延链、扩链、强链行动，以精准招商推动集群化发展，逐步构建环保、节约、低碳、循环的生态型工业体系。

    - 构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系

推进能源结构优化调整，持续提升清洁能源比重。严格执行煤炭消费总量控制，积极推动可再生能源替代，因地制宜发展太阳能、风能、生物质能等清洁能源，适时推进光伏发电、生活垃圾焚烧发电等项目的合理布局与有序开发。谋划氢能综合利用、储氢与加氢基础设施建设，统筹能源开发与生态保护，构建风光储互补运行的绿色能源供应体系。力争到2030年，能源结构优化取得阶段性成果，非化石能源消费比重持续提高。

坚持节能优先战略，持续深化工业、建筑、交通、公共机构等重点领域节能。强化建筑节能，实施先进标准领跑行动，开展超低能耗、近零能耗建筑试点示范，推动建筑能效水平整体提升。积极推广建筑屋顶分布式光伏发电、太阳能热水系统及绿色建材和装配式建筑，确保新建建筑全面执行绿色建筑标准。

倡导低碳消费模式，培育绿色生活方式。鼓励城乡居民消费绿色低碳产品，引导公众养成节能环保的生活习惯，推动形成简约适度、绿色低碳的社会风尚。通过政策激励与宣传教育，增强全民节能意识，促进绿色消费理念深入人心。

    - 发展集约高效、低碳环保的绿色交通体系

加快构建绿色低碳交通体系。强化公共交通主导地位，优化公交线网，提升服务品质。引导公众将公共交通作为出行首选，提升公共交通出行分担率，从出行结构优化降低交通碳排放。加快建设低碳交通基础设施。将绿色低碳理念贯穿交通基础设施全生命周期。推进换乘中心、场站等设施的低碳化建设，优化公共充电桩和充换电站布局。推动交通基础设施与新能源设施统筹规划。推广低碳交通运输工具和装备应用。加快淘汰高排放老旧车辆，在城市公共服务领域大力推广新能源车辆。持续扩大新能源车辆在机动车保有量中的比重，研究建立运营补贴机制。有序推进氢能在交通领域的示范应用。

积极打造绿色出行体系。创新多元绿色出行方式，加大定制公交推广。发挥智慧交通调度作用，治理交通拥堵。加快自行车道、步行道等慢行系统建设，构建绿色优先的城市低碳出行体系。深入开展绿色出行创建行动，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，鼓励公众优先选择公共交通、步行和自行车等绿色出行方式，建立绿色出行激励机制，形成全社会共同参与绿色交通发展、助力交通领域碳达峰的良好氛围。

  - 筑牢生态安全屏障，提升生态系统稳定性与持续性

    - 构建与优化全域生态安全空间格局

系统构建“一湖一屏、一带两区”生态保护格局，以西山生态绿心为核心，严格保护西部山体生态屏障，重点打造环滇池生态保护带，增强北部云南棋盘山国家级森林公园及其他重要生态空间保护治理，依托螳螂川、滇池支流等河流水系建设生态廊道，形成连通山、水、城的生态网络。强化资源环境底线刚性约束，严格执行“三线一单”生态环境分区管控体系，严守生态保护红线保障生态安全，严守城镇开发边界。抓好中央生态环境保护督察反馈问题涉及西山的整改落实，严守滇池保护控制线，持续推进滇池沿岸西山段违规违建整治，坚持遏制过度开发、无序开发、贴线开发现象，彻底转变“向湖要地”、“环湖造城”的开发模式。深化落实主体功能区战略，无缝对接“三区三线”，通过统筹生产、生活、生态空间，实施城市生态修补，最终构建功能清晰、衔接有序、安全韧性的国土空间开发保护新格局。

    - 加强重要生态系统与自然保护地监管

基于云南棋盘山国家级森林公园、云南昆明滇池国家级风景名胜区2处自然公园构建自然保护地体系。建立自然保护地“网格化+智能化”监管体系，对滇池湿地、西山森林公园等重点区域生态实施动态监测。对重要生态系统开展系统评估，推动符合条件的区域升级或增补为自然公园，实现应保尽保。对存在退化风险的保护地，以自然恢复为主、人工措施为辅，通过建设生态廊道、恢复栖息地等措施开展修复，提升生态功能。严格落实滇池岸线管控，整治岸线违规利用问题，推动自然岸线恢复。深入推进国土绿化行动，精准提升森林质量，增加森林面积和森林蓄积量。采取人工造林、封山育林、退化林修复、人工种草草地改良等综合措施，推动重要生态系统保护和修复。

    - 推进水土流失与生态脆弱区治理修复

开展重点区域水土流失治理。针对西山面山、矿山开采区、重大工程创面等区域，采取工程措施与生物措施相结合的方式，实施边坡治理、植被恢复和小流域综合治理。以海口街道、团结街道为重点推进历史遗留矿山生态修复治理。按照“宜耕则耕、宜林则林、宜建则建”的原则，进行历史遗留的矿山“一矿一策”修复整治。对关闭或废弃矿山进行地形重塑、土壤改良和植被重建，消除地质灾害隐患，恢复矿区生态功能，探索“矿山修复+产业导入”的治理模式。加强城市开发边界过渡带保护，严格控制城市向生态敏感区域的蔓延，在城乡结合部等生态脆弱区建设防护林带和生态隔离带。

    - 强化生物多样性保护与可持续利用

系统推进生物廊道与关键栖息地保护。建设维护候鸟迁徙廊道，串联栖息地，保护候鸟种群和迁徙路线。配合市级做好滇池流域3条南北走向、3条东西走向的陆生生物迁徙通道和鱼类洄游通道保护。着力实施本土物种保护与恢复工程。强化以滇池金线鲃为代表的珍稀特有物种保护，开展栖息地修复与人工繁育研究。同步加强海口、碧鸡等片区的国家级水产种质资源保护区管理，提升对多种特有水产种质资源的系统保护力度。在西山、滇池湖滨带等关键区域设立固定观测样地，动态监测动植物种群及生境变化。持续开展外来入侵物种普查与防控，有效治理松材线虫、福寿螺等有害物种。在严格保护的前提下，合理利用西山、滇池的生态资源，适度发展生态旅游、自然教育、康养产业，将“绿水青山”转化为“金山银山”。

  - 系统提升环境质量，深入打好污染防治攻坚战

    - 深化水生态环境系统治理

      - 统筹推进“三水”共治

着力于优化配置、节水增效，多措并举强化水资源管理。严格水资源刚性约束，坚持“以水定需”，加强用水总量控制与定额管理，提升水资源监控监测能力；完善市政管网配套，推进主城区雨污分流改造收尾，实现污水全收集、全处理。建设初期雨水调蓄设施，控制汛期溢流污染，保障“清水入滇”稳定入湖；统筹本地水、外调水与再生水，实施河湖水质水量联合调度。依托牛栏江—滇池补水等工程，扩大水环境容量，推动水质净化厂尾水用于生态补水，增强水体流动性与水环境承载力；积极拓展水资源循环利用场景，扩大再生水在市政杂用、生态补水等领域应用，鼓励工业企业提高重复利用率，减少新水取用，提升区域水资源承载能力。

以提升水环境质量为核心，推动从断面达标向全域优良跃升。持续完善雨污分流系统，推进管网动态排查与修复，强化污水处理设施保障能力。推动城区水质净化厂提标改造，提升处理效能。落实产业园区配套污水处理设施建设，实现园区污水全收集、全处理。全面深化河（湖）长制，落实“一河一策”，系统推进河道综合整治，保障11条出入滇河道水质稳定达标并持续向好。加快推进滇池流域入河（湖）重点排污口分类整治，实施动态监管与精准溯源，严控污染物入河总量。加强农业面源污染溯源与动态管控，推动种植业清洁生产与养殖业粪污资源化利用，有效防控氮磷流失，杜绝污染反弹，助力草海水质稳定在Ⅳ类并持续改善。

聚焦环滇池湿地，持续开展生态保护缓冲区修复，推进滇池湿地建设与提升改造，增强湖岸生态功能。通过改善湿地水文连通性、优化净水植物群落配置，强化湿地污染物降解与生物栖息地功能，推动湿地生态系统优化；以滇池金线鲃等土著鱼类为重点，实施栖息地修复工程，将生物多样性作为水生态健康的核心评价标准；融合滇池绿道、慢行系统与生物廊道建设，修复水陆交错带生态连续性，保障鱼类洄游与物种迁徙通道畅通。统筹水资源调度，保障主要河流及生态廊道河流基本生态流量，维系水生态系统动态平衡。以重点河道为对象，实施清淤疏浚、生态护岸、滨岸带修复等工程，恢复河流水生态，巩固盘龙江（西山段）省级“绿美河湖”标杆典型建设成果，打造“水清、岸绿、景美”的滨水空间。

      - 强化饮用水水源地保护

严格保护区划定与规范化建设。构建“人防+技防”监管体系，严守水库一二级保护区范围。按要求规范设置界标、警示牌及物理隔离防护设施，实现保护范围清晰、管控精准。升级视频监控系统和水量水质自动监测预警设施，筑牢水源地安全防线。制定并完善突发环境事件应急预案，常态化排查整治生活污水直排、违规建设等环境风险隐患，确保饮用水源水质100%稳定达标。

深化保护区内污染综合整治。加快补齐明朗、大坝两个水源地周边农村生活污水和垃圾处理设施短板，确保已建设施稳定运行。推广生态种植，严控农业面源污染。严格畜禽养殖管控，一级保护区内禁止一切养殖活动，二级保护区及准保护区禁止规模化养殖，并应严格规范散户养殖规模，加强粪污资源综合利用。加强水源涵养林建设与管护，稳步提升森林覆盖率与质量，增强生态系统功能。

    - 推动环境空气质量精准改善

      - 深化重点行业多污染物协同减排

以云南海口产业园区为核心，聚焦化工等重点行业，持续推进氮氧化物（NOx）与挥发性有机物（VOCs）的协同减排。强化环境基础设施支撑，依托园区空气质量自动监测站与应急信息化管控平台，强化脱硫、脱硝、除尘设施运行监管；推动工业炉窑、无组织排放深度治理，确保园区签约企业污染防治责任落地。严格执行国家碳达峰部署，鼓励企业实施节能降碳技术改造，开展自愿性清洁生产审核。督促重点企业安装在线监测设备并联网，确保稳定达标排放。

      - 强化移动源与面源污染精细化管控

推动移动源治理升级。加快新能源汽车普及与应用，继续完善公共充电站、换电站及充电桩网络布局，实现重点区域充电设施全覆盖。深化“车油路”统筹监管，严厉打击非法成品油经营行为，建立并动态更新非道路移动机械台账，通过路检路查和入户抽查相结合的方式，强化对工程机械、农业机械等移动源的排放管控，提升整体达标率。

精准防控面源污染。全面推行施工扬尘“六个百分百”标准，利用第三方巡查与量化评分机制，严格落实“红黑榜”制度，强化社会监督与信用管理。道路保洁推行“吸扫冲刷”立体化作业，定期开展重点道路机械化清扫及洒水降尘，极端天气动态加频；建立餐饮业选址负面清单，控制源头增量。对主城区餐饮集中区开展专项整治，推广高效油烟净化设备和在线监控，打造示范街区。

      - 完善机制建设与应急响应能力

健全政策与防控体系。联合多部门建立协同监管体系，定期召开专题会议及时解决治理难题。制定并完善年度大气污染综合治理攻坚方案，将污染防治任务纳入各相关部门和街道的年度目标考核，压实属地与部门责任，确保问题整改率达100%。

强化应急响应与监测能力。修订并完善大气污染事件应急预案，建立健全重污染天气应急响应机制。在污染天气预警期间，及时启动并落实洒水增湿、错峰生产、停工停产等应急削峰措施，最大限度减轻污染影响；在重点工业园区、人口密集区加密监测，强化PM2.5、VOCs等指标实时监控能力，推广3D可视激光雷达空气质量监测等技术，提升污染溯源与精准治理能力。

    - 强化土壤与地下水污染风险管控与修复

      - 强化土壤污染源头预防与风险管控

对产业园区化工、电镀、制革等重点行业企业实施全生命周期土壤环境监管，建立并落实土壤污染隐患排查制度。对拟收回土地使用权的上述企业用地，严格开展土壤环境质量调查评估。同时，加强涉重金属行业污染防控，严格落实涉重金属行业建设项目重点重金属污染物排放总量控制与指标调剂制度，实施“等量置换”或“减量替换”，从源头减少重金属污染物进入土壤环境。

      - 实施农用地分类管理与安全利用

持续开展农用地土壤环境质量监测与分类管理，动态更新耕地土壤环境质量类别划分。对安全利用类耕地，结合当地主要作物品种和种植习惯，优先采取农艺调控、替代种植、轮作休耕等安全利用措施，降低农产品超标风险。对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，有序推进种植结构调整或退耕还林还草，确保农用地安全利用水平稳步提升。

      - 推进地下水污染防控与修复治理

科学划定并严格保护地下水水源保护区。对海口化工园区等重点区域，督促可能造成地下水污染的企业落实防渗、防漏措施，并建立园区及周边地下水环境监测网络，定期开展水质监测。对已形成污染的企业场地，实施地下水污染风险管控与修复工程，重点推进海口化工园区地下水污染整治项目，有效遏制污染扩散，逐步改善地下水环境质量。

    - 全域推进“无废城市”建设

      - 推动建筑垃圾全过程管理

强化源头减量，严格执行《建筑垃圾处理方案》制度与绿色建造标准，推广装配式建筑和绿色建材，从工程设计、施工环节减少垃圾产生。完善建筑垃圾收运体系，结合旧城改造、棚改项目需求，科学规划建筑垃圾临时堆放点与分拣点。扶持资源化利用企业，简化资源化利用项目审批备案流程，推动资源化利用企业升级技术装备，提升装修垃圾分拣精度与再生产品质量，拓展再生产品应用场景。健全监管机制，全面实施《西山区城市建筑垃圾全过程管理及资源化利用实施方案》，加强部门联动执法，严厉打击非法倾倒行为。

      - 促进一般工业固废源头减量与高值利用

严格执行排污许可管理制度，提升工业固体废物综合处置水平。加强对高耗能、高排放项目的准入控制，坚决压减过剩产能，降低工业固体废物产生强度。建立工业固废管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。重点推动磷石膏、冶炼渣等大宗工业固废的资源化利用，鼓励在建材、筑路等领域的规模化利用。推广磷石膏建材等绿色产品的应用奖励政策，推动氯化钾生产加工、有价值副产品综合利用。

      - 推进生活垃圾分类与处理全覆盖

持续开展居民小区垃圾分类示范试点，健全“分类投放-分类收集-分类运输-分类处理”的生活垃圾处理体系，提升居民小区、公共机构分类实效。加强转运站、收集点管理，巩固生活垃圾无害化处理率100%的目标，确保所有垃圾得到规范、安全处置。加快补齐垃圾转运站点基础设施短板，提升全区垃圾收运与压缩处理效率。大力发展厨余垃圾资源化利用，完善可回收物回收体系，进一步提高焚烧发电效率，推动“末端处置”向“资源循环”转型。

      - 构建城乡再生资源回收网络

合理布局建设再生资源回收站点、分拣中心，形成覆盖城乡、便捷高效的回收网络。鼓励“互联网+回收”等新模式发展，提升全社会再生资源回收利用率。推进农业废弃物资源化利用，深化化肥农药减量增效，完善规模化养殖场粪污处理设施，推动秸秆还田、饲料化、基料化利用，加强农膜回收管控，建立 “农户收集 + 站点回收 + 企业再生” 体系，严控农业面源污染。将农村生活垃圾治理纳入城乡一体化处理体系，因地制宜推进农村生活垃圾分类和资源化利用。

      - 培育“无废理念”与社会协同发展

深入建筑工地、社区、企业开展 “无废” 理念宣传，利用多种媒介普及“无废”知识，组织开展“无废细胞”创建活动，营造全社会共建共享的良好氛围。引导企业履行社会责任，践行绿色生产方式。支持社会组织、志愿者队伍参与“无废城市”建设与监督。开展“无废学校”示范试点建设，打造智慧无废校园，将节约资源、垃圾分类、绿色生活等内容纳入学校教育教学计划，通过主题课堂、实践活动培养学生环保习惯。

    - 整治提升农村人居环境

      - 全面提升基础设施与污染治理水平

系统推进农村截污治污，加快实施流域排水系统雨污分流改造，着力完善覆盖自然村的污水收集与处理设施网络，从源头实现清污分流。加强农村污水处理设施运维管理，保障农村生活污水收集处理全覆盖，健全资金保障机制，确保污水设施稳定运行。持续开展疑似黑臭水体排查整治，巩固“长制久清”成果，严防反弹与新增。深化“厕所革命”后续管护，建立粪污清掏、维修和资源化利用长效机制。优化生活垃圾处置，实现日产日清与100%无害化处理。

      - 全面提升村容村貌

严格落实村庄规划，加强农房风貌引导和历史村落保护。持续开展“森林乡村”、“绿美乡村”创建，守护乡村自然风貌。推进村庄环境整治，进一步完善村内道路、照明、活动场所等公共设施，推进村庄公共空间整治，解决柴草乱堆、污水乱排等突出问题，营造干净、整洁、有序的公共环境。

      - 建立健全长效机制

以 “强约束、多元投、可持续” 为导向筑牢治理根基。制度约束上，完善以村规民约和“红黑榜”制度为核心的监督激励机制。明确区、街道、村三级管理责任，构建政府、市场、村民共同参与的多元投入和管护格局；投入与管护上，明确区、街道、村三级职责，构建 “政府主导、村民主体、市场运作” 机制，稳定财政投入，引导社会资本参与，鼓励农民投工投劳，确保各类设施建成后持续稳定运行，避免整治效果反弹。

    - 加强噪声污染防控与治理

      - 加强源头预防与规划引导​

坚持 “预防为主、规划先行”，科学划定声环境功能区并严格执行管理要求，在规划层面充分考虑噪声防护治理设施，做好距离退让。严格落实新建项目噪声污染防治设施 “三同时” 制度，从项目审批环节把控噪声排放风险。推动建筑隔声设计标准升级，确保新建住宅隔声性能达标；在老旧小区改造中优先嵌入隔声降噪措施，从空间布局与建筑设计源头降低噪声对居民生活的影响。积极开展 “宁静小区”建设，通过优化小区噪声管控措施、提升居民噪声防治意识，打造安静舒适的居住环境，以点带面推动全区声环境质量持续改善。

      - 深化重点领域分类治理

深化工业、建筑施工、交通运输、社会生活四类突出噪声问题分类精准管控。工业噪声方面，建立重点噪声源企业动态名录，督促企业落实降噪措施，严控敏感区域高噪声项目审批并严查超标排放；建筑施工噪声方面，规范夜间施工审批与台账管理，结合信用监管打击违法夜间施工行为；交通运输噪声方面，强化机动车禁鸣管控，敏感区域推广声呐抓拍，推进声屏障建设、低噪声路面铺设及公交线路优化；社会生活噪声方面，加强各类活动噪声监管，推动公共场所制定文明降噪公约。同时，细化噪声和振动防治主体责任，明确生态环境、自然资源等多部门职责，协同推进污染防治，持续提升区域声环境质量。

  - 严守环境安全底线，有效防范化解生态环境风险

    - 健全全域覆盖、响应及时的环境风险防控体系

健全应急管理机制，提升综合响应能力。完善多灾种和灾害链综合监测预报预警体系，构建涵盖组织管理、预防预警、应急响应和保障支撑的生态环境应急“四大体系”，增强对各类灾害事故的整体应对与统筹处置能力。坚持“统一领导、专常兼备、反应灵敏、上下联动”的应急管理体制，强化应急救援装备与救灾物资储备能力，全面提升应急管理水平和防灾减灾抗灾救灾效能。强化安全风险防控，深化执法体制改革。加快应急广播系统建设，深化应急管理综合行政执法改革，整合优化执法职能，完善跨部门应急联动机制。加强与消防、应急、水利等相关部门的协同配合，建立健全信息共享与协调处置机制，共同应对环境突发事件。持续提升应急管理综合行政执法能力，推进应急管理体系和能力现代化，有效防范化解重大安全风险，构建权责统一、权威高效的监管执法体制。加强应急预案管理，提升实战应对水平。修订完善环境应急预案，实现电子化备案管理，增强预案的科学性、针对性与可操作性。定期组织开展多种形式的应急演练，以实战检验预案、优化处置流程，不断提升突发事件应对能力和协同处置水平。

    - 加强核与辐射安全全过程监管

强化辐射安全监管，筑牢环境安全底线。依法开展辖区内核技术利用单位的辐射安全许可审批，规范辐射安全准入管理。加强对涉源单位的统一监管，严格执行辐射安全监督检查，全面落实涉源单位许可证管理制度，建立“放射源身份证”管理体系，实现对放射源与射线装置的全生命周期动态监控。健全辐射突发事件应急响应机制，提升核与辐射安全监管能力。压实辐射安全主体责任，督促核技术利用单位完善内部管理制度，规范辐射安全管理流程，确保责任到人、管理到位。强化应急值班值守，制定并落实应急值班计划，明确专职辐射应急联络员，执行辐射安全情况日报制度。深入开展辐射风险排查整治，及时消除安全隐患，切实保障辖区辐射环境持续安全可控。

    - 排查化解生态环境领域社会风险隐患

加强工业固体废物处置监管，全面摸排辖区内工业固体废物的产生、贮存与处置情况，建立统一规范的固体废物管理数据库，强化对产废企业的常态化监管，依法严禁擅自倾倒、丢弃、遗撒固体废物等违法行为。强化磷石膏排放源头监管，严厉查处环境违法行为，对存在生态环境和安全隐患问题的磷石膏库，指导企业制定整改方案，做到“一库一策”督促整改落实。推进重点行业实施清洁生产，促进企业间废物交换与资源化利用，防止在处理和利用过程中造成二次污染。严格禁止工业固体废物与生活垃圾混合收集、合并处理。对污染物排放量大、能耗高、效益差的工业企业，实施分类施策，推动其搬迁、改造或关停。

强化危险废物安全处置与监管，对化工、医疗、汽修等行业危险废物的全过程环境监管，督促企业落实主体责任。落实台账管理制度，完善危险废物企业信息管理系统。对涉危险废物企业，严格执行危险废物经营许可证制度和转移联单制度。积极推进危险废物的无害化处理与资源化利用。推广无废、少废原料，从源头减少工业危险废物产生量。实施危险废物从收集、运输、贮存、利用到处置的全过程闭环监管，确保安全处置率达100%。开展重点行业危险废物产生情况调查与综合利用技术研究，制定工业危险废物突发环境事件应急预案，提升风险防控与应急处置能力。加大医疗废物安全处置监督力度，重点加强基层医疗卫生机构医疗废物管理能力，全面建成医疗废物收集、转运、处置体系。将医疗废物管理纳入日常监管重点内容，并列为年度监督检查计划的重要组成部分。加强对医疗卫生机构医疗废物管理制度建设与落实、人员职业安全防护、分类收集、转运暂存、集中处置等环节的监督检查。对不具备集中处置条件的机构，强化其自行处置行为的规范管理与监督指导，确保医疗废物全部安全处置。

    - 推动环境健康管理

依托昆明市环境健康管理试点工作经验，构建西山区环境健康管理体系，搭建区-街道-重点园区工作网络，建立生态环境、卫生健康等多部门协作机制；鼓励海口产业园区等重点区域企业落实主体责任，引导企业主动开展环境健康管理。同时，将环境健康管理融入规划与项目环境影响评价，重点排查评估海口产业园区等区域风险源，探索建立高风险企业及物质清单，制定差异化方案并实施分级管控。​

以海口产业园区风险物质监测为示范，结合国家重点管控名录，开展工业园区及重点企业风险因子常态化监测，探索特征新污染物管控与预警；加强园区周边居民区、学校等区域健康监测及人群暴露调查。此外，通过社区讲座、线上科普等多形式加强环境健康宣传，普及知识与防范技能，2030年实现居民环境健康素养水平不低于25%。

  - 健全生态治理体系制度，持续提升环境治理效能

    - 加强生态环境保护制度建设

坚持依法治理、系统治理，构建权责清晰、执行有力的生态环境保护制度体系。严格执行生态环境保护法律法规，推动地方性法规、规章的制定与修订，为新兴环境问题提供法治保障。健全“三线一单”生态环境分区管控体系，强化其在政策制定、环境准入、执法监管等环节的应用。全面落实生态环境损害赔偿制度，健全鉴定评估办法与实施机制，坚持“谁破坏、谁赔偿、谁担责”原则，构建公安、生态环境、司法等多部门联动格局。加强区域协作，推动滇池、螳螂川流域联合执法，开展生态损害赔偿示范基地建设，建立健全“政府主导、企业出资、社会参与”的运行机制，推动生态损害赔偿制度常态化、规范化实施。

完善环评与排污许可协同管理体系，全面推行固定污染源排污许可“一证式”监管。健全生态保护补偿机制，总结滇池流域生态保护补偿经验，探索建立覆盖全流域森林、草原、湿地、耕地等领域的生态保护补偿制度，强化补偿考核管理，将生态系统生产总值（GEP）核算结果作为重要依据。健全资源环境价格形成机制，落实节能环保税收优惠和阶梯价格政策，建立健全反映生态价值和环境损害成本的资源环境价格机制；创新“水补林、电补林”等生态补偿方式，提升生态保护实效。健全环境治理信用体系，建立企业环保信用评价制度，将其与执法监管、绿色金融等政策挂钩。强化制度执行监督与考核，确保各项制度落地见效，形成生态环境保护长效保护机制。

    - 提升生态环境法治化、规范化治理水平

提升生态环境综合行政执法能力，构建现代化监管体系。优化监管力量配置，建立执法重心下移、力量下沉的工作机制，持续完善“联合执法+同步整改+精准服务+环保普法”一体化执法模式。推动具备条件的街道配备专职环境监管人员，促进环境监管服务向涉农地区延伸，着力提升环境公共服务的均等化水平。加强环境监管队伍职业化建设，完善监管人员选拔、培训与考核制度，提升现场执法能力和专业水平。强化执法能力保障，统筹配备执法车辆、无人机、手持快速检测仪等现代化监管设备，以科技手段弥补基层执法力量不足。逐步为执法人员配备防护服、护目镜、防护鞋等专业防护装备，切实保障执法人身安全。推进智慧执法体系建设，依托云南省环保大数据平台，加快移动执法系统信息化升级，推动实现现场执法可视化、处罚审批电子化、处罚标准智能化，构建信息共享、执法高效、保障有力的生态环境智慧执法体系。

    - 增强生态环境监测与监管的精准化能力

立足系统治理要求，全面提升生态环境监测能力。按照“山水林田湖草沙”系统治理理念，围绕准确、及时、全面反映生态环境状况与变化趋势的目标，加快补齐监测能力短板，全面提升全区生态环境监测组织与技术水平。参照全国环境监测站建设标准，重点推进专项监测能力升级，构建螳螂川流域（西山段）监测系统，对部分老旧、不符合国家现行要求的站房进行提升改造，聚焦化工园区、垃圾填埋场、磷石膏库等重点污染源，构建覆盖核心区域的地下水监测体系。同步更新老化监测设备，补充生态、应急等专项监测装备，推进监测能力标准化建设。

加强监测队伍建设，保障数据真实准确。积极组织环境监测技术人员参加环保系统业务培训，持续更新和拓展业务知识，提升执法与监测综合能力。强化环境监测数据质量管理，确保数据的真实性、准确性与完整性，增强环境监测数据的公信力和权威性，更好服务于环境管理决策。完善监测网络体系，构建智能监控格局。健全大气、水污染源自动在线监测系统，优化污染控制网络架构。完善污染物统计监测体系，将工业、城镇生活、农业、移动源等各类污染源纳入调查范围。推动VOCs、总磷、总氮、重金属等重点排污单位自主安装自动监控设备，建立与省、市监测站协同联动的应急监测网络，提升全域生态环境风险预警与响应能力。

    - 强化科技支撑与科学决策能力

提升信息化基础设施保障水平，构建高效协同支撑体系。依托云南省、昆明市政务云平台及云服务体系，建设统一的生态环境云服务平台，完善 “互联网+政务服务”信息化架构，夯实生态环境大数据基础支撑能力。推进集约化基础设施建设，为全区生态环境系统提供全面、高效的业务管理、系统构建与数据应用服务。推进西山区地下水环境监管系统建设，逐步实现地下水生态环境监管信息化、标准化、可视化，为地下水生态环境管理决策提供技术支撑。

    - 构建多方共治、全民行动的现代环境治理体系

健全部门协作机制，构建协同治理格局。坚持“管发展必须管环保”的原则，全面落实相关部门生态环境保护责任。推动落实各部门和单位生态环境保护责任清单及相关规定，强化职能协同，形成齐抓共管、各负其责、协同联动的大生态环保工作格局。构建生态环境治理全民行动体系，加强生态环保理念宣传，提升全社会生态文明意识，增强生态环境保护的责任感与紧迫感，推动绿色低碳行为成为公民自觉。发挥工会、共青团、妇联等群团组织作用，广泛动员职工、青年、妇女等群体参与环境治理。强化行业协会桥梁纽带功能，推动行业自律与绿色转型。完善环保社会组织培育和引导机制，加强业务指导与规范管理，支持其健康有序发展。积极推进环保能力建设，充分发挥环保志愿者作用，提升生态环境公益与志愿服务水平，形成全社会共同参与生态环境治理的良好氛围。

  - 推动生态文化建设，打造美丽西山新样板

    - 绘就绿色发展底色，筑牢生态文化根基

立足滇池流域生态本底，深入挖掘滇池流域生态文化价值。依托滇池湖滨湿地、西山森林公园等生态资源，建设生态文明教育基地，开发生态研学课程。创新生态文化传播载体，创作滇池治理主题文艺作品，建设生态文化长廊，培育“西山生态卫士”志愿者队伍，开展生态艺术节、自然观察等活动，形成全民参与生态保护的社会风尚。推动生态文化创意产品开发，打造西山生态文化IP，实现生态价值向文化价值转化。

    - 打造美丽宜居城市，提升城市品质与人居环境

实施品质城区驱动战略，依托西山自然生态与滇池廊道，构建“山水相依、城景一体”的公园城市格局。以“公园城市”理念引领发展，培育公园经济模式，推动生态、文旅、休闲等要素融合，创新“公园+”多元场景发展；统筹滇池流域生态资源，探索文旅康养融合开发，深化公园资源开放利用，探索生态产品价值实现路径，试点林业碳汇，推动生态优势转化为经济优势，助力绿色金融发展。通过拆违建绿、立体绿化扩大绿地，推进生态廊道建设，实施雨污分流、海绵城市等工程，推广绿色建筑、建立生态监测网络，以“公园+”理念推进城市更新，建设生态社区。

    - 打造乡村振兴典范，促进生态价值转化

以滇池沿岸生态保护为重点，推进百草村等美丽乡村示范建设。严格保护乡村生态空间，划定生态保护红线，维护生物多样性。推广"生态农业+"发展模式，在团结、碧鸡等街道发展有机农业、林下经济等业态。在涉农街道建设有机农业示范基地，培育“西山苹果”“谷律花椒”等地理标志生态农产品。着力推动农村人居环境整治，完善污水收集处理设施，推进垃圾分类资源化利用。加强传统村落保护，修复乡村生态景观，发展生态旅游产业，打造西山精品生态旅游线路，建设具有西山特色的田园综合体。建立生态产品价值实现机制，推动生态保护与乡村振兴协调发展。

- 规划实施保障

  - 强化组织领导，压实主体责任

建立由区委、区政府主要领导牵头的工作推进机制，将规划目标任务分解至各街道和部门，纳入年度绩效考核体系。明确“党政同责、一岗双责”，制定年度实施计划，细化任务清单和完成时限，形成区级统筹、街道落实、部门协同的责任链条，确保各项任务有序推进、按期完成。

  - 拓宽资金渠道，保障项目实施

将生态环境保护投入纳入区级财政重点保障范围，优先支持污染防治、生态修复等重点项目。积极争取上级资金，探索政府与社会资本合作（PPP）等模式，引导社会资本参与环境治理。建立资金使用绩效评估机制，提高资金使用效益，确保重点项目落地见效。

  - 完善协调机制，增强制度合力

建立由生态环境部门牵头的联席会议制度，定期研究解决规划实施中的问题。加强部门信息共享和工作联动，推动生态环境保护与经济发展、城市建设等规划有效衔接。健全生态环境管理制度，强化排污许可、环境执法等制度协同，形成系统高效的制度保障体系。

  - 引导社会参与，强化共建共享

定期公开规划实施进展和环境质量信息，畅通公众监督渠道。发挥媒体、志愿者和社区力量，建立环境问题反馈和整改回应机制。加强生态文明宣传教育，提升公众参与意识，形成全社会共同支持、参与生态环境保护的良好氛围。